Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 6/2020-537100 ze dne 15.04.2020

Pomocná evidence Pobočky Příbram: 170-2020-537212

Komplexní pozemkové úpravy Mašov („KoPÚ“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „NOZ“)

mezi

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:                                                           Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:                                                                      Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

a hl. m. Praha

Adresa:                                                                   Nám.Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený:                                                            Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:         Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat:        Martin Šrámek, vrchní referent, Pobočka Příbram

Adresa:                                                                   Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Tel.:                                                                        +420 725 537 738

E-mail:                                                                    m.sramek@spucr.cz

ID DS:                                                                     z49per3

Bankovní spojení:                                                   Česká národní banka

Číslo účtu:                                                              3723001/0710

IČO:                                                                        01312774

DIČ:                                                                        CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

| Zhotovitel: | GROMA PLAN s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Plachého 40, 301 00 Plzeň |
| Zastoupený: | Pavel Vostracký, jednatel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Pavel Vostracký, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX |
| Tel./Fax : | XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | ekc85xd |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 27-4501350277/0100 |
| IČO: | 25233025 |
| DIČ: Zhotovitel (podal nabídku společně) : | CZ25233025 POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. |
| Sídlo: IČO : | Plachého 40, 301 00 Plzeň 29099323 |

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

II.

V souladu s ustanovením čl. XII, odst. 12.2. smlouvy o dílo číslo objednatele: 6/2020-537100 ze dne 15.04.2020 včetně dodatků a na základě žádosti zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 364049/2023 dne 12.09.2023, s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č.10 ze dne 23.02.2023 (účinnost od 01.03.2023) a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek („MJ“) u KoPÚ Mašov.

S ohledem na spuštění Výměnného úložiště na Portálu Státního pozemkového úřadu se smluvní strany dále dohodly na změně způsobu předávání digitálních částí díla pro KoPÚ Mašov.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 397355/2023 dne 04.10.2023.

III.

Snížení počtu MJ reaguje na změnu, která nastala na základě charakteru a počtu navrhovaných opatření v rámci zpracovávání hlavního celu 3.5. „Návrhové práce“ u dílčí části 3.5.i.b), kde byl zpřesněn skutečný počet MJ realizovaných při vypracování plánu společných zařízení a u dílčí části 3.5.i.c), kde v předmětném katastrálním území se nenavrhuje žádné vodohospodářské zařízení.

Potřeba změny počtu MJ vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Ke změně závazku dochází v odstavci 6.1., čl. VI „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo číslo objednatele: 6/2020-537100 a v hlavním celku  3.5. „Návrhové práce“ u dílčí části 3.5.i.b) a 3.5.i.c) „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Mašov“ pro KoPÚ Mašov takto:

a)   odstavec 6.1., čl. VI „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo číslo objednatele: 6/2020-537100

Čl. VI

Cena za provedení díla

- Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 642 300,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 334 100,00 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 55 200,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 031 600,00 Kč |
| DPH 21 % | 216 636,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 248 236,00 Kč |

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu  s odstavcem 6.2.  nebo  6.3.

tohoto   článku, případně  při  naplnění podmínek  pro  vyhrazené  změny  závazku

uvedených v čl. IX této smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném

dodatku ke smlouvě, a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb

DPH.  Cena  je  platná  po celou  dobu  realizace  díla  a  obsahuje   veškeré  práce

související   s  provedením  díla, kryje  náklady  zhotovitele   nezbytné   k  řádnému

dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena  na základě zadaného rozsahu měrných jednotek

a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

b)   Příloha č. 1 smlouvy o  dílo   číslo  objednatele:  6/2020-537100   „Položkový   výkaz

činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Mašov“:

3.5. Hlavní celek „Návrhové práce“:

dílčí část 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami             ze 30 MJ na 21 MJ

dílčí část 3.5.i.c) Potřebné podélné profily,příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

ze 3 MJ na 0 MJ

IV.

- Další změna v dodatku č. 3 ke smlouvě se týká způsobu předávání digitálních částí díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma smluvními stranami bude od data podpisu tohoto dodatku č. 3 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV „Technické požadavky na provedení díla“.

Změny se týkají odstavce:

Odst. 4.1. se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

- Odst. 4.2. se mění od bodu 4.2.9. takto:

- 4.2.9.  Vypracování  návrhu  nového  uspořádání pozemků k vystavení – 2x papírové zpracování

- (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a digitální vyhotovení určené objednateli.

- 4.2.10. Předložení  aktuální dokumentace návrhu   nového   uspořádání   pozemků  –  2x  papírové

- zpracování (1x  objednatel (paré č.1), 1x  obec  k  uložení)  a  digitální  vyhotovení   určené

- objednateli +  3x přílohy  k  rozhodnutí o schválení návrhu  (1x objednatel, 1x katastrální

- úřad, 1x účastník řízení).

- 4.2.11. Zpracování  mapového díla – 1x papírové zpracování  (objednatel)  a  digitální vyhotovení

- určené objednateli.

- 4.2.12. Vypracování písemných příloh  k rozhodnutí o výměně nebo  přechodu  vlastnických  práv,

- určeni výše  úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona   a   o zřízení   nebo zrušení věcného

- břemene –  4x papírové  zpracování  (1x  objednatel,  1x katastrální   úřad,  1x   k rozeslání

- účastníkům   řízení, 1x  obec   k   veřejnému   nahlédnutí)   a   digitální   vyhotovení  určené

- objednateli.

V.

Ostatní  ustanovení  smlouvy  o  dílo číslo objednatele: 6/2020-537100 ze dne 15. 04. 2020 zůstávají

v platnosti v nezměněné podobě.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními    zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součást dodatku č. 3 je Položkový výkaz činností.

- Dodatek  č. 3 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, ve dvou (2) vyhotoveních pro objednatele a ve dvou (2) vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 11. 10. 2023

Za objednatele:                                                                   Za zhotovitele

________________________________ 	___________________________

Ing. Jiří Veselý		Pavel Vostracký

ředitel Krajského pozemkového 		jednatel GROMA PLAN s.r.o.

úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Příloha: Položkový výkaz činností

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Mašov |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 1 | 2 000 | 2 000 | 31.8.2021 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 7 | 3 000 | 21 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 84 | 1 000 | 84 000 | 31.8.2021 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 53 | 1 000 | 53 000 |  |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 62 | 1 500 | 93 000 | 30.4.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 177 | 1 500 | 265 500 | 30.4.2022 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 4 000 | 0 | 30.4.2022 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 137 | 400 | 54 800 | 30.9.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 138 | 500 | 69 000 | 31.10.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 642 300 | 31.10.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 138 | 1 000 | 138 000 | 30.9.2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 92 | 300 | 27 600 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 21 | 500 | 10 500 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 2 000 | 0 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 92 | 1 500 | 138 000 | 31.5.2024 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 334 100 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 138 | 400 | 55 200 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 55 200 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 642 300 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 334 100 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 55 200 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 1 031 600 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 216 636 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 1 248 236 Kč |  |
| V Praze dne 11. 10. 2023 |  |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| ………………………………………… | ……………………………………………………………………. |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Pavel Vostracký,jednatel GROMA PLAN s.r.o. |