Dohoda o ukončení smluvního vztahu na veřejnou zakázku

„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Porešín, k.ú. Skoupý a k.ú. Týnčany“

č. objednatele: 34/2017-537100

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m.  Praha

Sídlo:                                              	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupen:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Markéta Horová, rada Pobočky Příbram

Adresa:	Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Telefon:	+420 725 918 876

E-mail:	pribram.pk@spucr.cz, m.horova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel (reprezentant):	AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant

společného plnění závazku AREA G.K.

a Ing. Jan Hoška

Sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Zastoupen:	Milanem Novým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX

Telefon:	XXXXX

E-mail:	XXXXX

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	19-4040960207/0100

IČO:	25094459

DIČ:	CZ25094459

ID DS:	jyem6ry

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném:                                                           Městským soudem v Praze, C 49143

Zhotovitel (podal nabídku společně):                 Ing. Jan Hoška

Sídlo:                                                                  XXXXX, 377 01 Jindřichův Hradec

IČO:                                                                    13498967

DIČ:                                                                    XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)

za zpracování návrhu KoPÚ:                             XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)

za geodetické práce:                                         XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Touto vzájemnou dohodou se ukončuje smluvní vztah k SoD č. 34/2017-537100 ohledně zpracování Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Týnčany. Závazky jsou tímto mezi stranami zcela vypořádány, práva objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady zůstávají zachována i po ukončení smlouvy.

Dle této dohody zadavatel již nepožaduje realizaci dílčí etapy dle SoD 3.7. Vytyčení pozemků 
dle zapsané DKM. Částka dle SoD je 63 000,- Kč bez DPH.

Všechny ostatní předchozí etapy byly řádně provedeny, odevzdány a proplaceny.

Rekapitulace provedeného díla:

| Etapy KoPÚ Týnčany | Částka bez DPH v Kč | Číslo faktury | Datum vystavení faktury |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | 6 000,00 | 2018052 | 28. 5. 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | 18 000,00 | 2018052 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | 196 350,00 | 2018188 | 31. 10. 2018 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | 33 300,00 | 2018188 |  |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 87 600,00 | 2019097 | 16. 8. 2019 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 292 800,00 | 2019175 | 8. 11. 2019 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | 93 800,00 | 2019189 | 20. 11. 2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 134 000,00 | 2019259 | 4. 3. 2020 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  | 861 850,00 |  |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | 214 400,00 | 2020222 | 27. 11. 2020 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | 40 200,00 | 2020164 | 3. 11. 2020 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 15 000,00 | 2020222 | 30.11.2020 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 0,00 |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | 268 000,00 | 2022158 | 26. 10. 2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | 6 000,00 | 2022199 | 30. 11. 2022 |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  | 543 600,00 |  |  |
| 3.6. | Mapové dílo | 120 600,00 | 2023141 | 19. 9. 2023 |
| Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  | 120 600,00 |  |  |

| Celková cena díla bez DPH v Kč | 1 526 050,- Kč |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Odůvodnění:

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 11. 8. 2023 o ukončení smlouvy o dílo bez plnění fakturačního celku 3.7. Důvodem je stávající ekonomická situace, skokový nárůst inflace, energetická krize, dopady proběhlé pandemie nemoci COVID-19 apod. V současné době došlo k neúměrnému zvýšení nákladů na vyhotovení dílčí části 3.7.

Odbor pozemkových úprav dopisem ze dne 11. 9. 2023 doporučil řešit vzniklou situaci ukončením stávajícího smluvního vztahu s tím, že vytyčení hranic pozemků po návrhu KoPÚ, včetně stabilizace lomových bodů pozemků bude realizováno z nově uzavřené rámcové dohody na poskytování geodetických služeb – vytyčování pozemků po pozemkových úpravách.

Touto Dohodou se ukončuje výše uvedený smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem, závazky jsou tímto mezi stranami zcela vypořádány, práva objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady zůstávají zachována i po ukončení smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že se seznámili s obsahem této Dohody a na důkaz souhlasu s ní připojují své podpisy.

Tato Dohoda se vyhotovuje ve čtyřech provedeních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

| V Praze dne 16. 10. 2023 | V Praze dne 16. 10. 2023 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Jiří Veselý Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Milan Nový Jednatel firmy AREA G.K. spol. s r.o. |