D O D A T E K  č. 5

ke smlouvě o dílo č. 1670-2016-541101 uzavřené dne 04. 01. 2017

na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Pertoltice

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

1.

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Bohuslav Kabátek |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ludmila Gerzová, Ing. Petr Skalický |
| Adresa: | U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec |
| Telefon: | +420 725 900 768, +420 602 411 176 |
| E-mail : | l.gerzova@spucr.cz, p.skalicky@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

a

2.

| Zhotovitel: | GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram |
| Zastoupen: | Ing. Vladimírem Luksem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Vladimír Luks |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | +420 xxx xxx xxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | eep75pz |
| Bankovní spojení: | Moneta Money Bank a.s. |
| Číslo účtu: | 237001749/0600 |
| IČO: | 61682764 |
| DIČ: | CZ61682764 |
| ID DS: | eep75pz |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo 1670-2016-541101 na zpracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Pertoltice. “

II. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem se na základě čl. VI., bodu 6.2. provádí úprava měrných jednotek a cena dílčího fakturačního celku 3.4. dle skutečného počtu měrných jednotek ze žádostí vlastníků nově navržených pozemků následovně:

místo původního textu:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Pevná cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Návrhové práce |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 200 | 800,00 | 160 000,00 |

bude uveden následující text:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Pevná cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Návrhové práce |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 55 | 800,00 | 44 000,00 |

Cena fakturačního celku 3.4. bude tedy nižší o 116 000,- Kč bez DPH

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)“

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má povahu originálu.

V Liberci dne: 03. 10. 2023	V Příbrami dne: 29. 09. 2023

Za objednatele:                                                         	Za zhotovitele:

………………………………                                                   	……………………………….

Ing. Bohuslav Kabátek                                                   	   Ing. Vladimír Luks

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj                                          	   jednatel

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ  s.r.o.