Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

jednající Mgr. Michalem Gebhartem, MBA, ředitelem Sekce krajinotvorby

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Rudolf Hrnčíř, tel.: xxxxxx, e-mail: r.hrncir@spucr.cz

Ing. Jaroslav Dočkal, tel.: xxxxxxx, e-mail: j.dockal@spucr.cz

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

Objednatel není plátcem DPH.

(dále jen jako „objednatel“)

a

SIGMA DIZ spol. s r.o.

Sídlo: Jana Sigmunda 313, 783 49 Lutín

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 28763

Zastoupený: Ing. Lubošem Michlíkem, jednatelem

Ing. Josefem Perlíkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Na Florenci 2116/15, Praha 1

Číslo účtu: 1111303105/8150

IČO: 26868521

DIČ: CZ26868521

Zhotovitel je plátcem DPH.

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají

v souladu s Čl. XIII odst. 13.7 smlouvy

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 0001-D1-22-206 uzavřené dne 20. 3. 2023,

ve znění Dodatku č. 1 č. SPU 294986/2023 ze dne 8. 8. 2023

na podlimitní veřejnou zakázku s názvem

„Kanál Krhovice - Hevlín – projektová dokumentace na rekonstrukci strojního vybavení a elektrických rozvodů čerpací stanice“

(dále jen „Dodatek č. 2“)

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“),

kterým se s odkazem na Čl. XIII Závěrečná ustanovení, odst. 13.7 Smlouvy, na základě žádosti zhotovitele doručené objednateli dne 16. 10. 2023 pod č.j. SPU 415902/2023, z důvodu nových skutečností, které vyplynuly z jednání uskutečněného na čerpací stanici Božice a zjištění nutnosti nových technických řešení v části elektro (s dopadem i do dalších profesí) a ověření některých nově zjištěných skutečností u dotčených orgánů státní správy;

mění Čl. III Termín plnění, odst. 3.2 na toto znění:

3.2 Termín předání Díla je stanoven do 11. 12. 2023.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

| za objednatele: za zhotovitele: v Praze dne 25. 10. 2023 v Lutíně dne 23.10. 2023 …………………………………………. ……………………………………… Mgr. Michal Gebhart, MBA Ing. Luboš Michlík ředitel Sekce krajinotovorby jednatel ČR - Státní pozemkový úřad SIGMA DIZ spol. s r.o. ……………………………………… Ing. Josef Perlík jednatel SIGMA DIZ spol. s r.o. |  |
| --- | --- |

Za správnost: Blanka Novotná