Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo

Číslo Smlouvy Objednatele: 993-2022-537212 ze dne 07.10. 2022

Pomocná evidence KPÚ: 13/2022-537100

Komplexní pozemkové úpravy Hoděmyšl („KoPÚ“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi

SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Veronika Machovcová, Pobočka Příbram

Kontaktní údaje:

Tel.: + 420 725 900 180

E-mail: v.machovcova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143

Zastoupená: Milan Nový, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX, XXXXX

Společně s: Ing. Jindřich Jíra, sídlo: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: jyem6ry

Bankovní spojení: Komerční banka a. s.

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

DIČ: CZ25094459

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- Preambule

- Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je dle čl. 3 CENA DÍLA, čl. 3.6 a čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ na základě žádosti Zhotovitele, zaevidováno pod č.j. SPU 407881/2023 dne 11. 10. 2023 o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) činí 10 %.

Předmětem Dodatku č. 3 je i správný text článků 3.3, 3.4 a 17.1, dle informace Odboru pozemkových úprav ze dne 19. 10. 2023 pod č.j. SPU 418794/2023 viz bod 3. tohoto Dodatku.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 431266/2023 dne 27. 10. 2023.

- Předmět Dodatku

  - Příloha č. 1  „Položkový   výkaz  činností  –  Příloha  ke Smlouvě  –  Komplexní pozemkové úpravy Hoděmyšl“ ke Smlouvě se mění takto:

- 6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ od Dílčí části Hlavního celku

- 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 400,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 640,00. Cena bez DPH celkem v Kč 588 720,00.

- 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 000,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 200,00. Cena bez DPH celkem v Kč 396 000,00.

- 6.2.7 Rozbor současného stavu.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 350,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 385,00. Cena bez DPH celkem v Kč 202 510,00.

- 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 350,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 385,00. Cena bez DPH celkem v Kč 202 510,00.

- „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 1 829 940,00

- 6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

- 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“).

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 700,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 770,00. Cena bez DPH celkem v Kč 266 420,00.

- 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 800,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 980,00. Cena bez DPH celkem v Kč 59 400,00.

- 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 500,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 650,00. Cena bez DPH celkem v Kč 16 500,00.

- 6.3.1 i) b)  DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3 000,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3 300,00. Cena bez DPH celkem v Kč 16 500,00.

- 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 60 000,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 66 000,00. Cena bez DPH celkem v Kč 66 000,00.

- 6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 4 900,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 5 390,00. Cena bez DPH celkem v Kč 5 390,00.

- 6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 800,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3 080,00. Cena bez DPH celkem v Kč 3 080,00.

- 6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 050,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 155,00. Cena bez DPH celkem v Kč 1 155,00.

- 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 100,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 210,00. Cena bez DPH celkem v Kč 418 660,00.

- 6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 18 000,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 19 800,00. Cena bez DPH celkem v Kč 39 600,00.

- 6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6 000,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6 600,00. Cena bez DPH celkem v Kč 6 600,00.

- 6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 7 700,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 8 470,00. Cena bez DPH celkem v Kč 8 470,00.

- 6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 4 400,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 4 840,00 Cena bez DPH celkem v Kč 4 840,00.

- 6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 650,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 815,00. Cena bez DPH celkem v Kč 1 815,00.

- „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč 914 430,00

- 6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 200,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 220,00. Cena bez DPH celkem v Kč 115 720,00.

- „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč 115 720,00

- Rekapitulace kalkulace ceny

- Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč 1 829 940,00

- Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč    914 430,00

- Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč    115 720,00

- Celková cena bez DPH v Kč 2 860 090,00

- DPH 21 % v Kč 600 618,90

- Celková cena Díla včetně DPH v Kč 3 460 708,90

- 3.         ÚPRAVA TEXTU ČLÁNKŮ 3.3,  3.4 , 17.1 SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO OBJEDNATELE:

- 993-2022-537212

- 3.1 Správný text článků 3.3, 3.4 a 17.1 zní:

- 3.3     Cenu  Díla  lze  změnit  pouze  v souladu  s  čl. 3.2,  případně  při  naplnění podmínek

- dle čl. 17,  v  souladu s  podmínkami  stanovenými  v  příslušném dodatku ke Smlouvě

- a dále v případě, že  v průběhu  plnění  této Smlouvy dojde ke změnám  sazeb DPH a

- skutečnostem dle čl. 3.6.

- 3.4     Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové

- položkové ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako

- nejvyšší možné a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré

- jeho náklady spojené s plněním Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve

- smyslu ustanovení čl. 11 a tisk veškerých mapových podkladů.

- 17.1    Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala

- a rozumně  nemohla  předvídat  v době  uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a

- které mohou mít vliv na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené  v Položkovém výkazu,

- zavazují  se  Zhotovitel  i  Objednatel  na  tyto  skutečnosti  písemně  upozornit  druhou

- Smluvní stranu, včetně písemného   návrhu   řešení  v  souladu se  ZZVZ tak,  aby  byl

- naplněn  účel   této  Smlouvy.  Jakékoliv  změny  závazku   ze  Smlouvy,   které  nejsou

- Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy,  budou  řešeny  výhradně postupem a v

- souladu s § 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových

- položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6.

- 4.        Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s   ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho  uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

  - Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad                       AREA G. K. spol. s r. o.

(reprezentant sdružení)

Místo: Praha                                                                          Místo: Praha

7. 11. 2023	6. 11. 2023

______________________________                              ___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý                                                          Jméno: Milan Nový

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu                    Funkce: jednatel společnosti

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Příloha:

1.Položkový výkaz činností

Dodatek č. 3 vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Jana Gregořicová

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Hoděmyšl |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 22 | 500,00 | 11 000,00 | 31.3.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 2 500,00 | 25 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 346 | 700,00 | 242 200,00 | 30.6.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 180 | 900,00 | 162 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 223 | 2 640,00 | 588 720,00 | 30.4.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 180 | 2 200,00 | 396 000,00 | 30.4.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 526 | 385,00 | 202 510,00 | 31.7.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 526 | 385,00 | 202 510,00 | 15.9.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 1 829 940,00 | 15.9.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 346 | 770,00 | 266 420,00 | 28.8.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 30 | 1 980,00 | 59 400,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 10 | 1 650,00 | 16 500,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 5 | 3 300,00 | 16 500,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 66 000,00 | 66 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 5 390,00 | 5 390,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 080,00 | 3 080,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 155,00 | 1 155,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 346 | 1 210,00 | 418 660,00 | 31.3.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 19 800,00 | 39 600,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 1 | 6 600,00 | 6 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 8 470,00 | 8 470,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4 840,00 | 4 840,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 815,00 | 1 815,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 914 430,00 |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 526 | 220,00 | 115 720,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 115 720,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 1 829 940,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 914 430,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 115 720,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 2 860 090,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 600 618,90 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 3 460 708,90 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  | AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení) |
| Místo: Praha |  |  | Místo: Praha |  |  |
| ________________________________ |  |  | ________________________________ |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  | Jméno: Milan Nový |  |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Funkce: jednatel společnosti |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | nevyplňovat |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |