DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 10/2022-537100 (KoPÚ Onomyšl)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,

Sídlo:						nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00  Praha 3-

Žižkov

Zastoupen:		Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn 	Ing. Jiří Veselý

jednat:

V technických záležitostech oprávněn

jednat:				Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora

Adresa:				Benešova 97. 284 01 Kutná Hora

Telefon:				725949837

E-mail:				j.vrba@spucr.cz

ID DS:				z49per3

Bankovní spojení:				Česká národní banka

Číslo účtu:				3723001/0710

IČO:				01312774

DIČ:				CZ01312774 – není plátce DPH

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:	GEOREAL spol. s r.o.

Sídlo:				Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn

jednat: 					Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn

jednat: 				XXXXX

Telefon:				XXXXX

E-mail:				XXXXX

ID DS:				s85762s

Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 				0720092392/0800

IČO:				40527514

DIČ:				CZ40527514

- Preambule

- Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je navýšení jednotkových položkových cen dle čl. 3.6. a čl. 17 smlouvy o dílo o 10% jako maximální hranici dle průměrné roční míry inflace pro části díla, které ještě nebyly provedeny a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení. Navýšení se provádí na základě žádosti zhotovitele firmy GEOREAL spol. s. r. o. ze dne 18.10. 2023. Žádost zhotovitele byla uznána jako oprávněná, protože průměrná roční míra inflace za rok 2022 dosáhla výše 15,1 %, žádost byla podána po uplynutí jednoho roku od účinnosti smlouvy a týkala se těch částí díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení.

Předmět Dodatku

Článek 3.1 se mění takto:

- původní znění:

- Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 966 100,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 030 000,- Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 144 900,- Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 141 000,- Kč |
| DPH 21 % | 449 610,- Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 590 610,- Kč |

- Nové znění:

- Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 015 520,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 133 000,- Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 159 390,- Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 307 910,- Kč |
| DPH 21 % | 484 661,10,- Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 792 571,10,- Kč |

- Přílohou dodatku č. 2 je změněný položkový výkaz činností.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r. o.

Místo: Praha		Místo: Plzeň

Datum: 10. 11. 2023		Datum: 9. 11. 2023

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Martin Vondráček

Funkce: ředitel Krajského pozemkového		Funkce: jednatel

úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Ing. Jiří Vrba

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Onomyšl |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena za MJ bez DPH po zvýšení o 10% | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč po zvýšení o 10% | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 3 | 1 500,00 | 1 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 31.5.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 7 | 3 000,00 | 3 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 399 | 800,00 | 800,00 | 319 200,00 | 319 200,00 | 31.5.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 5 | 1 200,00 | 1 200,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 148 | 2 500,00 | 2 750,00 | 370 000,00 | 407 000,00 | 30.9.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 404 | 300,00 | 300,00 | 121 200,00 | 121 200,00 | 31.5.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 414 | 300,00 | 330,00 | 124 200,00 | 136 620,00 | 30.11.2023 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 966 100,00 | 1 015 520,00 | 30.11.,2023 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 414 | 800,00 | 880,00 | 331 200,00 | 364 320,00 | 31.8.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 33 | 1 200,00 | 1 320,00 | 39 600,00 | 43 560,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 40 | 800,00 | 880,00 | 32 000,00 | 35 200,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 20 | 800,00 | 880,00 | 16 000,00 | 17 600,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 10 000,00 | 11 000,00 | 10 000,00 | 11 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 5 600 | 6 160 | 5 600,00 | 6 160,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 200 | 3 520 | 3 200,00 | 3 520,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 200 | 1 320 | 1 200,00 | 1 320,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 414 | 1 200 | 1 320 | 496 800,00 | 546 480,00 | 1.9.2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 11 000 | 20 000,00 | 22 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 45 | 1 400 | 1 540 | 63 000,00 | 69 300,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 6 000 | 6 600 | 6 000,00 | 6 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 3 600 | 3 960 | 3 600,00 | 3 960,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 800 | 1 980 | 1 800,00 | 1 980,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 030 000,00 | 1 133 000,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 414 | 350,00 | 385,00 | 144 900,00 | 159 390,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 144 900,00 | 159 390,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 966 100,00 | 1 015 520,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 030 000,00 | 1 133 000,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 144 900,00 | 159 390,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 141 000,00 | 2 307 910,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 449 610,00 | 484 661,10 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 590 610,00 | 2 792 571,10 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad | GEOREAL spol. s r.o. |
| Místo: | Místo: ………… |
| Datum: 10.11.2023 | Datum: 9.11.2023 |
| ________________________________ | ________________________________ |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý | Jméno: Martin Vondráček |
| Funkce: ředitel KPÚ | Funkce: jednatel |