Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

Číslo Smlouvy Objednatele: 992-2022-537212 ze dne 07.10.2022

Pomocná evidence KPÚ: 12/2022-537100

Komplexní pozemkové úpravy Planá u Klučenic („KoPÚ“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Markéta Horová, Pobočka Příbram

Kontaktní údaje:

Tel.: + 420 725 918 876

E-mail: m.horova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AREA G.K.  spol. s r.o. (reprezentant sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143

Zastoupená: Milan Nový, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX, XXXXX

Společně s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: jyem6ry

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

DIČ: CZ25094459

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- Preambule

- Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je dle čl. 3 CENA DÍLA, čl. 3.6 a čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ na základě žádosti Zhotovitele, zaevidováno pod č.j. SPU 407882/2023 dne 11. 10. 2023 o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) činí 10 %.

Předmětem Dodatku č. 2 je i správný text článků 3.3, 3.4 a 17.1, dle informace Odboru pozemkových úprav ze dne 19. 10. 2023 pod č.j. SPU 418794/2023 viz bod 3. tohoto Dodatku.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 431268/2023 dne 27. 10. 2023.

- Předmět Dodatku

- 2.1       Příloha  č. 1  „Položkový výkaz činností  –  Příloha  ke  Smlouvě  –  Komplexní

- pozemkové úpravy Planá u Klučenic“ ke Smlouvě se mění takto:

- 6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ od Dílčí části Hlavního celku

- 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 300,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 530,00. Cena bez DPH celkem v Kč 255 530,00.

- 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 100,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 310,00. Cena bez DPH celkem v Kč  99 330,00.

- 6.2.7 Rozbor současného stavu.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 400,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 440,00. Cena bez DPH celkem v Kč 67 760,00.

- 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 400,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 440,00. Cena bez DPH celkem v Kč 67 760,00.

- „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč  624 880,00

- 6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

- 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“).

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 800,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 880,00. Cena bez DPH celkem v Kč 125 840,00.

- 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 500,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 650,00. Cena bez DPH celkem v Kč 31 350,00.

- 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 500,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 650,00. Cena bez DPH celkem v Kč 16 500,00.

- 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3 000,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3 300,00. Cena bez DPH celkem v Kč 16 500,00.

- 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 60 000,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 66 000,00. Cena bez DPH celkem v Kč 66 000,00.

- 6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 5 600,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6 160,00. Cena bez DPH celkem v Kč 6 160,00.

- 6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3 200,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3 520,00. Cena bez DPH celkem v Kč 3 520,00.

- 6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 200,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 320,00. Cena bez DPH celkem v Kč 1 320,00.

- 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 200,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 320,00. Cena bez DPH celkem v Kč 188 760,00.

- 6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 18 000,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 19 800,00. Cena bez DPH celkem v Kč 39 600,00.

- 6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6 000,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6 600,00. Cena bez DPH celkem v Kč 6 600,00.

- 6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 8 400,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 9 240,00. Cena bez DPH celkem v Kč 9 240,00.

- 6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 4 800,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 5 280,00. Cena bez DPH celkem v Kč 5 280,00.

- 6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 800,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 980,00. Cena bez DPH celkem v Kč 1 980,00.

- „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč 518 650,00

- 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 300,00.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 330,00. Cena bez DPH celkem v Kč 50 820,00.

- „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč 50 820,00

- Rekapitulace kalkulace ceny

- Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč 624 880,00

- Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč 518 650,00

- Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč   50 820,00

- Celková cena bez DPH v Kč 1 194 350,00

- DPH 21 % v Kč 250 813,50

- Celková cena Díla včetně DPH v Kč 1 445 163,50

- 3.         ÚPRAVA TEXTU ČLÁNKŮ 3.3, 3.4 , 17.1 SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO OBJEDNATELE:

- 992-2022-537212

- 3.1 Správný text článků 3.3, 3.4 a 17.1 zní:

- 3.3     Cenu  Díla  lze  změnit  pouze  v souladu  s  čl. 3.2,  případně  při  naplnění podmínek

- dle čl. 17,  v  souladu s  podmínkami  stanovenými  v  příslušném dodatku ke Smlouvě

- a dále v případě, že  v průběhu  plnění  této Smlouvy dojde ke změnám  sazeb DPH a

- skutečnostem dle čl. 3.6.

- 3.4     Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové

- položkové ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako

- nejvyšší možné a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré

- jeho náklady spojené s plněním Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve

- smyslu ustanovení čl. 11 a tisk veškerých mapových podkladů.

- 17.1    Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala

- a rozumně  nemohla  předvídat  v době  uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a

- které mohou mít vliv na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené  v Položkovém výkazu,

- zavazují  se  Zhotovitel  i  Objednatel  na  tyto  skutečnosti  písemně  upozornit  druhou

- Smluvní stranu, včetně písemného   návrhu   řešení  v  souladu se  ZZVZ tak,  aby  byl

- naplněn  účel   této  Smlouvy.  Jakékoliv  změny  závazku   ze  Smlouvy,   které  nejsou

- Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy,  budou  řešeny  výhradně postupem a v

- souladu s § 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových

- položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6.

- 4.        Závěrečná ustanovení

- 4.1	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

- 4.2	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s   ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4.3   Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho  uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- 4.4     Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad                       AREA G. K. spol. s r. o.

(reprezentant sdružení)

Místo: Praha                                                                          Místo: Praha

13. 11. 2023	10. 11. 2023

______________________________                              ___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý                                                          Jméno: Milan Nový

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu                    Funkce: jednatel společnosti

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Příloha:

1.Položkový výkaz činností

Dodatek č. 2 vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Jana Gregořicová

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Planá u Klučenic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) |  | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |  |  |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 24 | 500,00 |  | 12 000,00 | 31.3.2023 |  |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 2 500,00 |  | 12 500,00 |  |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 143 | 700,00 |  | 100 100,00 | 30.6.2023 |  |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 11 | 900,00 |  | 9 900,00 |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 101 | 2 530,00 |  | 255 530,00 | 20.11.2023 |  |  |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 43 | 2 310,00 |  | 99 330,00 | 31.10.2023 |  |  |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 154 | 440,00 |  | 67 760,00 | 28.2.2024 |  |  |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 154 | 440,00 |  | 67 760,00 | 15.3.2024 |  |  |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 624 880,00 | 15.3.2024 |  |  |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 143 | 880,00 |  | 125 840,00 | 31.3.2025 |  |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 19 | 1 650,00 |  | 31 350,00 |  |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 10 | 1 650,00 |  | 16 500,00 |  |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 5 | 3 300,00 |  | 16 500,00 |  |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 66 000,00 |  | 66 000,00 |  |  |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 6 160,00 |  | 6 160,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |  |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 520,00 |  | 3 520,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |  |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 320,00 |  | 1 320,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 143 | 1 320,00 |  | 188 760,00 | 30.9.2025 |  |  |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 19 800,00 |  | 39 600,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |  |  |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 1 | 6 600,00 |  | 6 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 9 240,00 |  | 9 240,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 5 280,00 |  | 5 280,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 980,00 |  | 1 980,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 518 650,00 |  |  |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 154 | 330,00 |  | 50 820,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 50 820,00 | xxxxx |  |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 624 880,00 |  |  |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 518 650,00 |  |  |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 50 820,00 |  |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 194 350,00 |  |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 250 813,50 |  |  |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 445 163,50 |  |  |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení) |  |  |  |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Praha |  |  |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |  |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Milan Nový |  |  |  |  |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  |  | Funkce: jednatel společnosti |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nevyplňovat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |  |  |  |