# Dodatek č. 1

- ke smlouvě o dílo č. 365-2023-537213 ze dne 3. 5. 2023 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník

Adresa: Lubenská 2250, 269 01 Rakovník

zastoupený: Ing. Silvií Römerovou, vedoucí Pobočky Rakovník

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Silvií Römerovou, vedoucí Pobočky Rakovník

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Šlajchrt, Pobočka Rakovník

Tel.:	+420 725 949 942

E-mail:	rakovnik.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

GEOREAL spol. s r.o.

sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň

zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXX

bankovní spojení:	Česká spořitelna , a.s.

číslo účtu:	0720092329/0800

IČ/DIČ:	40527514 / CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C vložka 1442.

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- Preambule a odůvodnění

- Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen smlouva nebo SoD), (č.s. objednatele 365-2023-537213) na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu polní cesty včetně autorského dozoru VPC 4 v k.ú. Senec u Rakovníka a HPC 1B v k.ú. Kněževes u Rakovníka, (dále jen projektová dokumentace nebo PD) je změna lhůty pro předání díla – část b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci).

- Dne 26. 10. 2023 (č.j. SPU 429736/2023) Objednatel obdržel od zhotovitele „Žádost prodloužení termínu SOD pro část b) stavební povolení“. Na základě odůvodnění z této žádosti, kdy v rámci projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány docházelo k překročení zákonných lhůt ve vyjádřeních a dále k vytíženosti Odboru dopravy MÚ Rakovník, který vydává stavební povolení. Objednatel souhlasí s navrženým termínem posunu z 15. 11. 2023 na termín „Do vydání pravomocného stavebního povolení“.

- Předmět Dodatku

  - Čl. III Termín plnění, odst. 3.1.1, bod b) se mění takto:

- stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) – Do vydání pravomocného stavebního povolení

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Státní pozemkový úřad – Pobočka Rakovník 	GEOREAL spol. s r.o.

Místo: Rakovníku		Místo: Plzni

Datum: 13. 11. 2023		Datum: 13. 11. 2023

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Silvie Römerová 			Jméno: Martin Vondráček,

Funkce: vedoucí Pobočky Rakovník				Funkce: jednatel

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Jan Šlajchrt