dohoda o odstoupení od smlouvy O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel:					Česká republika − Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

kraj

Fakturační adresa: 				Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
                                                                     130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:                                                 Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Dagmar Haltufová, rada Pobočky Semily

Tel.:                                                                 +420 602 487 986 (Ing. Bohuslav Kabátek)

+420 725 900 759 (Ing. Dagmar Haltufová)

E-mail:                                                              b.kabatek@spucr.cz

d.haltufova@spucr.cz

ID DS:                                                               z49per3

Bankovní spojení: 				    ČNB

Číslo účtu:                                                         3723001/0710

IČ: 	                                                              01312774

DIČ: 						    není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r. o. a Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o.

sídlo:                                                                 J. Purkyně 1174, 500 02  Hradec Králové

zastoupený:                                                      jednatelem Ing. Alešem Černým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Aleš Černý, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:  XXXXXXXXXXXXX

Tel.: 	  XXXXXXXXXXXXX

E-mail:  XXXXXXXXXXXXX

ID DS: xkh752j

Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Hradec Králové

Číslo účtu: 230615/0300

IČ: 45536058

DIČ: CZ 45536058

dále jen „zhotovitel“

uzavírají následující Dohodu ke Smlouvě o dílo č. 815-2015-541101 ze dne 14. 9. 2015 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

I.

PREAMBULE

Na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel uzavřel s objednatelem Smlouvu o dílo číslo 815-2015-541101 (dále jen „Smlouva“). Předmětem této Smlouvy bylo provedení díla, spočívajícího ve vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v kat. území Příkrý“ (dále jen „KoPÚ“), včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). V průběhu plnění Smlouvy bylo ke Smlouvě uzavřeno celkem 5 dodatků.

II.

DŮVODY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Dle smlouvy o dílo Článku IX. - Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy ­ se 
v odst. 9.5. uvádí: „Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé se smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.“.

Důvodem odstoupení od Smlouvy je cena dílčího fakturačního celku “Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM“, který má být teprve vyhotoven/plněn. Při stanovení cenové nabídky do výběrového řízení předpokládal zhotovitel standardní průběh prací, jež měly být dokončeny v průběhu roku 2019. Z důvodu několika podaných odvolání a následných žalob bylo řízení o KoPÚ prodlužováno. Dalšími důvody pro odstoupení od smlouvy byla pandemická situace COVID-19 v posledních dvou až třech letech a následná válka na Ukrajině, která mimo jiné zapříčinila růst cen ve všech oblastech. Vlivem uvedených důvodů a zejména pak vlivem vysoké míry inflace vzrostly náklady, spojené s řádným a kvalitním vyhotovením části díla. Tyto nepříznivé faktory mají zásadní vliv na ekonomickou výhodnost celé zakázky a nebylo je možné v roce 2015 předpokládat.

III.

PŘEDMĚT A ÚČEL ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- Předmětným fakturačním celkem, který nebude na základě uzavření této Dohody plněn, je fakturační celek 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“. Výsledky KoPÚ byly do katastru nemovitostí zapsány dne 30. 5. 2023. V souvislosti se Smlouvou by bylo možné ukončení plnění etapy 3.4. v předpokládaném rozsahu 50 MJ předpokládat nejdříve v první polovině roku 2024.

- Dalším podnětem k ukončení Smlouvy v této fázi plnění zakázky je skutečnost, že sám objednatel ve svých veřejných zakázkách již od roku 2018 výše uvedený fakturační celek nezadává jako součást smlouvy o dílo na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav. Tento fakturační celek je zadavatelem soutěžen samostatně.

- Z výše uvedených důvodů a v souladu s článkem IX., odst. 9.7. Smlouvy se objednatel a zhotovitel dohodli na ukončení smlouvy o dílo č. 815-2015-541101, uzavřené dne 14. 9. 2015, ve znění dodatků č. 1–5.

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se shodly na tom, že ke dni podpisu této Dohody jsou bezezbytku vypořádány věcné i finanční závazky obou smluvních stran vzniklé výše uvedenou Smlouvou. Strany Dohody prohlašují, že vůči sobě nemají žádné nevyrovnané pohledávky a nebudou vůči sobě uplatňovat žádné požadavky na finanční plnění. Nedotčeny změnou Smlouvy zůstávají záruky poskytnuté zhotovitelem za jakost předaného díla v souladu s článkem VIII. uvedené Smlouvy.

2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.  Nedílnou součástí této dohody je protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od smlouvy.

4.  Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dohodu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne 					            V Hradci Králové dne

Za objednatele: 15. 11. 2023	             		Za zhotovitele: 10. 11. 2023

………………………………………………...		 ………………………………………………

Ing. Bohuslav Kabátek,	        	       	           Ing. Aleš Černý, jednatel

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj	                       Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

| Protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od SoD č. 815-2015-541101 |
| --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Ukončeno plnění, profinancováno vč. DPH |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8 | 500 | 4 000 | ano |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 1 200 | 12 000 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 370 | 650 | 240 500 | ano |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 210 | 1 100 | 231 000 | ano |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 42 | 1 100 | 46 200 | ano |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 2 000 | 0 | x |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 370 | 200 | 74 000 | ano |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 351 | 250 | 87 750 | ano |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 695 450 |  |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 352 | 350 | 123 200 | ano |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m | sonda | 20 | 1 000 | 20 000 | ano |
|  | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m | sonda | 0 | 2 500 | 0 | x |
| 3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 28 | 280 | 7 840 | ano |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 87 | 200 | 17 400 | ano |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 300 | 0 | x |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 352 | 400 | 140 800 | ano |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 3 000 | 9 000 | ano |
| 3.2. | Aktualizace návrhu po odvolacích řízeních a žalobách | ha | 6 | 3 589 | 21 534 | ano |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.) bez DPH v Kč |  |  |  | 339 774 |  |
| 3.3. | Mapové dílo | ha | 361 | 150 | 54 150 | ano |
|  | Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 54 150 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 50 | 600 | 30 000 | NE, nebude realizováno |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  | 30 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 695 450 Kč | Ukončeno |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.) bez DPH v Kč |  |  |  | 339 774 Kč | Ukončeno |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 54 150 Kč | Ukončeno |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  | - 30 000 Kč | Nebude realizováno |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 1 089 374 Kč |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  | 228 769 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 1 318 143 Kč | PROFINANCOVÁNO |
| Za objednatele: 15. 11. 2023 | Za zhotovitele: 10. 11. 2023 |
| ………………………………………… | ……………………………………………………………………. |
| Ing. Bohuslav Kabátek | Ing. Aleš Černý - jednatel |
| ředitel KPÚ pro Liberecký kraj | Geodézie Východní Čechy spol. s r. o. |  |