Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č. 703-2019-541101 uzavřené dne 02.09.2019

na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rynoltice

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ‘‘)

# Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Skalický, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec

Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Tel.	+420 602 411 176

E-mail:	p.skalicky@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

Sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Zastoupený:	jednatelem Milanem Novým

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx

Tel./Fax:	xxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxxxx

ID DS:	jyem6ry

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	19-4040960207/0100

IČO:	25094459

DIČ:	CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143

a						     Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE

Sídlo:	393 01 Pelhřimov

Zastoupený:	Ing. Jindřichem Jírou

Tel./Fax:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO:	43820654

DIČ:	xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.2 ke smlouvě 703-2019-541101.

# I. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se z důvodu skutečně provedených prací mění počet měrných jednotek u níže uvedených fakturačních celků:

- 3.5.1.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (MJ = ha, cena za MJ = 1000 Kč bez DPH)

Původní počet měrných jednotek se zvyšuje z 15 MJ na 33 MJ (navýšení o 18 000 Kč bez DPH)

- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení záboru půdy stavbami (MJ=100bm, cena za MJ = 1000 Kč bez DPH)

Původní počet měrných jednotek se zvyšuje z 30 MJ na 34 MJ (navýšení o 4 000 Kč bez DPH)

- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení záboru půdy stavbami (MJ=100bm, cena za MJ = 3000 Kč bez DPH)

Původní počet měrných jednotek se zvyšuje z 3 MJ na 0 MJ (snížení o 9 000 Kč bez DPH)

Celková cena díla bez DPH se zvyšuje z původní částky 2 528 100,00 Kč bez DPH na novou částku 2 541 100,00 Kč bez DPH. Celková cena ve SoD je navýšena o 13 000 Kč bez DPH.

2. Dále je předmětem tohoto Dodatku změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ") bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.

Následující články smlouvy se mění takto:

V čl . 4.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

Čl. 4.2. se mění takto:

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

4.2.6.	Vypracování PSZ - 2x listinné vyhotovení určené - 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli. Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2x aktualizované papírové zpracování (1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli);

4.2.8.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1x listinné zpracování (objednatel) digitální vyhotovení určené Objednateli;

4.2.9.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 2x listinné vyhotovení určené - 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;

4.2.10.	Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků - 2x listinné vyhotovení určené - 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 3.5.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené - 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;

4.2.11.	Zpracování mapového díla - digitální vyhotovení určené Objednateli;

4.2.12.	Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv - 4x listinné vyhotovení určené - 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli."

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, stává se Smlouva účinnou jejím vstupem v platnost.

Za objednatele:                                                                 Za zhotovitele:

V Liberci 8.11.2023                                                           V Praze 6.11.2023

..………………………………                                              ..………………………………

Ing. Bohuslav Kabátek                                                       Milan Nový

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj                                           reprezentant společného plnění závazku

dodavatele PROJEKCE&AREA G.K.

Příloha :

Položový výkaz činností ke Sod ve znění dodatků č. 1-2

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2

Za objednatele:                                                                  	Za zhotovitele:

..………………………………	..………………………………

Ing. Bohuslav Kabátek	Milan Nový

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj		reprezentant společného plnění závazku

dodavatele PROJEKCE&AREA G.K.