# SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2

- uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslavem Novotným, vedoucím Pobočky Hradec Králové

Hanou Stříhavkovou, radou, Pobočka Hradec Králové

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 721 079 387; +420 602 461 723

E-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz,  hkralove.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů

Účastníci společnosti (sdružení):

- Vedoucí společník Ing. Vladimír Dušek

Fyzická osoba podnikající podle právního řádu [České republiky], se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxx 500 11 Hradec Králové, IČO: 18844031, nezapsaná v obchodním rejstříku

Zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: yha9ftx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxx

- Vedoucí společník Ing. Magdaléna Hofmanová

Fyzická osoba podnikající podle právního řádu [České republiky], se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxx, 500 02 Hradec Králové, IČO: 73660914, nezapsaná v obchodním rejstříku

Zastoupená: Ing. Magdalénou Hofmanovou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Magdalénou Hofmanovou

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Magdalénou Hofmanovou

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: xzmfwxi

DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxx

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 886-2022-514101 ze dne 5.10.2022.

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 je:

- Oprava textu smlouvy o dílo čl. 3.4. a 17.1, který nově zní takto:

- 3.4.	Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové položkové ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší možné a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené s plněním Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve smyslu ustanovení čl. 11 a tisk veškerých mapových podkladů.

- 17.1.	Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které mohou mít vliv na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou Smluvní stranu, včetně písemného návrhu řešení v souladu se ZZVZ tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Jakékoliv změny závazku ze Smlouvy, které nejsou Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy, budou řešeny výhradně postupem a v souladu s § 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6.

Odůvodnění: Na základě kontrolního dnu, který se konal dne 13.11.2023 a po vzájemné dohodě se zpracovatelem došlo k opravě textu smlouvy o dílo v čl. 3.4. a 17.2. Při podpisu smlouvy došlo k automatickému přečíslování čl. 3.6. na čl. 3.5., což bylo způsobeno vložením nového čl. 3.6., 
tzv. inflační doložky, čímž se přerušily nastavené vazby v křížových odkazech. Křížové odkazy byly odstraněny.

- Změna způsobu předávání digitálních částí díla – čl. 7., bod 7.2., písm. i) až o) - Technické požadavky na provedení díla

- 7.2 Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1. v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

- PSZ:

      - Vypracování dokumentace PSZ – 3x listinné vyhotovení (1x Objednatel, jedno listinné vyhotovení určené příslušné obci - 2 obce) a digitální vyhotovení určené objednateli;

      - Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené objednateli;

      - Vypracování aktualizace PSZ – 3x listinné vyhotovení; (1x Objednatel, jedno listinné vyhotovení určené příslušné obci - 2 obce) a digitální vyhotovení určené objednateli;

      - Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;

      - Výškopisné zaměření zájmového území – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;

- (j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 3x listinné vyhotovení (1x Objednatel, jedno listinné vyhotovení určené příslušné obci -2 obce)  a digitální vyhotovení určené objednateli;

- (k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 3x listinné vyhotovení, jedno určené Objednateli (paré č. 1) a jedno příslušným obcím – 2 obce k uložení a digitální vyhotovení určené objednateli + 2x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu, jedno určené Objednateli a 1x k rozeslání účastníkům řízení;

- (l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 4x listinné vyhotovení (1x Objednatel, jedno listinné vyhotovení určené příslušné obci -2 obce a 1x pro katastrální úřad) a digitální vyhotovení určené Objednateli;

- (m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;

- (n) Zpracování mapového díla – 1x listinné vyhotovení a digitální vyhotovení určené Objednateli;

- (o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 5x listinné vyhotovení (1x Objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušným obcím – 2 obce - k veřejnému nahlédnutí) a digitální vyhotovení určené Objednateli.

Odůvodnění:

V souladu se změnou č. 7 Směrnice 05/2019 – Směrnice pro oblast pozemkových úprav (účinnost od 26.6.2023), bod 2.7. Výměnné uložiště SPÚ, které bylo spuštěno na portálu SPÚ pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma smluvními stranami budce od data podpisu tohoto dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného uložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ.

- Položkový výkaz činností se tímto dodatkem nemění a zůstává v platnosti ve znění dodatku č. 1.

- Čl. II.

- Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz toho připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geoplan Hradec Králové

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Místo: Hradec Králové	Místo: Hradec Králové

Datum: 20.11.2023		Datum: 20.11.2023

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Petr Lázňovský		Jméno: Ing. Vladimír Dušek

Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj		Funkce: zástupce (vedoucí společník)

společnosti Geoplan Hradec Králové