Dodatek č.5

- ke smlouvě o dílo č. 53/2017-537100 ze dne 8.12.2017 („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro  Středočeský kraj a hl.m.Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 385 662

E-mail: r.trochta@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Zhotovitel (reprezentant):			AREA G.K. spol. s r.o. reprezentant společného

plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA

Sídlo:						U Elektry 650, 198 00  Praha 9

Zastoupená: 					Milan Nový, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX

Tel.: 		XXXXX

E-mail: 		XXXXX

ID datové schránky: 				jyem6ry

Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 		19-4040960207/0100

IČO:		25094459

DIČ: 		CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  Městským soudem v Praze, C 49143.

Zhotovitel (podal nabídku společně): Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE

Sídlo:   XXXXX, 393 01  Pelhřimov / XXXXX, 395 01  Pacov

IČO:    43820654

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  za projekční práce: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Předmětem Dodatku č. 5 ke Smlouvě je snížení měrných jednotek u etapy č. 3.7 – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Nový počet měrných jednotek pro tuto etapu je 94 MJ.

Předmět Dodatku

Dochází ke snížení počtu měrných jednotek a tím i ceny za dílo u etapy:

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

počet MJ dle smlouvy o dílo: 120

počet MJ dle podaných žádostí vlastníků: 94

cena za MJ bez DPH: 900 Kč

- cena  etapy dle smlouvy o dílo bez DPH: 108 000 Kč (120 MJ x  900 Kč/MJ)

- cena etapy dle skutečného provedení bez DPH: 84 600 Kč (94 MJ x 900 Kč/MJ)

- V rámci smlouvy o dílo se jedná o méněpráce  ve výši 23 400 Kč bez DPH (26 MJ x 900 Kč/MJ)

- Celková cena díla se snižuje o 23 400 Kč na 1 858 750 Kč bez DPH.

Odůvodnění dodatku

- Ke snížení počtu měrných jednotek u výše uvedené etapy prací dochází z důvodu  skutečného počtu měrných jednotek vytyčených pozemků dle zapsané DKM na základě  podaných žádostí vlastníků.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, ve dvou (2) vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou (2) vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant  společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA

Místo: Praha		Místo: Praha

Datum: 27. 11. 2023		Datum: 27. 11. 2023

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu

Úřadu pro Středočeský kraj a hl.m. Praha 		Funkce: reprezentant společného plnění         závazku dodavatele PROJEKCE & AREA G.K.

Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá: Blanka Hrejzková

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pozov |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 18 | 2 000 | 36 000 | 31.5.2018 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 8 | 2 000 | 16 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 210 | 1 300 | 273 000 | 30.11.2018 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 49 | 1 400 | 68 600 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 100 | 2 000 | 200 000 | 31.3.2019 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 105 | 2 000 | 210 000 | 31.5.2019 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 259 | 350 | 90 650 | 31.8.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 259 | 500 | 129 500 | 30.9.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 023 750 |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 259 | 800 | 207 200 | 30.9.2020 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 180 | 200 | 36 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 60 | 300 | 18 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 6 | 500 | 3 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 259 | 1 200 | 310 800 | 30.6.2021 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 595 000 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 259 | 600 | 155 400 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 155 400 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 94 | 900 | 84 600 | do 30.9. v roce,ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do KN |
| Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 84 600 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 023 750 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 595 000 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 155 400 Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  | 84 600 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 1 858 750 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 390 338 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 2 249 088 Kč |
| V Praze dne 27.11.2023 | V Praze dne 27.11.2023 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| ………………………………………… | ……………………………………………………………………. |
| Ing. Jiří Veselý | Milan Nový |
| ředitel KPÚ pro Středočeský kraj | reprezentant společného plnění závazku |  |
| a hlavní město Praha | dodavatele PROJEKCE & AREA G.K. |  |  |