Dodatek č.7

- ke smlouvě o dílo č. 01/2016 ze dne 09.03.2016 („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro  Středočeský kraj a hl.m.Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3, Pobočka Benešov, Žižkova 360, 256 01

Zastoupená: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 385 662

E-mail: r.trochta@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Zhotovitel (reprezentant):			GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Sídlo:						Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV

Zastoupená: 					jednatelem Ing. Vladimírem Luksem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Tel.: 		xxxxx

E-mail: 		xxxxx

ID datové schránky: 				eep75pz

Bankovní spojení: 		ČSOB a.s.

Číslo účtu: 		198733946/0300

IČO:		61682764

DIČ: 		CZ61682764

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  Městským soudem v Praze, C 37161.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Vladimír Luks

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Vladimír Luks

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Předmětem Dodatku č. 7 ke Smlouvě je snížení měrných jednotek u etapy č. 3.4 – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Nový počet měrných jednotek pro tuto etapu je 0 MJ.

Předmět Dodatku

Dochází ke snížení počtu měrných jednotek a tím i ceny za dílo u etapy:

3.4.      Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků

počet MJ dle smlouvy o dílo: 198

cena za MJ bez DPH: 500 Kč

- cena etapy dle smlouvy o dílo bez DPH: 99 000 (198 MJ x 500 Kč/MJ)

počet MJ dle podaných žádostí vlastníků: 0

- cena etapy dle skutečného provedení bez DPH: 0

- V rámci smlouvy o dílo se jedná o méněpráce ve výši 99 000 Kč bez DPH (198 MJ x 500 Kč/MJ)

- Celková cena díla se snižuje o 99 000 Kč na 1 382 300 Kč bez DPH.

Odůvodnění dodatku

- Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv KoPÚ Bořeňovice bylo zapsáno do katastru nemovitostí  dne 13.10.2022. V období do 12 měsíců od zápisu tohoto rozhodnutí do KN nebyly podány žádné žádosti vlastníků o vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Z toho důvodu dochází ke snížení počtu měrných jednotek u výše uvedené etapy.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, ve dvou (2) vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou (2) vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Místo: Praha		Místo:

Datum: 6.12.2023         		Datum: 6.12.2023

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Rostislav Trochta		Jméno: Ing. Vladimír Luks

Funkce: vedoucí Pobočky Benešov 		Funkce: jednatel

Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá: Blanka Hrejzková

| Příloha č. 1 ke SoD - KoPÚ Bořeňovice - Položkový výkaz činností |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1) |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 461 | 200 | 92 200 | 30.11.2016 |
| 1.2. | Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 10 | 1 000 | 10 000 | 28.2.2017 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí | bod | 15 | 2 000 | 30 000 |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty | ha | 384 | 400 | 153 600 | 28.2.2017 |
|  | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 0,5 | 1 000 | 500 |  |
|  | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech | ha | 88 | 500 | 44 000 | 28.2.2017 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. | 100 bm | 197 | 1 000 | 197 000 | 30.6.2017 |
| 1.5. | Zjišťování hranic lesních pozemků |  |  |  |  |  |  |
|  | - zjišťování průběhu hranic lesních pozemků, vypracování ZPMZ a potřebných geom. plánů | 100 bm | 106 | 700 | 74 200 | 30.6.2017 |  |
|  | - stabilizace plastovou značkou | ks | 306 | 100 | 30 600 |  |  |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou | 100 bm | 0 |  |  |  |  |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 435 | 200 | 87 000 | 15.1.2019 |  |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč | 719 100 |  |  |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  | 719 100 |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 435 | 400 | 174 000 | 31.10.2019 |  |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů | ha | 384 | 100 | 38 400 | 31.10.2019 |  |
|  | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech | ha | 88 | 100 | 8 800 | 31.10.2019 |  |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ | 100 bm | 74 | 1 000 | 74 000 | 31.10.2019 |  |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 435 | 500 | 217 500 | 31 .11. 2020 |  |
| 2.5. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od zápisu do KN |  |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč | 532 700 |  |  |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 0 | 500 | 0 | do 12 měsíců od zápisu do KN |  |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 435 | 300 | 130 500 | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |  |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč | 130 500 |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč | 719 100 Kč |  |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč | 532 700 Kč |  |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč | 130 500 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 382 300 Kč |  |
| DPH 21% v Kč | 290 283 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 672 583 Kč |  |
| 1)Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum |  |
| V Benešově dne: 6.12.2023 | V Příbrami dne: 6.12.2023 |  |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |  |
| ………………………………………… | ……………………………………………………………………. |  |
| Ing. Rostislav Trochta | Ing. Vladimír Luks |  |
| vedoucí Pobočky Benešov | jednatel |  |  |  |  |  |
| Položkový výkaz činností: |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A - pozemky řešené dle § 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B - pozemky neřešené dle § 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C 1 až C 14 - určí zadavatel |  |  |  |  |  |  |
|  | C 3 + C 4 + C 5 = A + B |  |  |  |  |  |  |
|  | C 14 musí být vyšší nebo rovna součtu A + B |  |  |  |  |  |  |
| Závazné měrné jednotky |  |  |  |  |  |  |