# SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

- uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslavem Novotným, vedoucím Pobočky Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové; 
Hana Stříhavková, Pobočka Hradec Králové

Kontaktní údaje:

Tel.: 702 126 654, 602 461 723

E-mail: hkralove.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOVAP, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.

Zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: Wyx77xh

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 500069362/0800

DIČ: CZ15049248

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1096-2021-514101 ze dne 23.8.2021, jejímž předmětem je dílo s názvem: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy, včetně ucelené části k.ú. Černožice n/L (B)“

- Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je:

- Změna osoby, která je oprávněna jednat v technických záležitostech na straně zhotovitele – čl. 1 smlouvy o dílo – smluvní strany

- xxxxxxxxxxxxxxxxxx – dodatkem č. 1 je v technických záležitostech oprávněna jednat 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

- snížení počtu MJ dle skutečnosti – bod 6.3.1.i)a) a bod 6.3.1.i)b)

bod 6.3.1.i) a) – výškopisné zaměření zájmového území – dle smlouvy o dílo 10 MJ (ha) – dle skutečnosti 8 MJ (ha), méněpráce 2 MJ

bod 6.3.1.i) b) – DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – dle smlouvy o dílo 30 MJ (bm) – dle skutečnosti 12 MJ (bm), méněpráce 18 MJ

- změna ceny díla – čl. 3 – méněpráce v celkové výši 9.600,- Kč bez DPH

bod 6.3.1.i) a) – výškopisné zaměření zájmového území – méněpráce 2 MJ – původní cena dílčí části 3.000,- Kč bez DPH, méněpráce ve výši 600,- Kč bez DPH, nová cena dílčí části 2.400,- Kč bez DPH

bod 6.3.1.i) b) – DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – méněpráce 18 MJ – původní cena dílčí části 15.000,- Kč bez DPH, méněpráce ve výši 9.000,- Kč bez DPH, nová cena dílčí části 6.000,- Kč bez DPH

- Nová Cena díla

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 236 600,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 262 650,- Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 48 000,- Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 547 250,- Kč |
| DPH 21 % | 114 922,50 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 662 172,50 Kč |

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 1 (méněpráce) činí 9.600,- Kč bez DPH, 
tj. 1,72 % původní hodnoty závazku (řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.).

- Změna způsobu předání digitálních částí díla – článek 7. Technické požadavky na provedení díla, bod 7.2., písm. i), j), k), l), m), n) a o).

- Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

    - PSZ:

      - Vypracování dokumentace PSZ – 4x listinné a digitální vyhotovení určené po jednom z obou forem vyhotovení Objednateli, jedno listinné vyhotovení určené příslušné obci

      - Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení, určené po jednom z obou forem vyhotovení Objednateli

      - Vypracování aktualizace PSZ – 4x listinné a digitální vyhotovení určené po jednom z obou forem vyhotovení Objednateli, jedno listinné vyhotovení určené příslušné obci

      - Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení určené Objednateli, 2x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;

      - Výškopisné zaměření zájmového území – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 3x listinné a digitální vyhotovení určené po jednom z obou forem vyhotovení Objednateli a 1x listinné vyhotovení příslušné obci;

    - Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 3x listinné vyhotovení, jedno určené Objednateli (paré č. 1) a jedno příslušné obci k uložení a digitální vyhotovení určené Objednateli + 2x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu, jedno určené Objednateli a 1x k rozeslání účastníkům řízení;

    - Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 4x listinné a digitální vyhotovení určené po jednom z obou forem vyhotovení Objednateli, 1x listinné vyhotovení příslušné obci, 1x listinné vyhotovení určené každé dotčené obci a digitální vyhotovení určené katastrálnímu úřadu;

    - Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;

    - Zpracování mapového díla – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; a

    - Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 5x listinné a digitální vyhotovení určené po jednom od každé z forem vyhotovení Objednateli a po jednom listinném vyhotovení katastrálnímu úřadu, k rozeslání účastníkům řízení, příslušné obci k veřejnému nahlédnutí.

# Odůvodnění:

# Na kontrolním dnu, který se konal dne 25.9.2023 zpracovatel oznámil změnu osoby oprávněné jednat v technických záležitostech – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dále byl upřesněn počet měrných jednotek v bodech bod 6.3.1.i) a) – výškopisné zaměření zájmového území a bod 6.3.1.i) b) – DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, které byly stanoveny dle skutečnosti při návrhu plánu společných zařízení. Jedná se o méněpráce v hodnotě 9.600,- Kč bez DPH a snížení celkové ceny díla. Jde o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo.

- Předávání dat mezi oběma smluvními stranami bude od data podpisu tohoto dodatku 1 prováděno výhradně cestou Výměnného uložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. Nebudou již používána CD/DVD.

- Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Smlouva – dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, stává se Smlouva účinnou jejím vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

    - Příloha č. 1: Položkový výkaz činností – dodatek č. 1.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP, spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Místo: Hradec Králové		Místo: Pardubice

Datum: 13.12.2023		Datum: 11.12.2023

________________________________ 	___________________________

Ing. Petr Lázňovský		Jméno: Ing. Pavel Cimpl

ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj		Funkce: jednatel