# Dodatek č. 3

- ke smlouvě o dílo č. 15/2016-537100 ze dne 10.10.2016 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro  Středočeský kraj a hl.m.Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 385 662

E-mail: r.trochta@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Zhotovitel (reprezentant):			AREA G.K. spol. s r.o. reprezentant sdružení

PROJEKCE & AREA  G.K.

Sídlo:						U Elektry 650, 198 00  Praha 9

Zastoupená: 					Milan Nový, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX

Tel.: 		XXXXX

E-mail: 		XXXXX

ID datové schránky: 				jyem6ry

Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 		19-4040960207/0100

IČO:		25094459

DIČ: 		CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  Městským soudem v Praze, C 49143.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXX

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je snížení měrných jednotek u etapy č. 3.4 – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Nový počet měrných jednotek pro tuto etapu je 0 MJ.

Předmět Dodatku

Dochází ke snížení počtu měrných jednotek a tím i ceny za dílo u etapy:

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

počet MJ dle smlouvy o dílo: 121

cena za MJ bez DPH: 500 Kč

- cena  etapy dle smlouvy o dílo bez DPH: 60 500 (121 MJ x  500 Kč/MJ)

- počet MJ dle podaných žádostí vlastníků: 0

- cena etapy dle skutečného provedení bez DPH: 0  Kč

- V rámci smlouvy o dílo se jedná o méněpráce  ve výši 60 500 Kč bez DPH (121 MJ x 500 Kč/MJ)

- Celková cena díla se snižuje o 60 500  Kč na 1 256 000  Kč bez DPH.

Odůvodnění dodatku

- Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv KoPÚ Myslíč  bylo zapsáno do katastru nemovitostí  dne 1.12.2022. V období do 30.9.2023  nebyly podány žádné žádosti vlastníků o vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Z toho důvodu dochází ke snížení počtu měrných jednotek u výše uvedené etapy.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, ve dvou (2) vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou (2) vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant  sdružení PROJEKCE & AREA G.K.

Místo: Praha		Místo: Praha

Datum: 18. 12. 2023		Datum: 18. 12. 2023

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu

Úřadu pro Středočeský kraj a hl.m. Praha 		Funkce: reprezentant sdružení         PROJEKCE & AREA G.K.

Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá: Blanka Hrejzková

| Položkový výkaz činnosti - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Myslíč |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1) |  |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 7 | 1 000 | 7 000 | 31.5.2017 |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 7 | 1 900 | 13 300 |  |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 187 | 1 000 | 187 000 | 31.8.2017 |  |
|  | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 45 | 1 200 | 54 000 |  |  |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 125 | 1 500 | 187 500 | 30.5.2018 |  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. | 100 bm | 0 | 1 500 | 0 | 30.5.2018 |  |
|  | Zjišťování průběhu hranic lesních pozemků včetně stabilizace | 100 bm | 32 | 1 500 | 48 000 | 30.5.2018 |  |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 222 | 300 | 66 600 | 31.3.2019 |  |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 222 | 300 | 66 600 | 30.5.2017 |  |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 222 | 350 | 77 700 | 31.8.2019 |  |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 707 700 |  |  |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 222 | 650 | 144 300 | 30.11.2019 |  |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 222 | 250 | 55 500 |  |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 69 | 150 | 10 350 |  |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 49 | 150 | 7 350 |  |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona | ha | 222 | 1 000 | 222 000 | 14.7.2020 |  |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 459 500 |  |  |
| 3.3. | Mapové dílo | ha | 222 | 400 | 88 800 | do 3 měsíců od PM 1.rozhodnutí |  |
| Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH Kč |  |  |  |  | 88 800 |  |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 0 | 500 | 0 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN |  |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 707 700 Kč |  |  |
| 2.Návrhové práce celkem (3.2.1-3.2.3) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 459 500 Kč |  |  |
| 3.Mapové dílo celkem (3.3) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 88 800 Kč |  |  |
| 4.Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 256 000 Kč |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 263 760,00 Kč |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 519 760,00 Kč |  |  |
| V Praze dne 18. 12. 2023 |  |  | V Praze dne 18. 12. 2023 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý |  |  | Milan Nový |  |  |  |  |
| Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha |  |  | reprezentant sdružení |  |  |  |  |
|  |  |  | PROJEKCE & AREA G.K. |  |  |  |  |