DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |
| --- | --- |
| Sídlo: | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 |
| Zastoupen: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Josef Zeman, Pobočka Mladá Boleslav |
| Adresa: | Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav |
| Telefon: | +420 725 002 569 |
| E-mail : | j.zeman1@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | AGROPROJEKT PSO, s. r. o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno |
| Zastoupen: | Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Mgr. Zdeňek Střítecký, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | 784cctd |
| Bankovní spojení: | ČSOB, a. s. |
| Číslo účtu: | 372520453/0300 |
| IČO: | 41601483 |
| DIČ: | CZ41601483 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KS v Brně, oddíl C, vložka 2171 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXX |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: | XXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 smlouvy o dílo výše uvedené smluvní strany se dohodly:

1. změně zástupce zhotovitele  v hlavičce smlouvy na straně 1. smlouvy z XXXXX na Ing. Mgr. Zdeňka Stříteckého, jednatele

Nové znění části strany 1 smlouvy:

| Zhotovitel: | AGROPROJEKT PSO, s. r. o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno |
| Zastoupen: | Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Mgr. Zdeňek Střítecký, jednatel |

2. na úpravě měrných jednotek vícepráce na základě upřesnění fakturačního celku - Přípravné práce 3.2., část 3.4.1. - Původně počet MJ 2, cena za MJ bez DPH v Kč 2 500,-  celkem bez DPH v Kč                  5 000,-. Změna doplnění stávajícího bodového pole navýšení měrných jednotek o jeden bod na: počet MJ 3, cena za MJ bez DPH v Kč 2 500,- , celkem bez DPH v Kč 7 500,-.

se mění
Cena za provedení díla

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy. Rekapitulace ceny:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 588 900,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 374 200,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 57 000,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 020 100,- Kč |
| DPH 21% | 214 221,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 234 321,- Kč |

Změna zástupce zhotovitele v hlavičce smlouvy na straně 1. smlouvy z XXXXX na Ing. Mgr. Zdeňka Stříteckého, jednatele a úprava měrných jednotek je provedena na základě návrhu plnění prací a změn ze dne  5.8.2019 u smlouvy č. objednatele 33/2018-537100 ze dne 26.9.2018,

Úprava měrných jednotek vícepráce na základě upřesnění fakturačního celku  - Přípravné práce 3.2. na základě požadavku katastrálního pracoviště ve stanovení podmínek pro revizi a doplnění bodového pole v k.ú. Střížovice (v případě zničení  či poškození stojícího bodového pole doplnění  PPBP dle počtu a rozmístění poškozených bodů).  Nahrazení a doplnění 3  ks  bodů je zřejmé z technické zprávy k PPBP, kapitola návrh na doplnění PPBP strana 2 ( zasláno v příloze).

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou položkový výkaz činností je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 33/2018-537100 ze dne 26.9.2018.  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

| V Praze dne 9. 10. 2019 | V Brně dne 9. 10. 2019 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Jiří Veselý ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Ing. Mgr. Zdeňek Střítecký jednatel |
| Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku 1 - KoPÚ Střížovice |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 6 | 800 | 4 800 | 30.11.2019 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 2 500 | 7 500 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 109 | 800 | 87 200 | 30.11.2019 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 5 | 1 400 | 7 000 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 170 | 2 100 | 357 000 | 31.5.2020 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 114 | 550 | 62 700 | 30.10.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 114 | 550 | 62 700 | 31.8.2020 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 588 900 | 31.8.2020 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 114 | 1 200 | 136 800 | 31.5.2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 20 | 800 | 16 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 30 | 1 200 | 36 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 2 000 | 20 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 114 | 1 100 | 125 400 | 28.02.2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 374 200 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 114 | 500 | 57 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 57 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 588 900 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 374 200 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 57 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 1 020 100 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 214 221 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 1 234 321 Kč |
| V Praze dne 9. 10. 2019 | V Brně dne 9. 10. 2019 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Jiří Veselý | Ing. Mgr. Zdeňek Střítecký |
| ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | jednatel |  |  |  |  |