# Dodatek č. 2

# ke smlouvě o dílo pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce malé vodní nádrže v k.ú. Kosoř“

# (dále jen „smlouva“)

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.m. Praha

Adresa: nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Pobočka Kladno

Adresa: nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Stř. kraj a hl.město Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Stř. kraj a hl.město Praha

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:				Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí pobočky Kladno

Ing. Martina Mbumastonová

Tel.:                                                                      +420 601 584 040

E-mail:						kladno.pk@spucr.cz

ID DS:						z49per3

Bankovní spojení:				ČNB

Číslo účtu:					3723001/0710

IČO:						01312774

DIČ:						CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:					elitbau s.r.o.

Sídlo:						Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

Zastoupený:					Ing. Jiřím Křenovským, jednatelem spol.

Tel./fax:					XXXXXXXXXX

e-mail:						XXXXXXXXXX

ID DS:						526aihc

V technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXX

Tel./fax:					XXXXXXXXXX

E-mail:						XXXXXXXXXX

Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:					4086702/0800

IČO:						25571273

DIČ:						CZ25571273 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 34408

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

- Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 25. 7. 2023 ve znění dodatku č. 1, je „Rekonstrukce malé vodní nádrže v k.ú. Kosoř“.

Čl. II

- Smluvní strany se dohodly na nepodstatné změně závazku ze smlouvy – vícepráce. Při odtěžení hráze v místě výpustního potrubí se zjistilo, že v tělese hráze se nachází značné množství kořenů a kameniva a je nutné provést úpravu ve smyslu odtěžení stávající hráze v celém rozsahu návodní části a následně bude nová část hráze s původní částí provázána pomocí těsnících zámků, tudíž jinak, než předpokládala projektová dokumentace. Oproti původní dokumentaci a rozpočtu bylo dohodnuto doplnit těsnící clonu okolo výpustního potrubí. Ocenění položek bylo provedeno dle článku XVIII Nepodstatné změny závazku, vyhrazené změny závazku, odst. 6. Celková cena víceprací činí 1 228 137,28 Kč bez DPH.

- Součástí dodatku č. 2 je položkový rozpočet víceprací včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací a dodávek a služeb s výkazem výměr).

Čl. III

- Smluvní strany se dohodly na nepodstatné změně závazku ze smlouvy – méněpráce. Z důvodu podmínky CHKO Český kras, ve stavebním povolení o zákazu použití žuly na obklad sdruženého objektu byla tato položka z původního rozpočtu odstraněna a nahrazena jiným obkladovým kamenem vhodným pro stavbu vodních děl.  Ocenění položek bylo provedeno dle článku XVIII Nepodstatné změny závazku, vyhrazené změny závazku, odst. 6.

Celková cena méněprací činí 139 096,73 Kč bez DPH.

- Součástí dodatku č. 2 je položkový rozpočet méněprací včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací a dodávek a služeb s výkazem výměr).

Čl. IV

Cena díla, odst. 4 smlouvy o dílo zní:

Původní cena díla dle SoD č. SPU 289221/2023 činí 7 450 921,13 Kč bez DPH po započtení výše uvedených víceprací a méněprací se cena díla mění následovně:

Nová celková cena za provedení díla:

Bez DPH činí: 8 539 961,68 Kč

DPH 21 % činí: 1 793 391,95 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí: 10 333 353,63 Kč

Čl. V

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Praze dne 19.12.2023                                              V Lysicích dne 19.12.2023

Za objednatele:                                                              Za zhotovitele:

________________________________                         ________________________________

Ing. Jiří Veselý	   				Ing. Jiří Křenovský

ředitel Krajského pozemkového úřadu                                jednatel společnosti elitbau s.r.o.

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Za správnost: Ing. Martina Mbumastonová

Příloha č. 1: Rozpočet VCP+ MNP č.1 – rekonstrukce hráze

Příloha č. 2: Rozpočet VCP+ MNP č.2 – sdružený objekt

Příloha č.1

|  |  | REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kód: |  |  |  |  |  |  | 20-22-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  | Rekonstrukce malé vodní nádrže a přístupové polní cesty C1 v k.ú. Kosoř, SO-01 Malá vodní nádrž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  | 21. 9. 2023 |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | Vyplň údaj |  |  |
|  |  |  | Vyplň údaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  | Vyplň údaj |  |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 097 177,28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výše daně |  |  |  |  |  |
|  |  | DPH |  | základní |  |  |  |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 097 177,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 407,23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | snížená |  |  |  |  |  | 15,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 327 584,51 |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  | 20-22-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  | Rekonstrukce malé vodní nádrže a přístupové polní cesty C1 v k.ú. Kosoř, SO-01 Malá vodní nádrž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 21. 9. 2023 |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód |  |  |  |  |  | Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  |  |
|  | Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 097 177,28 |  |  |  |  |  |  | 1 327 584,51 |  |  |
|  |  | SO-01 |  |  |  |  |  | Malá vodní nádrž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 097 177,28 |  |  |  |  |  |  | 1 327 584,51 |  |  |
|  |  |  | SO-01.2 |  |  |  |  |  | Rekonstrukce hráze-vícepráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 097 177,28 |  |  |  |  |  |  | 1 327 584,51 |  |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rekonstrukce malé vodní nádrže a přístupové polní cesty C1 v k.ú. Kosoř, SO-01 Malá vodní nádrž |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO-01 - Malá vodní nádrž |  |  |  |  |  |
|  |  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO-01.2 - Rekonstrukce hráze-vícepráce |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 21. 9. 2023 |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj |
|  |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 1 097 177,28 |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  |  | DPH | základní | 1 097 177,28 |  |  | 21,00% | 230 407,23 |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 1 327 584,51 |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rekonstrukce malé vodní nádrže a přístupové polní cesty C1 v k.ú. Kosoř, SO-01 Malá vodní nádrž |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO-01 - Malá vodní nádrž |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO-01.2 - Rekonstrukce hráze-vícepráce |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 21. 9. 2023 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
|  | Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  | 1 097 177,28 |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rekonstrukce malé vodní nádrže a přístupové polní cesty C1 v k.ú. Kosoř, SO-01 Malá vodní nádrž |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO-01 - Malá vodní nádrž |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO-01.2 - Rekonstrukce hráze-vícepráce |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 21. 9. 2023 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
|  | Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 1 097 177,28 |
|  | 1 | K | 111211231 | Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm | kus | 6,000 | 100,00 | 600,00 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111211231 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6 |  | 6,000 |  |  |
|  | 3 | K | 112155115 | Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm | kus | 6,000 | 250,00 | 1 500,00 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155115 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6 |  | 6,000 |  |  |
|  | 5 | K | 112251101 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm | kus | 6,000 | 300,00 | 1 800,00 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6 |  | 6,000 |  |  |
|  | 11 | K | 122251106 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 960,000 | 69,00 | 66 240,00 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251106 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2260-1780 |  | 480,000 |  |  |
|  |  | VV |  | "zemina na hráz" 2640-2160 |  | 480,000 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 960,000 |  |  |
|  | 18 | K | 162201421 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 6,000 | 100,00 | 600,00 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201421 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6 |  | 6,000 |  |  |
|  | 30 | K | 162301971 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 12,000 | 4,44 | 53,28 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301971 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2*6 |  | 12,000 |  |  |
|  | 35 | K | 162551108 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m | m3 | 960,000 | 120,00 | 115 200,00 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551108 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2260-1780 |  | 480,000 |  |  |
|  |  | VV |  | "zemina na hráz" 2640-2160 |  | 480,000 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 960,000 |  |  |
|  | 37 | K | 171103202 | Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu | m3 | 480,000 | 80,00 | 38 400,00 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171103202 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zemina do hráze" 2640-2160 |  | 480,000 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 480,000 |  |  |
|  | 38 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 480,000 | 15,00 | 7 200,00 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201201 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2260-1780 |  | 480,000 |  |  |
|  | 39 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 864,000 | 250,00 | 216 000,00 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2260-1780)*1,8 |  | 864,000 |  |  |
|  | 51 | K | R1001 | zemina vhodná k násypu homogenní hráze | t | 2 592,000 | 250,00 | 648 000,00 |
|  |  | VV |  | 2592 |  | 2 592,000 |  |  |
|  | 52 | K | 112101101 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 8,000 | 198,00 | 1 584,00 |
|  |  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101101 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 8 |  | 8,000 |  |  |

| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  | Rekonstrukce malé vodní nádrže a přístupové polní cesty C1 v k.ú. Kosoř |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  | SO-01 - Malá vodní nádrž |  |  |  |  |  |
| Soupis: |  |  |  |  |  |  |
|  | SO-01.3 - Sdružený objekt |  |  |  |  |  |
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 1. 2. 2023 |
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  | DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 25571273 |
|  | elitbau s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25571273 |
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  | DIČ: |  |
| Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní | 0,00 |  |  | 21,00% | 0,00 |
|  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0,00 |
|  | Rekonstrukce malé vodní nádrže a přístupové polní cesty C1 v k.ú. Kosoř |  |  |  |  |  |
|  | SO-01 - Malá vodní nádrž |  |  |  |  |  |
|  | SO-01.3 - Sdružený objekt |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Datum: | 21.09.2023 |
|  |  |  |  |  | Projektant: |  |
|  |  | elitbau s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |
| Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0,00 |
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0,000 |
| K | 321222111 | Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čistého na maltu cementovou tl. od 25 | m3 | 2,357 | 6 250,00 | 14 731,25 |
|  |  | ,,přelivná hrana,, |  |  |  |  |
| M | R583001 | (VPK 583810790) hranoly lámané pro řádkové zdivo | t | 1,179 | 2 622,58 | 3 092,02 |
| M | R583002 | Kámen pro obklad přelivné hrany | t | 5,983 | 17 360,00 | 103 864,88 |
| M | R583003 | Příplatek - použití pytlované směsi pro spárování zdiva | m2 | 15,715 | 590,00 | 9 271,85 |
| M | R3003 |  | m3 | -1,637 | 80 000,00 | -130 960,00 |
| PP |  | Kamenné bloky - kamenořez rozměr dle stavebního výkresu |  |  |  |  |
| VV |  | 1,637 |  | 1,637 |  |  |

Příloha č.2

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCEPRACÍ - SDRUŽENÝ OBJEKT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rekonstrukce malé vodní nádrže a přístupové polní cesty C1 v k.ú. Kosoř |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO-01 - Malá vodní nádrž |  |  |  |  |  |
|  |  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO-01.3 - Sdružený objekt |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 05.11.2023 |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 25571273 |
|  |  |  | elitbau s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25571273 |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | -8 136,73 |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  |  | DPH | základní | -8 136,73 |  |  | 21,00% | -1 708,71 |
|  |  |  | snížená | #ODKAZ! |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | -9 845,44 |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rekonstrukce malé vodní nádrže a přístupové polní cesty C1 v k.ú. Kosoř |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO-01 - Malá vodní nádrž |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO-01.3 - Sdružený objekt |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 05.11.2023 |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | elitbau s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | -8 136,73 |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -8 136,73 |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | -14 235,130 |
|  | 22 | K | 321213345 | Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu | m3 | 1,637 | 9 000,00 | 14 733,000 |
|  |  |  | 326218391 | Příplatek k cenám zdiva obkladního LTM z kamene na maltu za jednostranné lícování | m3 | 1,637 | 970 | 1 587,890 |
|  |  |  | 326218393 | Příplatek k cenám zdiva obkladního LTM z kamene na maltu za vytvoření vodorovné hrany rohu | m | 25,700 | 1400 | 35 980,000 |
|  |  |  | R | Příplatek za výběr kamene v lomu - rozdíl mezi lomovým kamenem a kamenem Mořina (rozdíl 1.500,-KčúT) | t | 37,319 | 1500,00 | 55 979,100 |
|  | 32 | M | R3003 | Kamenné bloky - kamenořez rozměr dle stavebního výkresu | m3 | -1,637 | 80 000,00 | -130 960,000 |
|  |  | VV |  | 1,637 |  | 1,637 |  |  |
|  |  | M | R7725 | Příplatek - použití pytlované směsi pro spárování zdiva použití pytlované malty o pevnosti v tlaku po 28 dnech min. 40 MPa - např. SikaTop-122 SP nebo SikaRep CZ | m2 | 70,374 | 120,00 | 8 444,880 |
|  |  |  |  | ,,OZ,, 12,604 |  | 12,604 |  |  |
|  |  |  |  | ,,dno sdruženého objektu,, 12,6 |  | 12,600 |  |  |
|  |  |  |  | ,,přelivná hrana,, 7,25 |  | 7,250 |  |  |
|  |  |  |  | ,,obklad stěn,, 47,5 |  | 37,920 |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 70,374 |  |  |
|  |  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 6 098,40 |
|  |  |  | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m | m2 | 50,400 | 70,00 | 3 528,00 |
|  |  |  |  | 12,6*4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 941111221 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 504,000 | 0,90 | 453,60 |
|  |  |  | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m | m2 | 50,400 | 42,00 | 2 116,80 |