Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka:

Spisová zn.:

Č.j.: SPU 496134/2023/Pob/LG

UID: spuess8c19896d

Vyřizuje: Gončarovová Lucie

Tel.: 725 900 809

ID DS: z49per3

E-mail: l.goncarovova@spucr.cz

Datum: 18.12.2023

Protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 10. 2021 - „Náhradní výsadba v k.ú. Chlum u Dubé, Heřmanice v Podještědí a Holany s následnou péčí“,

Cena za provedení výsadby: bez DPH ……………………….…... 79 000 Kč

DPH………………………… ……… 16 590 Kč

Celková cena za provedení výsadby vč. DPH …………………... 95 590 Kč

Cena za zajištění následné péče: bez DPH ……………………… 44 000 Kč

DPH ………………………………..… 9 240 Kč

Celková cena za zajištění následné vč. DPH ……………………. 53 240 Kč

Cena za provedení díla: bez DPH ……………………….………. 123 000 Kč

DPH………………………… ……… 25 830 Kč

Celková cena díla vč. DPH …………………………………..…... 148 830 Kč

| provedení výsadby bez DPH…………………………..79 000 Kč DPH………………………………………………………16 590 Kč Celková cena za provedení výsadby vč. DPH……….95 590 Kč | Splněno, proplaceno |
| --- | --- |
| a) 1. rok péče o vysazený porost v k.ú. Holany: Cena bez DPH ………………. 3 000 Kč DPH …………………………….. 630 Kč Cena včetně DPH …………….3 630 Kč | Splněno, proplaceno |
| b) 1. rok péče o vysazený porost v k.ú. Chlum u Dubé: Cena bez DPH ………………. 5 000 Kč DPH ……………………………1 050 Kč Cena včetně DPH …………….6 050 Kč | Splněno, proplaceno |
| c) 1. rok péče o vysazený porost v k.ú. Heřmanice v Podještědí: Cena bez DPH ………………..4 000 Kč DPH ………………………………840 Kč Cena včetně DPH …………….4 840 Kč | Splněno, proplaceno |
| d) 2. rok péče o vysazený porost v k.ú. Holany: Cena bez DPH …………………3 000 Kč DPH …………………………..….630 Kč Cena včetně DPH …………….3 630 Kč | Nesplněno, neproplaceno |
| e) 2. rok péče o vysazený porost v k.ú. Chlum u Dubé: Cena bez DPH ………………. 5 000 Kč DPH …………………………....1 050 Kč Cena včetně DPH …………….6 050 Kč | Nesplněno, neproplaceno |
| f) 2. rok péče o vysazený porost v k.ú. Heřmanice v Podještědí: Cena bez DPH ……………….. 4 000 Kč DPH ………………………………840 Kč Cena včetně DPH ………….....4 840 Kč | Nesplněno, neproplaceno |
| g) 3. rok péče o vysazený porost v k.ú. Holany: Cena bez DPH …………………3 000 Kč DPH ……………….……………...630 Kč Cena včetně DPH ………….....3 630 Kč | Nesplněno, neproplaceno |
| h) 3. rok péče o vysazený porost v k.ú. Chlum u Dubé: Cena bez DPH ………………..5 000 Kč DPH ……………………………1 050 Kč Cena včetně DPH …………….6 050 Kč | Nesplněno, neproplaceno |
| i) 3. rok péče o vysazený porost v k.ú. Heřmanice v Podještědí: Cena bez DPH ……………….. 4 000 Kč DPH ………………………………840 Kč Cena včetně DPH …………….4 840 Kč | Nesplněno, neproplaceno |
| j) 4. rok péče o vysazený porost v k.ú. Heřmanice v Podještědí: Cena bez DPH ………………..4 000 Kč DPH ………………………………840 Kč Cena včetně DPH ………..…..4 840 Kč | Nesplněno, neproplaceno |
| k) 5. rok péče o vysazený porost v k.ú. Heřmanice v Podještědí: Cena bez DPH ………………4 000 Kč DPH ………………………………840 Kč Cena včetně DPH …………….4 840 Kč | Nesplněno, neproplaceno |

V Liberci dne 						V Opavě dne

...................................................			...................................................

Ing. Bohuslav Kabátek				Martin Šafrán

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj			jednatel

Státního pozemkového úřadu				RESTART – STUDIO s.r.o.