DODATEK č. 1

ke Smlouvě o Dílo č. 494-2023-508207

(dále jen „dodatek“)

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Pobočka Teplice

Adresa: Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice

Zastoupený:	Ing. Soňou Balcárkovou, vedoucí Pobočky Teplice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Soňa Balcárková, vedoucí Pobočky Teplice

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kristýna Hrachová, Pobočka Teplice

Tel.:	+420 702 168 786

E-mail:	teplice.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:                              			           Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo:							Růženec 54, 644 00 Brno

Zastoupený:						Ing. Vítězslavem Hráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:					Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:						2059572379/0800

IČ/DIČ:						27724905 / CZ27724905, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 494-2023-508207 ze dne 15. 5. 2023 (dále jen „dodatek“).

Předmět a účel smlouvy: Zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby „PSZ Bořislav, Řehlovice, Žalany“ v k.ú. Bořislav, k.ú. Řehlovice, k.ú. Žalany.

Čl. I

Předmět a účel dodatku

  - Z důvodu velké časové náročnosti vypracování PD způsobené projednáváním a řešením nových požadavků CHKO České středohoří na technické řešení polních cest a s ohledem na dobu trvání správního (stavebního) řízení a následné doby pro nabytí právní moci stavebního povolení se mění termíny plnění v Čl. III, části 3.1.1. SoD následovně:

      - Projektová dokumentace z 31. 1. 2024 na 30. 4. 2024

      - stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) z 28. 6. 2024 na „do jednoho měsíce po ukončení správního řízení u stavebního úřadu“

  - Žádost o stavební povolení bude zhotovitelem podána do 5 pracovních dnů od převzetí projektové dokumentace.

- Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 494-2023-508207 ze dne 15. 5. 2023

  - Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Smluvní strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Teplicích dne 8. 1. 2024 | V Brně dne 4. 1. 2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| .......................................................... Ing. Soňa Balcárková vedoucí Pobočky Teplice | .......................................................... Ing. Vítězslav Hráček jednatel |