Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. 936-2018-508101 ze dne 28. 08. 2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Radek Kugler, rada Pobočky Litoměřice |
| Adresa: | Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice |
| Telefon: | 727 956 745 |
| E-mail : | r.kugler@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Společná nabídka : | Reprezentant společnosti: |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. |
| Sídlo: | Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 |
| Zastoupen: | jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zbyněk Řezník, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxx |
| ID DS: | 74f75k9 |
| Bankovní spojení: | KB, a.s., Praha 10 |
| Číslo účtu: | 51-3715620207/0100 |
| IČO: | 26695103 |
| DIČ: | CZ26695103 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxx |
|  | Člen společnosti: |
| Zhotovitel: | GEOS Litoměřice s.r.o. |
| Sídlo: | Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 |
| Zastoupen: | Ing. Janem Nedomou, jednatelem |
| Telefon: | xxxxxxxxxxx |
| E-mail: | xxxxxxxxxxx |
| ID DS: | 9vjhm85 |
| IČO: | 06035159 |
| DIČ: | CZ06035159 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 274940 |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo:

Předmět a účel dodatku smlouvy

  - Úprava termínu dílčí části návrhových prací.

- Na základě požadavků vlastníků pozemků, kteří vlastní pozemky nejen v katastrálním území Encovany, ale také v navazujícím katastrálním území Polepy, dochází ke změně termínu dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 30. 01. 2024 nově na 30. 05. 2024.

- Vlastníci a současně hospodařící subjekty požadují vzájemnou návaznost navrhovaných pozemků přes katastrální hranici. Podmiňují souhlas s návrhem v k. ú. Encovany i projednání návrhu v k. ú. Polepy. Vznikla potřeba řešit obě katastrální území současně.

- Na základě uvedených skutečnosti byla zhotovitelem podána žádost, která je evidována objednatelem pod č. j. SPU 450683/2023 ze dne 09. 11. 2023. Před podáním žádosti byla smluvními stranami odsouhlasena a dohodnuta změna termínu výše uvedené části díla.

  - Ve Smlouvě o dílo č. 936-2018-508101, respektive v její příloze, tak dochází k následujícím změnám počtu MJ a ceny návrhových prací:

      - Původní znění:

| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 426 | 780 | 332 280 | 30.1.2024 |

      - Nové znění:

| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 426 | 780 | 332 280 | 30.5.2024 |

- Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až č. 6 se nemění.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 7 je nedílnou součástí smlouvy č. 936-2018-508101 ze dne 28. 08. 2018, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Encovany

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Teplicích dne 08.01.2024 | V Praze dne 04.01.2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Pavel Pojer ředitel KPÚ pro Ústecký kraj | Ing. Zbyněk Řezník jednatel Geodetické kanceláře Nedoma & Řezník, s.r.o. |

| Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 7 - KoPÚ v k. ú. Encovany |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 1 | 1 050 | 1 050 | 8.5.2019 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2 | 2 400 | 4 800 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 429 | 1 050 | 450 450 | 30.8.2019 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 172 | 4 100 | 705 200 | 15.5.2020 |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (dodatek č. 5) | 100 bm | 16 | 4 100 | 65 600 | 30.9.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 14 | 4 600 | 64 400 | 15.5.2020 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (dodatek č. 4) | 100 bm | 4 | 4 600 | 18 400 | 27.5.2022 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 4 | 10 000 | 40 000 | 15.5.2020 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 425 | 550 | 233 750 | 15.6.2020 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 425 | 680 | 289 000 | 30.10.2020 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 872 650 | 27.5.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 426 | 920 | 391 920 | 15.5.2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 41 | 820 | 33 620 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 22 | 550 | 12 100 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 17 | 820 | 13 940 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 426 | 780 | 332 280 | 30.5.2024 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 5 000 | 10 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 793 860 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 426 | 890 | 379 140 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 379 140 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 872 650 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 793 860 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 379 140 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 3 045 650 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 639 587 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 3 685 237 Kč |  |
| V Teplicích dne 08.01.2024 | V Praze dne 04.01.2024 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| ………………………………………… | ……………………………………………………………………. |
| Ing. Pavel Pojer | Ing. Zbyněk Řezník |
| ředitel KPÚ pro Ústecký kraj | jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. |  |