Dodatek č. 1

K příkazní smlouvě o dílo ze dne 15. 6. 2023

Smluvní strany:

Příkazce:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník

Adresa:						Lubenská 2250, 269 01 Rakovník

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Martin Kaše, odborný rada

Bankovní spojení: 					Česká národní banka

Číslo účtu: 						3723001/0710

IČ/DIČ:							01312774 / CZ01312774

## (dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:	TUNICA Trade s.r.o.

Adresa:	Světova 523/1, 180 00 Praha

Zastoupený:	Ing. Vladimír Klíma, jednatel společnosti

IČO: 							06232906

DIČ: 							CZ06232906

Zápis v živnostenském rejstříku: 			-

Bankovní spojení: 					Fio banka a.s.

Číslo účtu: 						2401281308 / 2010

Telefon/fax: 						XXX

e-mail: 							XXX

ID DS: 							7brmdmd

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 278536. (dále jen „příkazník“)

Tímto dodatkem se doplňuje příkazní smlouva na obstarání technického dozoru stavebníka a další investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu:

Název stavby: Nádrž II. a LBC 2b v k.ú. Kněževes u Rakovníka

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách/doplnění smlouvy:

- Čl.II Rozsah a obsah předmětu plnění

2.2.	Předpokládaná doba realizace stavby je 7. 2023 – 11. 2024.

Odůvodnění:

Z objektivních důvodů, které při realizaci zakázky vznikly, byl posunut termín dokončení stavby, dokončení výsadby a péče o porost.

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou

V Rakovníku dne 10. 1. 2024		   			Ve Praze dne 10. 1. 2024

Z a  p ř í k a z c e                                                   	 Z a  p ř í k a z n í k a

……………………………………                                                ……………………..……….

Ing. Silvie Römerová                                  	Ing. Vladimír Klíma

Vedoucí Pobočky Rakovník	Jednatel TUNICA Trade s.r.o.