Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 28/2022/504203

č.j.: SPU 426666/2023

DODATEK č. 6 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 04.01.2023

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Výstavba VHO v k.ú. Měčín“ (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy; Ing. Libuše Špačková, odborný rada Pobočky Klatovy; Bc. Milan Václavík, DiS., rada Pobočky Klatovy

Adresa: 																Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy

Telefon: 															+420 606 623 779

+420 727 927 502

+420 602 436 252

E-mail:																klatovy.pk@spucr.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:															PROMO REAL GROUP s.r.o.

Sídlo: 																Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň

Zastoupený: 														Radkem Maršálkem, jednatelem společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			XXX

Telefon: 															+ 420 XXX

E-mail: 																XXX

ID DS: 																r2yny97

Bankovní spojení: 												ČESKÁ SPOŘITELNA

Číslo účtu: 															4179089399/0800

IČ: 																	   	29093236

DIČ: 																	CZ29093236 je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. XIX.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava časového harmonogramu postupu prací, který je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha.

- Smluvní strany shodně konstatují, že úprava časového harmonogramu se jeví jako nezbytná z důvodu žádosti zhotovitele o prodloužení termínu dokončení stavebních prací a s ohledem na změny na SO 21 - VPC 3 polní cesta, ke kterým je podána žádost o schválení nepodstatných změn hodnoty závazku ze smlouvy.

- Současně s úpravou časového harmonogramu dochází ke změně termínu dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla a plnění uzlových bodů:

4.c. Termín dokončení stavebních prací

4.d. Termín předání a převzetí díla

5.1. provedení kompletní realizace SO-17-REV 1 N revitalizace vodního toku v celém úseku a rozsahu

5.2. provedení kompletní realizace SO-21-VPC 3 N polní cesta v celém úseku a rozsahu.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu viz příloha, změně koncových termínů a termínů

uzlových bodů:

4.c. Termín dokončení stavebních prací z termínu 296 dní od nabytí účinnosti smlouvy na termín

450 dní od nabytí účinnosti smlouvy

4.d. Termín předání a převzetí díla z termínu 310 dní od nabytí účinnosti smlouvy na termín 464 dní od nabytí účinnosti smlouvy.

5.1. provedení kompletní realizace SO - 17 REV 1 N revitalizace vodního toku v celém úseku

a  rozsahu - z termínu do 200 dní od nabytí účinnosti smlouvy na termín plnění do 447 dní od nabytí účinnosti smlouvy.

5.2. provedení kompletní realizace SO 21 - VPC 3 N polní cesta v celém úseku a rozsahu - z termínu do 230 dní od nabytí účinnosti smlouvy na termín plnění do 447 dní od nabytí účinnosti smlouvy.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 5 zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy: Harmonogram prací

V Plzni dne: 25.10.2023              					      	 	V Plzni dne: 26.10.2023

Za objednatele:													Za zhotovitele:

…………………………											…………………………

Ing. Jiří Papež		Radek Maršálek

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad		PROMO REAL GROUP s.r.o.

v z. Mgr. Petr Brož

za administraci: Mgr. Petr Brož