# DODATEK č. 2

- ke smlouvě o dílo č. 748-2022-520202 uzavřené dne 17.8.2022 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.

Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Miroslavem Šimonem, Pobočka Havlíčkův Brod

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727957247

E-mail: 	vysocina.kraj@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOVAP spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234

Zastoupená:								Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená:		Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená:		XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.:	XXXXXXXXXX

E-mail:	XXXXXXXXXX

ID datové schránky:	 Wyx77xh

Bankovní spojení:	 Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:	 500069362/0800

DIČ:	 CZ15049248

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

1.	PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě uzavřené dne 17.8.2022, na provedení díla s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Šlapanov" (dále jen „Dodatek“).

2.	PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

Objednatel obdržel od zhotovitele dne 4.1.2023 poklady k upřesnění měrných jednotek, resp. žádost o změnu měrných jednotek a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku je změna měrných jednotek (méněpráce) etapy 6.2.2. Změny jsou způsobené drobnými úpravami obvodu a vyplynuly při samotném zjišťování průběhu hranic pozemků. Dále se mění osoba oprávněná jednat v technických záležitostech.

3.	ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY SE MĚNÍ TAKTO

V čl. 1. části (2) se zastoupení mění takto:

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXX

ČL. 3 CENA DÍLA SE MĚNÍ TAKTO

V čl. 3.1. se kalkulace ceny díla mění takto:

| 1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 6.2.1.-6.2.3.) bez DPH | 2 740 350,00 Kč |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek – Dokumentace celkem (Dílčí části 6.3.1.-6.3.2.) bez DPH | 587 125,00 Kč |
| 3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 825 000,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 4 152 475,00 Kč |
| DPH 21 % | 872 019,75 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 5 024 494,75 Kč |

Změny počtu měrných jednotek (MJ) a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.2.2 Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. Počet MJ (1 MJ = 100 bm) se snižuje z dosavadních 258 MJ na 255 MJ, celková cena se snižuje z dosavadních 1 050 060,00 Kč na 1 037 850,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 4 070,00 Kč bez DPH, termín předání k akceptačnímu řízení 29.2.2024.

4.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

4.2	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

4.3	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4.4	Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP spol. s r.o.

Místo: Jihlava 18. 1. 2024	Místo: Pardubice 17. 1. 2024

___________________________________	___________________________

v. z. Ing. Alena Procházková	Ing. Pavel Cimpl

zástupkyně ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatel GEOVAP spol. s r.o.

Státního pozemkového úřadu	GEOVAP spol. s r.o.

Za správnost

_________________________

Ing. Miroslav Šimon

Pobočka Havlíčkův Brod

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Šlapanov |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |  |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize podrobného měření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů | ha | 750 | 1 500,00 | 1 125 000,00 | 30.6.2023 |  |
| 6.2.2 | Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 255 | 4 070,00 | 1 037 850,00 | 29.2.2024 |  |
| 6.2.3 | Dokumentace k vstupním nárokům vlastníků pozemků | ha | 750 | 770,00 | 577 500,00 |  |  |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 740 350,00 | 29.2.2024 5) |  |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Dokumentace k upřesnění hranic přídělů“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Dokumentace k výstupním nárokům vlastníků pozemků | ha | 750 | 770,00 | 577 500,00 | 31.10.2024 |  |
| 6.3.2 | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 i) | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 5 390 | 5 390 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.2 ii) | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 3 080 | 3 080 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.2 iii) | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 155 | 1 155 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| „Dokumentace k upřesnění hranic přídělů“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 587 125,00 | xxxxx |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 750 | 1 100,00 | 825 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 825 000,00 | xxxxx |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 740 350,00 |  |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 587 125,00 |  |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 825 000,00 |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 4 152 475,00 |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 872 019,75 |  |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 5 024 494,75 |  |  |
| 5) Termín stanovuje Objednatel. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |  |