# Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

# č. 20/2016-5372100/1466-2016-537209

# Komplexní pozemková úprava Štíhlice

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany

I. O b j e d n a t e l :                            ČR – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha

Sídlo: 				          nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený			          Ing. Jiřím Veselým

ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Veselý

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Zdeněk Jahn, CSc., vedoucí Pobočky Nymburk

Ing. Jaroslav Poděbradský

Adresa:                                                                   Soudní 17/3, 288 00 Nymburk

Telefon:                                                                  725 921 570

721 973 650

e-mail:                                                                     nymburk.pk@spucr.cz

ID DS:                                                                      z49per3

Bankovní spojení:				    Česká národní banka

## Číslo účtu:					    3723001/0710

IČ/DIČ						    01312774/CZ 01312774

II. Z h o t o v i t e l:                                               Sdružení Foltánek s.r.o., Agroprojekce Litomyšl s.r.o.                                                          	                                                                       reprezentant sdružení: Foltánek s.r.o.

Adresa:                                                                      Perucká 1, 120 00 Praha 2

Zastoupený:                                                              Ing. Dalimil Foltánek, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:       Ing. Dalimil Foltánek

V technických záležitostech oprávněn jednat:      XXXXX

Bankovní spojení:                                                     KB a.s.

Číslo účtu:                                                                 43-6830890257/0100

IČ/DIČ:                                                                        24662976, CZ24662976

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164338

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXX

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Smlouva na zpracování KoPÚ Štíhlice č. 20/2016-537100/1466-2016-537209 byla se zhotovitelem Sdružení Foltánek s.r.o., Agroprojekce Litomyšl s.r.o. - reprezentant sdružení: Foltánek s.r.o. uzavřena dne 26.10.2016. Dodatkem č. 1 čj. 20/2016-5372100/1 ze dne 18.10.2018 byl do čl. X. vložen bod 10.10. týkající se GDPR. Dodatkem č. 2 č. 20/2016-537100/1466-2016-537209/2 ze dne 26.6.2020 došlo ke změně rozsahu plnění a úpravě termínů u položky č. 3.1.3. Dodatkem č. 3 č. 1466-2016-537209/3 ze dne 14.4.2021 došlo ke změně termínu u položky č. 3.2.2. Dodatkem č.4 č. 1466-2016-537209/4 ze dne 24.3.2022 došlo ke změně termínů u položky 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

Čl. II.

- Dodatkem č. 5 dojde ke změně rozsahu plnění u položek následujících fakturačních celků

Původní

| 3.2. | Návrhové práce | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 100 | 1 000 |

Nový

| 3.2. | Návrhové práce | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 8 | 100 | 800 |

Tento dodatek č. 5 se uzavírá na základě zjištění, že z objektivních důvodů nebylo třeba zpracovávat výše uvedené položky v původně zamýšleném rozsahu. Dle článku VI. bod 6.2 smlouvy o dílo je cena ucelené části díla dána skutečným množstvím měrných jednotek. Snížením měrných jednotek u výše uvedených fakturačních celků dojde ke snížení ceny díla.

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 2:

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 528 300 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 733 700 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 143 500 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  | 24 500 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 2 430 000 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 510 300 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 2 940 300 Kč |  |

Nová rekapitulace ceny:

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 528 300 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 733 500 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 143 500 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  | 24 500 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 2 429 800 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 510 258 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 2 940 058 Kč |  |

Nedílnou součástí uzavíraného Dodatku č. 5 je příloha – položkový výkaz činností, který přehledně a detailně vymezuje parametry věcného, časového a finančního plnění.

Čl. III.

Úpravou smluvního plnění dojde k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, ke vzniku méně pracím v absolutní hodnotě 200,- Kč bez DPH. Rozdíl v ceně proti původní ceně uvedené ve Smlouvě o dílo je 0,8 %.

Čl. IV.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Praze dne 24. 1. 2024	                                                               V Praze dne 16. 1. 2024

Za objednatele                                                                                          Za zhotovitele

Ing. Jiří Veselý                                                                                         Ing. Dalimil Foltánek

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha       jednatel společnosti Foltánek s.r.o.

| Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - KoPÚ Štíhlice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ |  | Cena za MJ bez DPH v Kč |  | Cena bez DPH celkem v Kč |  | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |  |  |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 3 |  | 1 000 |  | 3 000 |  | 30.5.2018 |  |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 30 |  | 1 000 |  | 30 000 |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 245 |  | 2 000 |  | 490 000 |  | 30.5.2018 |  |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 45 |  | 2 000 |  | 90 000 |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 125 |  | 4 000 |  | 500 000 |  | 30.9.2020 |  |  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 2 |  | 4 000 |  | 8 000 |  | 30.5.2019 |  |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 11 |  | 500 |  | 5 500 |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 287 |  | 700 |  | 200 900 |  | 30.5.2019 |  |  |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 287 |  | 700 |  | 200 900 |  | 30.5.2020 |  |  |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 1 528 300 |  | 30.5.2020 |  |  |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 287 |  | 1 200 |  | 344 400 |  | 30.5.2021 |  |  |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 287 |  | 100 |  | 28 700 |  |  |  |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 52 |  | 100 |  | 5 200 |  |  |  |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 8 |  | 100 |  | 800 |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 287 |  | 1 200 |  | 344 400 |  | 30.6.2022 |  |  |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 |  | 5 000 |  | 10 000 |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  |  |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 733 500 |  |  |  |  |
| 3.3. | Mapové dílo | ha | 287 |  | 500 |  | 143 500 |  | do 4 měsíců nabytí PM 1. rozhodnutí |  |  |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 143 500 |  |  |  |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 70 |  | 350 |  | 24500 |  | nejpozději do 30.10. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |  |  |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 24500 |  |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 1 528 300 Kč |  |  |  |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 733 500 Kč |  |  |  |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 143 500 Kč |  |  |  |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 24 500 Kč |  |  |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 2 429 800 Kč |  |  |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  |  | 510 258 Kč |  |  |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 2 940 058 Kč |  |  |  |  |
| V Praze dne 24. 1. 2024 |  | V Praze dne 16. 1. 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  | Ing. Dalimil Foltánek, jednatel firmy Foltánek s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |