# Dodatek číslo 3

- ke smlouvě o dílo č. 1024-2022-537207 ze dne 19. 10. 2022

- (pomocná evidence KPÚ: 17/2022-537100)

- (KoPÚ Sedlec u Mšena)

SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Gabriela Poláková, Pobočka Mělník

Ing. Petra Fuxová, Pobočka Mělník

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 950 114, +420 601 558 016

E-mail: g.polakova@spucr.cz, p.fuxova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674.

Zastoupená: Mgr. Barbora Salátová

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

DIČ: CZ29099323

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. objednatele: 1024-2022-537207 ze dne 19. 10. 2022 (pomocná evidence KPÚ: 17/2022-537100) mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

I.

V návaznosti na zpracování dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. výše uvedené smlouvy byly zpřesněny skutečné měrné jednotky a celková výměra řešeného území, která nyní činí 357,2963 ha. V souvislosti s výše uvedeným a po posouzení žádosti zpracovatele ze dne 18. 1. 2024 o vyhotovení dodatku, dochází k úpravě MJ u těchto dílčích částí:

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku |  | MJ | počet MJ dle SoD | cena za MJ bez DPH v Kč | cena bez DPH dle SoD v Kč | Skutečný počet MJ | skutečná cena bez DPH [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 260 | 2 200 | 572 000 | 247 | 543 400 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 357 | 550 | 196 350 | 358 | 196 900 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 357 | 1 100 | 392 700 | 358 | 393 800 |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 357 | 1 100 | 392 700 | 358 | 393 800 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 357 | 1 100 | 392 700 | 358 | 393 800 |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 357 | 550 | 196 350 | 358 | 196 900 |
| Celkem |  |  |  |  | 2 142 800 |  | 2 118 600 |

a v důsledku toho se mění ustanovení článku 3. „CENA DÍLA“, odstavec číslo 3.1. takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 553 200,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 886 490,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 196 900,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 636 590,00 Kč |

| DPH 21% | 553 683,90 Kč |
| --- | --- |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 190 273,90 Kč |

Vzniklé více práce (4 400,- Kč) a méně práce (28 600,- Kč) jsou v absolutní hodnotě 33 000,- Kč, tj. dochází ke změně 1,24 % vůči původní hodnotě celé zakázky ve znění dodatku č. 2.

II.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je upravený Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Sedlec u Mšena včetně části k.ú. Mšeno.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 1024-2022-537207 ze dne 19. 10. 2022 (pomocná evidence KPÚ: 17/2022-537100) se nemění.

IV.

Na služební místo vedoucí Pobočky Mělník, byla jmenována Ing. Petra Fuxová s účinností od 1.1.2024.

V.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 3 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Dodatek č. 3 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o.

Místo: Praha 							Místo: Plzeň

Datum: 25. 1. 2024 						Datum: 25. 1. 2024

________________________________ 			___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý 					Jméno: Mgr. Barbora Salátová

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu 		Funkce: jednatel

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Sedlec u Mšena |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |  |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 6 | 2 200,00 | 13 200,00 | 31.10.2023 |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | 3 300,00 | 13 200,00 |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 357 | 1 100,00 | 392 700,00 | 31.10.2023 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 247 | 2 200,00 | 543 400,00 | 28.2.2024 |  |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 358 | 550,00 | 196 900,00 | 28.2.2024 |  |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 358 | 1 100,00 | 393 800,00 | 31.5.2024 |  |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 553 200,00 | 31.5.2024 |  |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 358 | 1 100,00 | 393 800,00 | 31.3.2025 |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 18 | 550,00 | 9 900,00 |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 33 | 330,00 | 10 890,00 |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 0 | 11 000,00 | 0,00 |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 0 | 11 000,00 | 0,00 |  |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 7 700,00 | 7 700,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 4 400,00 | 4 400,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 650,00 | 1 650,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 358 | 1 100,00 | 393 800,00 | 31.3.2026 |  |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 11 000,00 | 22 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 26 | 1 100,00 | 28 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 7 700,00 | 7 700,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4 400,00 | 4 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 650,00 | 1 650,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 886 490,00 | xxxxx |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 358 | 550,00 | 196 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 196 900,00 | xxxxx |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 553 200,00 |  |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 886 490,00 |  |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 196 900,00 |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 636 590,00 |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 553 683,90 |  |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 190 273,90 |  |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. |  |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Plzeň |  |  |  |
| Datum: 25. 1. 2024 |  |  |  | Datum: 25. 1. 2024 |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Mgr. Barbora Salátová |  |  |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |  |