# Dodatek č. 4

- ke smlouvě o dílo č. 399-2022-520204 uzavřené dne 25. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova4260/4, 589 01 Jihlava

Zastoupená: 	  Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ

pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	  Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená:	  Ing. Petrem Holíkem, referentem Pobočky Třebíč

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727957247

E-mail: 	vysocina.kraj@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- EKOS T, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Bezručova 68, 674 01 Třebíč, IČO: 63470985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Brně, oddíl C 19, vložka 972

Zastoupená: 					Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

- Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

- Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem

- V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Kontaktní údaje:

Tel.: 		xxxxx

E-mail: 		xxxxx

ID datové schránky: 		2r63dp8

Bankovní spojení: 		Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 		1521409359/0800

DIČ: 		CZ63470985

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

        - Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 25. 10. 2023, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 27. 7. 2023, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 31. 10. 2023 a dodatkem č. 3 uzavřeným dne 15. 11. 2023 na provedení díla 
s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Horky u Želetavy II." (dále jen „Dodatek“).

Předmět a ÚČEL Dodatku

Zhotovitel pořádal Objednatele prostřednictvím Pobočky Třebíč dne 11. 1. 2024 v souladu s čl. 3.6. Smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejněného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejich provedením není Zhotovitel v prodlení. Průměrná roční míra inflace v roce 2023 byla 10,7 %.

Objednatel žádost schválil a s navýšením jednotkových položkových cen (měrných jednotek) u dílčích části 6.2.7; 6.2.8; 6.3.1; 6.3.1 i) a); 6.3.1 i) b); 6.3.2 h) i); 6.3.2 h) ii); 6.3.2 h) iii); 6.3.2; 6.3.3; 6.3.4; 6.3.5 i); 6.3.5 ii), 6.3.5 iii) a 6.4 souhlasí. Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla navyšuje 
o 94 787,00 Kč bez DPH (114 692,27 Kč včetně DPH).

Čl. 3. CENA díla, se mění takto

- V čl. 3.1. se kalkulace ceny díla mění takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 376 210,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 657 877,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 128 260,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 162 347,00 Kč |
| DPH 21 % | 454 092,87 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 616 439,87 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností („Cena Díla“).

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOS T, spol. s r.o.

Místo: Jihlava		Místo: Třebíč

Dne: 22. 1. 2024		Dne: 22. 1. 2024

________________________________ 	___________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 				Ing. Aleš Tůma

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 				jednatel

Státní pozemkový úřad 		EKOS T, spol. s r.o.

v.z. Ing. Alena Procházková

zástupkyně ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina

Státní pozemkový úřad

___________________________

Ing. Libor Sedláček

jednatel

EKOS T, spol. s r.o.

Za správnost:

_____________________

Ing. Jan Čekal

KPÚ pro Kraj Vysočina