SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

na zpracování projektové dokumentace pro stavbu

„Realizace SZ v k. ú. Nebory a Oldřichovice u Třince“

- (dále jen „Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Pobočka Frýdek-Místek

Adresa: 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupený:					     Mgr. Danou Liškovou,

ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková,

ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx

xxx

Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217,

738 01 Frýdek-Místek

Tel.:	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	xxx

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:          					     APC SILNICE s.r.o.

Sídlo:	Jana Babáka 2733/11, 612 00  Brno

Zastoupený:	Ing. Martinem Rambouskem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Rambousek

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx

Bankovní spojení:	Komerční banka

Číslo účtu:	xxx

IČ/DIČ:	60705981 / CZ60705981

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 15132.

(dále jen jako „Zhotovitel“)

Čl. I

Předmět Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

- Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby s názvem „Realizace SZ v k. ú. Nebory a Oldřichovice u Třince“ je změna termínů plnění uvedená v bodě 3.1.1. Čl. III smlouvy o dílo.

- Změna termínů plnění se mění na základě žádosti zhotovitele ze dne 16. 1. 2024. Prodloužení termínů požaduje zhotovitel z důvodu náročného časového projednávání kolize polní cesty C1 v k. ú. Nebory s optickým kabelem ve správě CETINu a.s., který požaduje provedení přeložky optického kabelu mimo trasu polní cesty.

- Čl. III bod 3.1.1. se mění takto:

    - Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

- Projektová dokumentace 	30. 4. 2024

- Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci)	30. 9. 2024

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 19. 5. 2023 zůstávají v platnosti beze změn.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že tento 
Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Za Objednatele: V Ostravě 29. 1. 2024 | Za Zhotovitele: V Brně 29. 1. 2024 |
| --- | --- |
| elektronicky podepsáno |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Mgr. Dana Lišková ředitelka KPÚ pro MSK | Ing. Martin Rambousek jednatel APC SILNICE s.r.o. |