Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 19/2022/504203

Č.j.: SPU 047488/2024

UID: spudms00000014317018

KoPÚ v k.ú. Trnčí

# DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

# (číslo smlouvy objednatele 19/2022/504203), uzavřené dne 16.9.2022

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Trnčí“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Trnčí (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Markéta Krůsová, rada Pobočky Klatovy

Adresa:																Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy

Telefon: 															+ 420 727 956 729;

E-mail:																klatovy.pk@spucr.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:														GEOREAL spol. s r.o.

Sídlo:																	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 														Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx

Telefon: 															xxxxxx

E-mail: 																xxxxxx

ID DS: 																s85762s

Bankovní spojení: 												Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 															0720092329/0800

IČ:																		405 27 514

DIČ: 																	CZ40527514

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna hodnoty díla na základě inlační doložky obsažené v uzavřené smlouvě. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 3,6 smlouvy analogicky s § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů

- Zhotovitel svou žádostí ze dne 17.1.2024 dle smlouvy naplnil ustanovení čl. 3.6, které mj. uvádí, že zhotovitel je oprávněn jedenkrát za kalendářní rok písemně požádat o navýšení jednotkových položkových cen pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny ve smyslu čl. 10 této smlouvy a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok, a to vždy s účinností ode dne následujícího po doručení žádosti objednateli, nejdříve však od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude vyhlášení průměrné roční míry inflace učiněno. Zhotovitel může požádat o navýšení jednotkových položkových cen, pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok.

- Veškeré další náležitosti tohoto článku a další vztažené ve smlouvě byly podanou žádostí naplněny, objednatel je posoudil a předložil toto znění dodatku zhotoviteli, reflektující obsah jeho žádosti.

- Průměrná roční míra inflace, zveřejněná na webových stránkách Českého statistického úřadu, dosáhla v roce 2023 výše 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen těch částí Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení, a to o 10 %.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny ceny za provedení díla.

- Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla takto:

| Původní celková cena díla bez DPH (dle dodatku č. 1) | 2 100 890,00 Kč |
| --- | --- |
| Navýšení o „inflační doložku“ bez DPH | 210 089,00 Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 2 310 979,00 Kč |
| DPH 21 % | 485 305,59 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 796 284,59 Kč |

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč (dle dodatku č. 1) | Cena bez DPH celkem v Kč (dle dodatku č. 1) | Cena za MJ bez DPH v Kč vč. inflační doložky | Cena bez DPH celkem v Kč vč. inflační doložky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 14 | 2 200,00 | 30 800,00 | 2 420,00 | 33 880,00 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 251 | 880,00 | 220 880,00 | 968,00 | 242 968,00 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 21 | 1 760,00 | 36 960,00 | 1 936,00 | 40 656,00 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 168 | 2 750,00 | 462 000,00 | 3 025,00 | 508 200,00 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 127 | 1 650,00 | 209 550,00 | 1 815,00 | 230 505,00 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 272 | 440,00 | 119 680,00 | 484,00 | 131 648,00 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 272 | 440,00 | 119 680,00 | 484,00 | 131 648,00 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 199 550,00 |  | 1 319 505,00 |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 251 | 1 100,00 | 276 100,00 | 1 210,00 | 303 710,00 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 22 | 1 320,00 | 29 040,00 | 1 452,00 | 31 944,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 43 | 990,00 | 42 570,00 | 1 089,00 | 46 827,00 |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy) | 100 bm | 4 | 990,00 | 3 960,00 | 1 089,00 | 4 356,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 2 | 5 500,00 | 11 000,00 | 6 050,00 | 12 100,00 |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha | - | - | - | - | - |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 7 700,00 | 7 700,00 | 8 470,00 | 8 470,00 |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 840,00 | 4 840,00 |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 815,00 | 1 815,00 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 251 | 1 320,00 | 331 320,00 | 1 452,00 | 364 452,00 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 11 000,00 | 22 000,00 | 12 100,00 | 24 200,00 |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 5 500,00 | 5 500,00 | 6 050,00 | 6 050,00 |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha | - | - | - | - | - |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 9 240,00 | 9 240,00 | 10 164,00 | 10 164,00 |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 5 280,00 | 5 280,00 | 5 808,00 | 5 808,00 |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 980,00 | 1 980,00 | 2 178,00 | 2 178,00 |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 751 740,00 |  | 826 914,00 |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 272 | 550,00 | 149 600,00 | 605,00 | 164 560,00 |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 149 600,00 |  | 164 560,00 |

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Klatovech: 08. 02. 2024  									V Plzni: 06. 02. 2024

Za objednatele:													Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

…………………………											…………………………

Ing. Zbyněk Weber		Martin Vondráček

vedoucí Pobočky Klatovy		jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad		GEOREAL spol. s r.o.

Administrátor VZ/

v souladu s MP: Drozdová Helena