číslo smlouvy Objednatele: 656-2022-541201

číslo smlouvy Zhotovitele: 25/22

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zásada

DODATEK Č. 4

SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele 656-2022-541201, č. smlouvy zhotovitele 25/22 ze dne 15.8.2022

(dále jen „Dodatek")
uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „NOZ")

SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika - Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec,

na adrese: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Vláškem, odborným radou

Kontaktní údaje:

tel.: +420 725548197

E-mail: t.macek@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel")

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154

Zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli

Kontaktní údaje:

tel.: +420 xxxxxxxxx / + 420 xxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 31405/0300 DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany" a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana")

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. 	Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva") k provedení díla s názvem Komplexní pozemkové úpravy Zásada na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Zásada:

Článek II.
Předmět Dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je úprava počtu měrných jednotek u fakturačního celku 6.2.4 a s tím související úprava termínů předání k akceptačnímu řízení u fakturačních celků 6.2.4, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2   uvedených v Příloze č.1 ke smlouvě následovně (upravené hodnoty tučně vyznačeny):

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 191 | 3 000,00 | 573 000,00 | 31.7.2023 |
|  | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - VÍCEPRÁCE | 100 bm | 2 | 3 000,00 | 6 000,00 | 31.5.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 272 | 770,00 | 209 440,00 | 29.6.2024 |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 272 | 1 650,00 | 448 800,00 | 30.3.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 70 | 1 100,00 | 77 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 80 | 550,00 | 44 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 80 | 1 650,00 | 132 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 3 | 27 500,00 | 82 500,00 |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 272 | 1 650 | 448 800 | 31.12.2025 |

- Dle předchozího odstavce se mění Příloha č.1 ke smlouvě, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Důvodem výše uvedených úprav je skutečnost, že na základě provedené revize obvodu pozemkových úprav po proběhlém zjišťování průběhu hranic a na základě projednání této věci sborem zástupců dne 13. 12. 2023 je nezbytné za účelem naplnění cílů pozemkových úprav provést úpravu obvodu v rozsahu 2 MJ. Lokalita, u které je potřeba změna obvodu pozemkových úprav, byla projednána na kontrolním dni konaném 20.12.2023. Žádost zhotovitele o dodatek smlouvy ze dne 16. 1. 2024 a uvedený zápis kontrolního dne jsou přílohou dodatku.

- Na základě výše uvedeného se tímto dodatkem (po započtení víceprací 2 MJ) původní smluvní cena (ve znění dodatku č.3) dílčí části:

- 6.2.4 „Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.“, která činí 573 000, - Kč bez DPH (191 MJ), mění na 579 000 - Kč bez DPH (193 MJ). Celková výše povýšení činí 6 000,- Kč bez DPH.

- Na základě výše uvedeného se tímto dodatkem původní smluvní termíny (ve znění dodatku č.3) u dílčích částí upravují takto:

- 6.2.4 „Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ - VÍCEPRÁCE, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.“, doplňuje se termín 31. 5. 2024,

- 6.2.8 „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“, termín 29. 2. 2024 se mění na 29.6.2024,

- 6.3.1 „Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")“, 6.3.1 i) a) „Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy“, 6.3.1 i) b)	„DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy“, „DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy“, 6.3.1 i) c)	„DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy“, termín 30. 11. 2024 se mění na 30. 3. 2025,

- 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona, termín 31. 8. 2025 se mění na 31. 12. 2025.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS"), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Pobočka Liberec	                                                                     AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo:  Liberec							     Místo:  Praha

Dne: 26.1.2024							     Dne: 25.1.2024

podepsáno elektronicky                                                                       podepsáno elektronicky

| ________________________________ | ________________________________ |
| --- | --- |
| funkce: vedoucí Pobočky Liberec | funkce: jednatel |

Za správnost: Ing. Vladimír Vlášek

| Příloha č.1 ke Smlouvě č. 656-2022-541201 - Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zásada |
| --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 71 | 500,00 | 35 500,00 | 31.1.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 250 | 1 000,00 | 250 000,00 | 31.3.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 22 | 1 500,00 | 33 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 191 | 3 000,00 | 573 000,00 | 31.7.2023 |
|  | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - VÍCEPRÁCE | 100 bm | 2 | 3 000,00 | 6 000,00 | 31.5.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 4 | 10 000,00 | 40 000,00 | 31.7.2023 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 108 | 1 500,00 | 162 000,00 | 31.7.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 272 | 770,00 | 209 440,00 | 30.11.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 272 | 770,00 | 209 440,00 | 29.6.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 1 524 380,00 | 29.6.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 272 | 1 650,00 | 448 800,00 | 30.3.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 70 | 1 100,00 | 77 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 80 | 550,00 | 44 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 80 | 1 650,00 | 132 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 3 | 27 500,00 | 82 500,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 11 550 | 11 550 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 6 600 | 6 600 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 2 475 | 2 475 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 272 | 1 650 | 448 800 | 31.12.2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 22 000 | 44 000 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 9 900 | 9 900 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 11 550 | 11 550 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 6 600 | 6 600 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 2 475 | 2 475 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 1 328 250,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 272 | 1 100,00 | 299 200,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 299 200,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 1 524 380,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 1 328 250,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 299 200,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 3 151 830,00 |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  | 661 884,30 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 3 813 714,30 |  |

| Česká republika – Státní pozemkový úřad | AGROPLAN spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Místo: Liberec | Místo: Praha |
| podepsáno elektronicky | podepsáno elektronicky |
| ________________________________ | ____________________________ |
| funkce: vedoucí Pobočky Liberec | funkce: jednatel |

Příloha:

-   zápis z kontrolního dne pro KoPÚ Držkov a Zásada 20.12.2023,

-   žádost zhotovitele o dodatek smlouvy ze dne 16. 1. 2024.

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec

Adresa: U Nisy 745/6a, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

ZÁPIS

z  jednání  kontrolního dne pro komplexní pozemkové úpravy KoPÚ Držkov a KoPÚ Zásada, konaného dne 20. 12. 2023 od 13.00 hod. prostřednictvím internetového spojení v aplikaci Teams

Účastníci jednání:

Ing. Tomáš Maček, SPÚ, vedoucí pobočky

Ing. Vladimír Vlášek, SPÚ

Ing. Petrem Kubů, AGROPLAN, spol. s r.o.,

xxxxxxxxxxxxxxxx, AGROPLAN, spol. s r.o.,

V souladu s ustanovením § 9, odst. 24 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zjištění provedené revize obvodu KoPÚ po realizovaném ZPH obvodu KoPÚ a na jednání sboru zástupců pro KoPÚ Držkov (dne 4. 12. 2023) a jednání sboru zástupců pro KoPÚ Zásada (dne 13. 12. 2023) bylo Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Liberecký kraj, Pobočkou Liberec (dále jen „pobočka“) svoláno jednání kontrolního dne ke komplexním pozemkovým úpravám v katastrálním území Držkov a v části k. ú. Plavy a v k. ú. Zásada.

KoPÚ Držkov:

Účastníci jednání podrobně projednali vyšetřený skutečný průběhu obvodu KoPÚ na podkladě zaměření skutečného stavu. Ve čtyřech lokalitách zasahuje „vyježděná“ polní cesta používaná k zemědělskému obhospodařování mimo stávající obvod KoPÚ. V uvedených případech označil sbor zástupců na svém jednání dne 4.12. 2023  tyto cesty za důležité.

Navržené změny obvodu dle lokalit:

- Stávající cesta zasahuje do sousedního lesního pozemku ppč. 427 (LV 10001, obec) ležícího již mimo obvod KoPÚ. Sbor zástupců považuje tuto páteřní komunikaci za důležitou (zpřístupnění pozemků, propojení dvou k.ú. Držkov a Zásada) – viz snímek -  příloha Držkov_obvod_změna_1_A4.

Stávající cesta zasahuje do sousedního lesního pozemku ppč. 429/1 (LV 164, vlastníci vlastní další pozemky v KoPÚ) ležícího již mimo obvod KoPÚ. Sbor zástupců považuje tuto komunikaci za důležitou (zpřístupnění pozemků) – viz snímek -  příloha Držkov_obvod_změna_1_A4.

- Stávající cesta zasahuje do sousedního pozemku ppč. 1719/1 (LV 395) ležícího již mimo obvod KoPÚ. Vlastník na LV 395 vlastní v obvodu KoPÚ ještě další pozemek. Je vhodné rozšířit obvod KoPÚ o uvedený pozemek – viz snímek -  příloha Držkov_obvod_změna_2_A4.

- Stávající cesta zasahuje do sousedních lesních pozemků ppč. 1012/1 (LV 321, vlastníci vlastní další pozemky v KoPÚ) a ppč. 1013 (LV 20, ČR, Lesy ČR) ležících již mimo obvod KoPÚ. Sbor zástupců považuje obnovení této historické komunikace za důležité (propojení dvou k.ú. Držkov a Plavy, zpřístupnění pozemků. S ohledem na ucelenost zahrnout do obvodu i přilehlou lesní parcelu ppč. 1012/2 (LV 20, ČR, Lesy ČR). – viz snímek – příloha Držkov_obvod_změna_3_A4.

- Cesta v severní části upravovaného území podél lesního komplexu, která v současné době plní funkci páteřní komunikace a propojení mezi Držkovem a Plavy. Sbor zástupců požaduje řešení této cesty v PSZ. Pro optimální řešení této cesty bude nutná úprava obvodu KoPÚ.

- Stávající cesta nemá svůj pozemek cesty a je na šesti místech „vyjeta“ mimo obvod KoPÚ. Na východním konci se napojuje na stávající cestu na ppč. 712/1 mimo obvod KoPÚ. Směrem k západu zasahuje na dalších 5 místech do přilehlého lesního komplexu ppč. 759 (LV 20, ČR, Lesy ČR), ppč. 634/2 (LV 394, vlastník vlastní další pozemky v KoPÚ), ppč. 625 (LV 55, ČR, Lesy ČR), ppč. 609/2  (LV 586)  ležícího již mimo obvod KoPÚ. Sbor zástupců považuje tuto páteřní komunikaci za důležitou (zpřístupnění pozemků, propojení dvou k.ú. Držkov a Plavy). Je potřeba rozšířit obvod KoPÚ o uvedené lesní pozemky či jejich části vhodně oddělené geometrickým plánem vč. Části pozemku navazující cesty na ppč. 712/1 – viz snímek – příloha Držkov_obvod_změna_4_A3_ortofoto.

KoPÚ Zásada:

Navržená změna obvodu:

Zahrnutí pozemku 1603/3 (LV 10001) do pozemkové úpravy z důvodu jeho vypořádání a získání výměry obecní půdy pro společná zařízení.  Jedná se o pozemek cesty v uzavřené lokalitě s pozemky v jednom spoluvlastnictví. Tito spoluvlastníci mají pozemky v pozemkové úpravě – viz snímek – příloha Zásada_Změna_obvodu_A4

Vzhledem k uvedenému se účastníci jednání dohodli na realizaci navržených změn obvodu KoPÚ Držkov a KoPÚ Zásada.

Zapsal  dne  20. 12. 2023:    Ing. Vlášek

Příloha - snímky:

- Držkov_obvod_změna_1_A4.

- Držkov_obvod_změna_2_A4.

- Držkov_obvod_změna_3_A4.

- Držkov_obvod_změna_4_A3_ortofoto.

- Zásada_Změna_obvodu_A4

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,

Pobočka Liberec

U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Dodavatel:

AGROPLAN, spol. s r.o,

Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Praha  16. 01. 2024

Věc: Žádost o dodatek č. 4 ke smlouvě objednatele 656-2022-541201 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zásada

Vážený objednateli,

na základě provedené revize obvodu pozemkových úprav po proběhlém šetření a na základě projednání této věci sborem zástupců dne 13. 12. 2023 je nezbytné za účelem naplnění cílů pozemkových úprav provést opravu obvodu. Lokality, u kterých je potřeba změna obvodu pozemkových úprav byly projednané na kontrolním dni konaném 20. 12. 2023.

Jedná se o vyhrazenou změnu závazku v souladu se smlouvou o dílo v rámci etapy díla 6.2.4. Nárůst počtu MJ je 2 při ceně 3000 Kč/MJ se jedná o vícepráce v celkové hodnotě 6 000 Kč bez DPH.

Termín plnění z naší strany bude 31. 5. 2024.

Všechny dotčené etapy díla navrhujeme posunout o 4 měsíce počínaje etapou 6.2.8.

Uvedené změny počtu MJ a nové termíny žádáme o zapracování do smlouvy o dílo formou dodatku.

Děkuji.

S pozdravem

Ing. Petr Kubů - jednatel společnosti AGROPLAN,  spol. s r.o.