DODATEK Č. 2

SMLOUVy O DÍLO

- uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín.

Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiřím Vávrou, vedoucím Pobočky Uherské Hradiště a

Mgr. Miloslavem Cigošem, odborným radou Pobočky Uherské Hradiště

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 956 373, +420 727 956 447

E-mail: j.vavra1@spucr.cz, m.cigos@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPROJEKT PSO s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x x

Kontaktní údaje:

Tel.: x x x x x x x x x x

E-mail: x x x x x x x x x x

ID datové schránky: 784cctd

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

DIČ: CZ41601483

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Úvodní ustanovení

- Mezi smluvními stranami byla dne 29. 9. 2022 uzavřena smlouva na vypracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Částkov a Svárov u Uherského Hradiště“. Dne 9. 11. 2023 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1.

- Zhotovitel požádal o posun termínu plnění dílčí části 6.2.6., a to pro k.ú. Částkov i pro k.ú. Svárov u Uherského Hradiště. Důvodem pro posun termínů je záměr šetřit hranice pozemků po skončení vegetačního klidu s nástupem jara, kdy uživatelé začnou pozemky obhospodařovat. Jelikož výsledky této etapy slouží až jako podklad pro návrh nového uspořádání pozemků, posun termínu neovlivní průběh prací na stávajících etapách KoPÚ. Pobočka Uherské Hradiště s žádostí vyslovila souhlas.

- S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínů plnění díla.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

KoPÚ Částkov

6.2.6.  Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů

Termín ukončení: 15. 6. 2024

KoPÚ Svárov u Uherského Hradiště

6.2.6.  Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů

Termín ukončení: 15. 6. 2024

- Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:

- Příloha č. 1 Položkový výkaz činností pro každé k.ú. samostatně

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Ve Zlíně dne: 9. 2. 2024		V Brně dne: 5. 2. 2024

________________________________ 	___________________________

Ing. Mlada Augustinová		Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj	jednatel

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková

| Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 2 smlouvy – Komplexní pozemkové úpravy Částkov |  |
| --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 25 | 650,00 | 16 250,00 | 15.8.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 5 000,00 | 25 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 345 | 1 400,00 | 483 000,00 | 15.8.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 115 | 2 500,00 | 287 500,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 130 | 4 180,00 | 543 400,00 | 15.4.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 20 | 4 950,00 | 99 000,00 | 15.4.2024 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 20 | 2 420,00 | 48 400,00 | 15.6.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 460 | 800,00 | 368 000,00 | 15.8.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 460 | 880,00 | 404 800,00 | 15.6.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 2 275 350,00 | 15.6.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 459 | 1 320,00 | 605 880,00 | 15.6.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 54 | 1 540,00 | 83 160,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 116 | 2 750,00 | 319 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 15 | 2 750,00 | 41 250,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 0 |  |  |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 9 240,00 | 9 240,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 300,00 | 3 300,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 100,00 | 1 100,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 459 | 1 430,00 | 656 370,00 | 15.4.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 49 500,00 | 99 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 12 100,00 | 12 100,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 10 010,00 | 10 010,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 3 300,00 | 3 300,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 100,00 | 1 100,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 1 844 810,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 460 | 440,00 | 202 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 202 400,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 2 275 350,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 1 844 810,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 202 400,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 4 322 560,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 907 737,60 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 5 230 297,60 |  |

| Položkový výkaz činností – příloha k dodatku č. 2 smlouvy – komplexní pozemkové úpravy Svárov u Uherského Hradiště |
| --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část hlavního celku | Měrná jednotka | Počet měrných jednotek | Cena za měrnou jednotku bez dph v kč | Cena bez dph celkem v kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 6 | 2 200,00 | 13 200,00 | 15.6.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 6 700,00 | 20 100,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 125 | 1 400,00 | 175 000,00 | 15.6.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 35 | 2 700,00 | 94 500,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu kopú, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 sb. | 100 bm | 160 | 4 180,00 | 668 800,00 | 15.2.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 50 | 3 960,00 | 198 000,00 | 15.2.2024 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 105 | 1 595,00 | 167 475,00 | 15.6.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 160 | 800,00 | 128 000,00 | 15.6.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 160 | 880,00 | 140 800,00 | 15.4.2024 |
| „přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 1 605 875,00 | 15.6.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 157 | 1 650,00 | 259 050,00 | 15.4.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) smlouvy | ha | 26 | 1 540,00 | 40 040,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy | 100 bm | 51 | 1 650,00 | 84 150,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy | 100 bm | 15 | 1 650,00 | 24 750,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) smlouvy | ks | 0 |  |  |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 11 550,00 | 11 550,00 | Na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 300,00 | 3 300,00 | Na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 100,00 | 1 100,00 | Na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 157 | 1 430,00 | 224 510,00 | 15.2.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 49 500,00 | 99 000,00 | Do 1 měsíce od výzvy objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 12 100,00 | 12 100,00 | Do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 10 010,00 | 10 010,00 | Do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 3 300,00 | 3 300,00 | Do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 100,00 | 1 100,00 | Do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| „návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 773 960,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „mapové dílo“ | ha | 160 | 880,00 | 140 800,00 | Do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| „mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 140 800,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 1 605 875,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 773 960,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 140 800,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 2 520 635,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 529 333,35 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 3 049 968,35 |  |