# DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

# Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Adresa:	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupený:	Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Adresa:	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Tel.:	+420 602 155 177

E-mail:	rychnov.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

| Zhotovitel: | Foltánek s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Perucká 1, Praha 2, 120 00 |
| Zastoupen: | Ing. Dalimil Foltánek |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Dalimil Foltánek |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | 8k7p399 |
| Bankovní spojení: | KB |
| Číslo účtu: | 43-6830890257/0100 |
| IČO: | 24662976 |
| DIČ: | CZ24662976 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | vedený městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164338 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Preambule

  - Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.

  - Dodatek se dále uzavírá na základě jednání mezi objednatelem a zhotovitelem o potřebě navýšení měrných jednotek (MJ) pro dílčí část 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků o 2 MJ a pro dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona o 2 MJ. Důvodem je, po složitých jednáních, dodatečné zařazení pozemků vlastníka zastavěných pozemků mezi parcely neřešené, z důvodu nesouhlasu s jejich řešením dle §2 zákona. Další pozemky byly rovněž zařazeny mezi neřešené pozemky dle §2, a to z důvodu sporné hranice. Zařazení pozemků jako neřešených s sebou nese také potřebu zpracovat nové soupisy nároků a proto je nutné počet MJ v SoD navýšit.

Předmět Dodatku

V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

Čl. 4.2 se mění takto:

- Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3.6. Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

    - Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;

    - Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a

    - Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

2.4. Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek ve fakturačních celcích takto:

| Fakturační celek / dílčí část |  | MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Počet MJ SOD a dodatků č.1, 2 a 3 | Počet MJ dle Dodatku č.4 | Změna ceny bez DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | 100 bm | 4000 | 7 | 9 | - +8 000 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 500 | 475 | 477 | - +1 000 |
| Změna celkem |  |  |  |  |  | - +9 000 |
| Součet změn v absolutní hodnotě tímto dodatkem |  |  |  |  |  | - 9 000 |
| Součet změn v absolutní hodnotě tímto a předešlými dodatky |  |  |  |  |  | - 9 000 |

2.5. čl. VI odst. 6.1. se mění takto :

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 766 000 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 684 100 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 142 500 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 592 600 Kč |
| DPH 21% | 544 446 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 137 046 Kč |

Dodatkem č. 4 dojde k navýšení ceny o 9 000,00 Kč bez DPH, předchozími dodatky se cena závazku neměnila. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek jde o nepodstatnou změnu závazku dle §222 odst. 4 – změna ceny v absolutní hodnotě nepřejahuje 10% původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Spáleniště ( 0,35 % ceny).

# Čl. III
Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a termíny se tímto dodatkem nemění.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Rychnově nad Kněžnou dne 16.2.2024 | V Praze dne 15.2.2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Mgr. Alena Rufferová vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou Státní pozemkový úřad | Ing. Dalimil Foltánek jednatel společnosti |

- Příloha : Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Souvlastní (ve znění dodatku č. 4)