Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 976-2022-504204

UID: spudms00000014338402

Č.j.: SPU 059395/2024

# DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

# (číslo smlouvy objednatele 976-2022-504204), uzavřené dne 26.9.2022

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Tisová u Tachova“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Tisová u Tachova (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Olgou Chvátalovou, vedoucí Pobočky Tachov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Bc. Iveta Matoušová, , rada Pobočky Tachov

Adresa: 																T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov

Telefon: 															+ 420 727 856 756;

E-mail:																i.matousova@spucr.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

- Zhotovitel:													GEOREAL spol. s r.o.

Sídlo: 																Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 														Martinem Vondráčkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Martin Vondráček

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx

Telefon: 															+420 xxxxxx

E-mail: 																xxxxxx

ID DS: 																s85762s

Bankovní spojení: 												Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 															0720092329/0800

IČ: 																	   	405 27 514

DIČ: 																	CZ40527514

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna hodnoty díla na základě inflační doložky obsažené v uzavřené smlouvě a analogicky s § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ).

- Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 3.6. Smlouvy, na základě doložitelných záznamů.

- Zhotovitel svou žádostí ze dne 19.1.2024 dle smlouvy naplnil ustanovení čl. 3.6, který mj. uvádí, že zhotovitel je oprávněn jedenkrát za kalendářní rok písemně požádat o navýšení jednotkových položkových cen pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny ve smyslu čl. 10 této smlouvy a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok, a to vždy s účinností ode dne následujícího po doručení žádosti objednateli, nejdříve však od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude vyhlášení průměrné roční míry inflace učiněno.

- Veškeré další náležitosti tohoto článku a další vztažené ve smlouvě byly podanou žádostí naplněny, objednatel je posoudil a předložil toto znění dodatku zhotoviteli, reflektující obsah jeho žádosti.

- Český statistický úřad na svých webových stránkách zveřejnil ke dni 11.01.2024 míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za prosinec 2023 ve výši 10,7%. Pro výpočet navýšení jednotkových položkových pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení se tedy použije max. hranice stanovená čl. 3.6 smlouvy, tj. 10 %.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny ceny za provedení díla.

- Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla takto:

| Původní celková cena díla bez DPH | 2 556 840,00Kč |
| --- | --- |
| Méněpráce bez DPH | 0,00 Kč |
| Vícepráce bez DPH | 0,00 Kč |
| Navýšení o „inflační doložku“ bez DPH | 255 684,00 Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 2 812 524,00 Kč |
| DPH 21% | 590 630,04 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 403 154,04 Kč |

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | --- | +165,00 | +1 320,00 | --- | --- |
| 6.2.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | --- | +66,00 | +27 918,00 | --- | --- |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | 100 bm | --- | +132,00 | +2 772,00 | --- | --- |
| 6.2.4. | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | --- | +330,00 | +39 600,00 | --- | --- |
| 6.2.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | --- | +330,00 | +13 200,00 | --- | --- |
| 6.2.6. | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | --- | +110,00 | +7 920,00 | --- | --- |
| 6.2.7. | Rozbor současného stavu | ha | --- | +33,00 | +14 652,00 | --- | --- |
| 6.2.8. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | --- | +33,00 | +14 652,00 | --- | --- |
| Přípravné práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | +122 034,00 | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | --- | +88,00 | +38 720,00 | --- | --- |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | --- | +22,00 | +9 680,00 | --- | --- |
| 6.3.1 i)b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | --- | +88,00 | +4 400,00 | --- | --- |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | --- | +88,00 | +880,00 | --- | --- |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | --- | +5 500,00 | 0,00 | --- | --- |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | --- | +616,00 | +616,00 | --- | --- |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | --- | +352,00 | +352,00 | --- | --- |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | --- | +132,00 | +132,00 | --- | --- |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | --- | +132,00 | +58 080,00 | --- | --- |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | --- | +1 100,00 | +2 200,00 | --- | --- |
| 6.3.4. | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | --- | +110,00 | +2 420,00 | --- | --- |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | --- | +792,00 | +792,00 | --- | --- |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | --- | +528,00 | +528,00 | --- | --- |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | --- | +198,00 | +198,00 | --- | --- |
| Návrhové práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | +118 998,00 | --- | --- |
| 6.4. | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | --- | 33,00 | +14 652,00 | --- | --- |
| Mapové dílo celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | +14 652,00 | --- | --- |

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 2 zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Tachově 	19. 2. 2024											V Plzni 16. 2. 2024

Za objednatele:													Za zhotovitele:

…………………………											…………………………

Ing. Olga Chvátalová		Martin Vondráček

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad