DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele 8/2020-537100, 250/2020-537207 - KoPÚ Choroušky s částí k.ú. Chorušice

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: 						Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Sídlo: 							Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

a hl. m. Praha

Adresa: 		Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený: 						Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat: 		Bc. Jana Machulková DiS., Pobočka Mělník

Adresa: 						Bezručova 109, 276 01 Mělník

Tel. +420 777864422

E-mail: 							j.machulkova @spucr.cz

ID DS: 							z49per3

Bankovní spojení: 					ČNB

Číslo účtu: 						3723001/0710

IČO: 							01312774

DIČ: 							CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: (reprezentant sdružení): 			AREA G. K. spol. s r. o.

Sídlo: 							U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Zastoupený: 						Milanem Novým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 		Milan Nový, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: 		XXXXX, XXXXX

Tel./Fax: 						XXXXX

E-mail: 							XXXXX

ID DS: 							jyem6ry

Bankovní spojení: 					Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 						19-4040960207/0100

IČO: 							25094459

DIČ: 							CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143

Zhotovitel: (podal nabídku společně): 			Ing. Jindřich Jíra

Sídlo: 		XXXXX, 393 01 Pelhřimov / XXXXX, 395 01 Pacov

IČO: 							43820654

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: 	XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: 	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

V rámci KoPÚ Choroušky s částí k.ú. Chorušice na základě Žádosti firmy AREA G.K. spol. s r.o. ze dne 4. 2. 2024 o úpravu měrných jednotek z důvodu změny katastrální hranice (4 MJ) v obvodu KoPÚ Choroušky, smluvní strany se dohodly na sepsání dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo číslo objednatele 8/2020-537100, 250/2020-537207 ze dne 27. 4. 2020 pro komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Choroušky s částí k.ú. Chorušice mezi objednatelem: ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem: AREA G.K. spol. s r.o., Praha, kterým se mění výše uvedená smlouva o dílo, ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4. Souhlas k vyhotovení dodatku č. 5 byl vydán KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 12.2.2024 pod č.j.: SPU 053595/2024.

I.

Důvodem změny zvýšení měrných jednotek (dále jen MJ) oproti předmětné smlouvě je změna katastrální hranice v obvodu upravovaného území KoPÚ Choroušky. Tyto práce byly předem plánované a shledány jako nezbytné. Tato změna bude podkladem pro následné projektové činnosti. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

II.

Z výše uvedené skutečnosti dochází ke změně měrných jednotek v etapě 3.4.3 vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice v obvodu KoPÚ Choroušky. Toto je doloženo písemnou žádostí zpracovatele KoPÚ firmou AREA G.K. spol s r.o., U Elektra 650, 198 00 Praha 9, Ing. Milan Nový ze den 4.2.2024 zapsané dne 4.2.2024 pod. č.j.: SPU 043738/2024. Součástí žádosti je předána dokladová část pro změnu katastrální hranice v obvodu KoPÚ k etapě prací 3.4.3.

Celkové navýšení (4 MJ – jedna měrná jednotka 1400,- Kč) 5 600,- Kč to je 0,5 % z původní celkové ceny. Tato částka je v souladu s článkem IX. odst. 9.2. Smlouvy o dílo číslo objednatele 8/2020-537100 ze dne 27.4.2020, kde celková cena nesmí přesáhnout 20 % původní hodnoty závazku tzn. Celkové ceny díla bez DPH výše uvedené smlouvy. (20 % z celkové původní ceny závazku bez DPH je 227 360,- Kč) (dodatek č.3: 40 000 tj. Kč 3,5 %, dodatek č. 5: 5 600 Kč tj. 0,5 %)

III.

Smlouva o dílo číslo objednatele 8/202019-537100 ze dne 27. 4. 2020 se v článku VI. Cena za provedení díla mění následovně:

Původní zápis:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 650 700,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 453 500,- Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 72 600,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 176 800,- Kč |
| DPH 21 % | 247 128,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 423 928,- Kč |

Nový zápis:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 656 300,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 453 500,- Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 72 600,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 182 400,- Kč |
| DPH 21 % | 248 304,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 430 704,- Kč |

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele 8/202019-537100 ze dne 27. 4. 2020 pro komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Choroušky s částí k.ú. Chorušice ve znění dodatku číslo 1-4 se nemění a zůstávají v platnosti.

IV.

Na služební místo vedoucí Pobočky Mělník, byla jmenována Ing. Petra Fuxová s účinností od 1.1.2024. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

V Praze dne 26. 2. 2024					V Praze dne 26. 2. 2024

Za objednatele:					              Za zhotovitele:

……………………………………………			            ……………………………………….…..….…...

Ing. Jiří Veselý           					           Milan Nový

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                                    jednatel firmy AREA G.K. spol. s r.o.,

a hlavní město Praha                                                           reprezentant společného plnění závazku

dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

Příloha:

Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 5 – KoPÚ Choroušky s částí k.ú. Chorušice

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 1 | 1 500 | 1 500 | 31.1.2021 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 2 500 | 7 500 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 242 | 800 | 193 600 | 31.3.2021 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 115 | 1 800 | 207 000 | 31.1.2022 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 21 | 1 400 | 29 400 | 31.1.2022 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 242 | 300 | 72 600 | 30.6.2021 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 120 | 500 | 60 000 | 30.6.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 242 | 350 | 84 700 | 30.6.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 656 300 | 30.6.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 242 | 700 | 169 400 | 30.4.2023 |
| 3.5.1.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 12 | 900 | 10 800 |  |
| 3.5.1.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 22 | 1 000 | 22 000 |  |
| 3.5.1.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 9 | 1 500 | 13 500 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 242 | 900 | 217 800 | 30.11.2023 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 453 500 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 242 | 300 | 72 600 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 72 600 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 656 300 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 453 500 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 72 600 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 182 400 Kč |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  | 248 304 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 430 704 Kč |  |

V Praze dne: 26. 2. 2024                             			V Praze dne: 26. 2. 2024

Za objednatele:                                                                              Za zhotovitele:

…………………………………………		                        ……………………………………………..

Ing. Jiří Veselý           					                     Milan Nový

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                                 jednatel firmy AREA G.K. spol. s r.o.,

a hlavní město Praha                                                         reprezentant společného plnění závazku

dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.