Dodatek č. 4

ke SMLOUVĚ O DÍLO včetně dodatků č.1, 2 a 3

uzavřené

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen NOZ)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

se sídlem:	Libušina 5, 702 00 Ostrava

zastoupený:	ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Hořelica, xxx

Styčná adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský	kraj, Pobočka Nový Jičín,

Husova 2003/13, 74101 Nový Jičín

Tel.:	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.

sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

zastoupený:	jednatelem Ing. Pavlem Cimplem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel

Tel./Fax:	xxx

E-mail:	xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx

Tel./Fax:	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	wyx77xh

Bankovní spojení:	Citibank Pardubice

Číslo účtu:	2020870109/2600

IČ:	15049248

DIČ:	CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soudem Hradec Králové, C.234

úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxx

dále jen „zhotovitel“

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

- Čl. I

  - V souladu s ustanovením čl. IX. Důvody pro změnu nebo ukončením smlouvy, č. objednatele 1193-2014-571101, č. zhotovitele G2014-137 ze dne 22. 12. 2014, ve znění dodatků č. 1 až 3 na zpracování Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bartošovice se smluvní strany dohodly v souvislosti s ukončením smlouvy o dílo na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla.

  - Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy o dílo provedl všechny hlavní a dílčí fakturační celky dle smlouvy o dílo, vyjma dílčího fakturačního celku - 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků.

  - Smluvní strany se dohodly, že práce na části díla, která nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny – dílčí fakturační celek - 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tato část díla nebude ze strany zhotovitele provedena.

  - Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla dle předmětu smlouvy o dílo, a že z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky. Za provedení díla byla dle skutečně zpracovaných měrných jednotek vyfakturována částka celkem 2 950 000 Kč bez DPH.

  - Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na ukončení výše uvedené smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 3, a to ke dni podpisu dohody smluvními stranami.

  - Na základě dohody o ukončení smluvního vztahu dochází k ponížení měrných jednotek (dále jen MJ) u níže uvedeného fakturačního celku

|  | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SoD | ponížení na |  | SoD | ponížení na |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 550 | 0 | 800 | 192 500 | 0 |

Na základě výše uvedeného se mění článek VII. – Cena za provedení díla, odst. 7.1. smlouvy o dílo tabulka Rekapitulace ceny následovně:

| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH v Kč | 1 310 600,- Kč |
| --- | --- |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč | 1 270 150,- Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč | 369 250,- Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 2 950 000,- Kč |
| DPH 21% v Kč | 619 500,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 3 569 500,- Kč |

- Čl. II

Závěrečná ustanovení

  - Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

  - Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato dohoda bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

  - Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

  - Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich shodné společné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody ve formě i obsahu této dohody připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Ostravě dne: 22.2.2024	V Pardubicích dne: 15.02.2024

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	…………………………

Mgr. Dana Lišková	Ing. Pavel Cimpl

ředitelka Krajského pozemkového	jednatel společnosti

úřadu pro Moravskoslezský kraj	GEOVAP spol. s r.o.

Příloha:

- Položkový výkaz činností