Číslo smlouvy objednatele: 121-2015-571101/12		 Číslo smlouvy zhotovitele: 359448-2015

Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo

na zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Staříč

SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel:

ČR – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Se sídlem:						Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Zastoupený:	ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro MSK

V technických záležitostech oprávněn jednat		Ing. Vladimír Skotnica

Styčná adresa:					4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

Bankovní spojení:					Česká národní banka

Číslo účtu:						3723001/0710

IČ:							01312774

a

- Zhotovitel:

GEOREAL spol. s r.o.

Zastoupený:		Martinem Vondráčkem - jednatelem

Adresa:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček – jednatel

Ing. Karel Vondráček - jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:		xxx

Bankovní spojení:					Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:						07200092329/0800

IČ:							40527514

DIČ:							CZ40527514

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roků tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

  - V souladu s ustanovením čl. IX. Důvody pro změnu nebo ukončením smlouvy, č. objednatele 121-2015-571101, č. zhotovitele 359448-2015 ze dne 09. 03. 2015, ve znění dodatků č. 1 až 11 na zpracování Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Staříč se smluvní strany dohodly v souvislosti s ukončením smlouvy o dílo na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla.

  - Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy o dílo provedl všechny hlavní a dílčí fakturační celky dle smlouvy o dílo, vyjma dílčího fakturačního celku – 3.3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků.

  - Smluvní strany se dohodly, že práce na části díla, která nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny – dílčí fakturační celek – 3.3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tato část díla nebude ze strany zhotovitele provedena.

  - Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla dle předmětu smlouvy o dílo, a že z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky.

  - Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na ukončení výše uvedené smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 11, a to ke dni podpisu dohody smluvními stranami.

  - Na základě dohody o ukončení smluvního vztahu dochází k ponížení měrných jednotek (dále jen MJ) u níže uvedeného fakturačního celku.

  - Důvodem dodatku č. 12 neúměrného zvýšení nákladů zhotovitele v důsledků neočekávaných okolností souvislosti s pandemií nemoci COVID-19, energetickou krizí, válkou na Ukrajině a ekonomickou situací v ČR (skokový nárůst inflace, cen PHM a zvýšení mzdových nákladů), které se nedaly v době uzavření smlouvy předpokládat.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ne 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

- Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 22. 02. 2024						V Plzni dne: 16. 02. 2024

Za objednatele:							Za zhotovitele:

…………………………………………….			…………………………………………….

Mgr. Dana Lišková						Martin Vondráček

ředitelka Krajského pozemkového				jednatel, statutární orgán zhotovitele

úřadu pro Moravskoslezský kraj