Dodatek č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Pobočka Znojmo

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo

zastoupený:	RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí

pobočky

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Stanislav Kadlčík, odborný rada, pobočka Znojmo

Tel.:	RNDr. Dagmar Benešovská- +420 721 935

114

Ing. Stanislav Kadlčík - +420 727 957 281

E-mail:	znojmo.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:  		PORR a. s.

Sídlo:          	Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00

úsek: 	PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

zastoupený: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxx a

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(společně na základě plných mocí)

ID DS:	5ssfq4h

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxxxxxx a

xxxxxxxxxxxxxxxxx

(každý samostatně)

tel./fax:         		xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s

číslo účtu:		1091107720/5500

IČO:			43005560

DIČ:	CZ43005560, plátce DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  vložka 1006

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl. XIX odst. 4 smlouvy o dílo na zhotovení stavby číslo 774-2023-523206 na veřejnou zakázku Stavba – Rekonstrukce polní cesty HC14a-R v k.ú. Skalice u Znojma (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změnách ustanovení této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na provedení nových dodatečných prací – víceprací.

Potřeba nových dodatečných prací – víceprací, které nemohl zhotovitel předvídat, vznikla v důsledku toho, že oproti původnímu předpokladu výměny poškozených stávajících čel propustků a jejich vyčištění, se po zahájení prací na pročištění stávajících čel propustků zjistilo, že propustky jsou zcela zaneseny směsí kameniva a zeminy a vykazují, mimo jiné, posun betonových trub vzájemně vůči sobě. Po podrobné prohlídce pak bylo zjištěno, že betonové trouby nemají dostatečný základ a z toho důvodu došlo na několika místech k posunu trub oproti sobě a poškození betonové trouby (prasknutí betonu) od dopravy. Vzniklými štěrbinami došlo k prorůstání kořenového systému přilehlých stromů do průtočných profilů propustků. Z těchto důvodů je pouhé pročištění propustků nedostatečné, neboť nezabrání ucpávání propustků v období přívalových srážek a současně může dojít vlivem dopravy k lokálnímu propadu.

Proto bylo navrženo odstranění stávajících propustků a provedení nových propustků ze železobetonových trub DN500/2500 v celkovém počtu 6 ks pro každý propustek, což je celkově 12 ks nových betonových trub. Trouby propustků budou uloženy do betonového lože a poté obsypány stěrkovým zásypem a v krajích budou zešikmeny.

V souvislosti s touto změnou bude nezbytné provést dodatečné práce v celkové hodnotě 170.456,05 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku podle tohoto dodatku spočívající v dodatečných pracích činí 170.456,05, což představuje 1,87 % původní hodnoty závazku.

Čl. III odst. 4. nově zní:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí                                                                           9 271 554,65 Kč

DPH 21 % činí		                                                  1 947 026,48 Kč	  Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                       11 218 581,13 Kč

Cena za provedení první části díla:

bez DPH činí                                                                            2 348 713,03 Kč

DPH 21 % činí                                                                             493 229,74 Kč

Celková cena za provedení první části díla vč. DPH činí         2 841 942,77 Kč

Cena za provedení druhé části díla:

bez DPH činí                                                                             6 922 841,62 Kč

DPH 21 % činí                                                                           1 453 796,74 Kč

Celková cena za provedení první části díla vč. DPH činí          8 376 638,36 Kč

(cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

Ostatní ustanovení smlouvy č. 774-2023-523206 ze dne 30. 6. 2023 zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1  - Aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Ve Znojmě dne dle el. podpisu 22. 2. 2024              V Brně dne dle el. podpisu 21. 2. 2024

……………………………………..                            ………………………………………

objednatel                                                                zhotovitel

RNDr. Dagmar Benešovská                                     xxxxxxxxxxxxxxxx a

xxxxxxxxxxxxxxx

(společně na základě plných mocí)

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek