DODATEK Č. 4

KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek č. 4“)

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

zastoupený:					     Mgr. Danou Liškovou,

ředitelkou KPÚ pro MSK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková,

ředitelka KPÚ pro MSK

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Šiška,

vedoucí pobočky Opava

Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, Krnovská 69, 746 01 Opava

Tel.:

E-mail:

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

ČECH – ENGINEERING, a.s.

Sídlo:                                                                Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz

Zastoupený:                                                      Ing. Ladislavem Čechem,  
předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Ladislav Čech

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Ladislav Čech

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:                                             Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

IČ/DIČ:                                                              25394983/CZ25394983

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1851

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku s názvem Projektová dokumentace – realizace souboru staveb společných zařízení v KoPÚ Mikolajice na základě výsledku výběrového řízení, realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen “ZZVZ”).

Předmět a účel dodatku č. 4

  - Předmětem tohoto dodatku je posun termínu plnění v Čl. III. Termín plnění. Původní znění odstavce 3.1, dále upravené dodatkem č. 1, č. 2 a č. 3 ke SoD se nahrazuje tímto novým zněním:

- Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

- Termín předání koncepce projektové dokumentace: do 30 dnů od uzavření 
dodatku č. 3.

- Termín předání aktualizované projektové dokumentace bez dokladové části: Do 150 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 3.

- Termín předání aktualizované projektové dokumentace včetně dokladové části: Do 240 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 3.

- Termín pro podání žádosti o stavební povolení na příslušný stavební úřad: Do 30 dnů od protokolárního odsouhlasení předané aktualizace projektové dokumentace včetně dokladové části a položkového rozpočtu objednatelem.

- Důvodem pro změnu výše uvedených termínů je vliv okolností plynoucích z dalších dodatečných požadavků obce Mikolajice (vlastník pozemku) týkajících se změny technického řešení polní cesty VPC4. Tato změna spočívá v koordinaci s plánovanou výstavbou obecní dešťové kanalizace a vodovou v prostoru této komunikace. Výstavba dešťové kanalizace v rámci samostatné související stavby má zásadní vliv na způsob odvedení dešťových vod z této polní cesty. Změna byla projednána zhotovitelem na společném jednání dne 24.1.2024 za účasti SPÚ a obce Mikolajice. Žádosti o vyjádření a stanoviska k dokumentaci mohly být rozeslány až po zapracování požadovaných změn do dokumentace.  Změna technického řešení byla provedena bez nároku na navýšení ceny díla a původní součtový termín k podání žádosti o stavební povolení dle dodatku č. 3 k SoD tímto zůstává nezměněn, tj. do 270 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 3.

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 2. 11. 2017 a dodatku č. 1 k SoD ze dne 
15. 1. 2019 a dodatku č. 2 k SoD ze dne 24.2.2023 a dodatku č. 3 k SoD ze dne 27.9.2023 zůstávají bez změn.

- Čl. II

- Závěrečná ustanovení

2.1   	Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.2   	Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Ostravě 29.2.2024 | V Ostravě 29.2.2024 |
| --- | --- |
| el. podepsáno |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Mgr. Dana Lišková ředitelka KPÚ pro MSK | Ing. Ladislav Čech předseda představenstva |