Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)

Biocentrum Pod Dráhou – 3 tůně v k.ú. Čejč

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17 603   Brno

zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněni jednat:	Mgr. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín

Bc. Jaroslava Sasínková, rada Pobočky 
                                                                          Hodonín

Adresa: 					    Bratislavská 1/6, Hodonín 695 01

Tel.:	+420 727 957 211

E-mail:	hodonin.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: 	KAVYL, spol. s r.o.

Sídlo: 	Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno

Zastoupený: 	Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou

Tel.: 	xxx

E-mail: 	xxx

ID DS: 	xd6fc6e

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxx

Tel.: 	xxx

E-mail: 	xxx

Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 	86-3602390257/0100

IČO: 	49975358

DIČ: 	CZ49975358, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

vložka 13954

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Vzhledem k tomu, že ke dni 28. 02. 2024 nebyl vydán kolaudační souhlas ke stavbě „Biocentrum Pod Dráhou – 3 tůně v k.ú. Čejč“, která je součástí veřejné zakázky s názvem „Stavba LBC Pod dráhou s výsadbou IP23 a LBK10 a polní cestou VC29-část A v k.ú. Čejč“, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:

Čl. V Doba plnění, odst. 4 nově zní:

Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

- Termín předání a převzetí staveniště: do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

- Termín zahájení stavebních prací: do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

- Termín dokončení stavebních prací: do 30. 11. 2023

- Termín dodání všech řádných dokladů nezbytných pro kolaudaci: do 28. 3. 2024

- Termín předání a převzetí díla: do jednoho měsíce od nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu/rozhodnutí (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

II.

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

2.	Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Brně dne: 5.3.2024	V Mohelně dne: 4.3.2024

…………………………………… 	……………………………………

Ing. Renata Číhalová, ředitelka 	Ing. Romana Rousová

Krajského pozemkového úřadu 	jednatelka, KAVYL, spol. s r.o.

pro Jihomoravský kraj

za objednatele 	za zhotovitele

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek