Dodatek č. 4

- ke smlouvě o dílo č.288-2020-520201 uzavřené dne 30. 7. 2020 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.

Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená:	Ing. Lenkou Hanzalovou, referentkou Pobočky Jihlava

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727 957 192

E-mail: 	 l.hanzalova@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- EKOS T, spol. s r.o., společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Bezručova 68, 674 01 Třebíč, IČO: 63470985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu V Brně, oddíl C, vložka 22184.

Zastoupená:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem

Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená:	XXXXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: 	XXXXXXXXXXXX

E-mail: 	XXXXXXXXXXXX

ID datové schránky: 	2r63dp8

Bankovní spojení: 	ČS Třebíč

Číslo účtu: 	1521409359/0800

DIČ: 	CZ63470985

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 30. 7. 2020, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 22. 10. 2021, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 3. 5. 2023 a dodatkem č. 3 uzavřeným dne 14. 7. 2023, na provedení díla 
s názvem: „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sedlatice“ (dále jen „Dodatek“).

Předmět a ÚČEL Dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy, které spočívají ve změně počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) dílčích částí (dále jen „DČ“)

DČ 3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení z původních z 215 MJ (ha) na 198 MJ. Méněpráce činí 13 600,- Kč bez DPH.

DČ 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, z původních 38 MJ (ha) na 43 MJ. Vícepráce činí 5 000,- Kč bez DPH.

DČ 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, z původních 50 MJ (100 bm) na 30 MJ. Méněpráce činí 
12 000,-Kč  bez  DPH.

DČ 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, z původních 12 MJ (100 bm) na 4 MJ. Méněpráce činí 16 000,- Kč bez DPH.

V rámci tohoto Dodatku se jedná o nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy v celkové výši 46 600,- Kč bez DPH.

Tento dodatek se uzavírá z důvodu upřesnění počtu MJ. V rámci zpracování plánu společných zařízení KoPÚ Sedlatice došlo k upřesnění počtu měrných jednotek. V době podpisu smlouvy o dílo byl počet MJ byl stanoven kvalifikovaným odhadem, při projednání plánu společných zařízení došlo k upřesnění potřebných MJ u cest (podélné profily, příčné řezy). Při jednání sboru zástupců vznesla Obec Sedlatice požadavek na směnu pozemku s Kanonii Premonstrátů v Nové Říši, která se uskuteční v roce 2024. V místě směny pozemku byl původně plánovaný rybník, proto sbor od vodohospodářské stavby ustoupil.

Čl. 6.1 se mění takto

- 6.1 Cena za řádné provedení díla je sjednána následovně

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 779 400,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 395 800,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 53 750,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 228 950,00 Kč |
| DPH 21 % | 258 079,50 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 487 029,50 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina	EKOS T, spol. s.r.o.

Místo: Jihlava	Místo: Třebíč

Datum: 28. 02. 2024	Datum: 28. 02. 2024

elektronicky podepsáno                                                               elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.		Ing. Aleš Tůma

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina		jednatel

Státního pozemkového úřadu                                              EKOS T spol. s.r.o.

elektronicky podepsáno

___________________________

Ing. Libor Sedláček

jednatel

EKOS T spol. s r.o.

Za správnost

elektronicky podepsáno

_________________________

Ing. Jaroslav Kristek

referent Pobočky Jihlava

Státního pozemkového úřadu

| Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 4 - KoPÚ v k.ú. Sedlatice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč 6) | Cena bez DPH celkem v Kč 6) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 15 | 1 000,00 | 15 000,00 | 28.2.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 1 500,00 | 4 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1 | Revize stávajícího bodového pole-změna obvodu | bod | 2 | 4 000,00 | 8 000,00 | 30.9.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole – změna obvodu | bod | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu v trvalých porostech a mimo trvalé porosty | ha | 207 | 600,00 | 124 200,00 | 30.3.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1 | Podrobné měření polohopisu v obvodu v trvalých porostech a mimo trvalé porosty – změna obvodu | ha | 8 | 4 000,00 | 32 000,00 | 30.9.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 82 | 2 000,00 | 164 000,00 | 20.11.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 59 | 2 000,00 | 118 000,00 | 20.11.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 5) | 100 bm | 17 | 3 000,00 | 51 000,00 | 20.11.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.- změna obvodu | 100 bm | 24 | 4 800,00 | 115 200,00 | 30.9.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 5) | 100 bm | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 207 | 250,00 | 51 750,00 | 20.11.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1 | Rozbor současného stavu | ha | 8 | 2 500,00 | 20 000,00 | 30.9.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 207 | 250,00 | 51 750,00 | 30.3.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5.1 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – změna obvodu | ha | 8 | 3 000,00 | 24 000,00 | 30.9.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 779 400,00 | 30.9.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 198 | 800,00 | 158 400,00 | 28.2.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1) | ha | 43 | 1 000,00 | 43 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) | 100 bm | 30 | 600,00 | 18 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) | 100 bm | 4 | 2 000,00 | 8 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 198 | 800,00 | 158 400,00 | 30.9.2024 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2) | ks | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  |  |  |  |  |  |  |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 395 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 215 | 250,00 | 53 750,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |  |  |  |  |  |  |  |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 53 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 779 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 395 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 53 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 1 228 950,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  | 258 079,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 1 487 029,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel, a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |  |
| MJ – Závazné měrné jednotky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |