# SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 3

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

# Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Martina Hejzlarová, Pobočka Náchod

Ing. Štěpán Melichar, Pobočka Náchod

Adresa:	Palachova 1303, 547 01 Náchod

Tel.	+420 727 966 725, +420 727 956 361

E-mail:	m.hejzlarova@spucr.cz, s.melichar@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.

Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

Zastoupený:	jednatelem Ing. Pavlem Cimplem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx

Tel./Fax:	xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx

E-mail: 	xxxxxxxxxxxx

ID DS:	Wyx77xh

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:	500069362/0800

IČO:	15049248

DIČ:	CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem Hr.Králové, C.234

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 7. 2020, číslo objednatele: 588-2020-514101, číslo zhotovitele: 123/2020, včetně dodatků č.1 a 2.

# Předmět a účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách původní smlouvy o dílo 
č. 588-2020-514101, uzavřené na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Jetřichov.  Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy 
v k. ú. Jetřichov“.

Předmětem Dodatku č. 3 je nepodstatná změna závazku v počtu měrných jednotek (více 
práce) a změny termínů dle čl. 5.1. smlouvy o dílo.

1. Rozsah navýšení činí 1 MJ u dílčí části 3.4.3 zjišťování hranic obvodů KoPÚ z důvodu rozšíření obvodu pozemkové úpravy k zajištění přístupu na řešené pozemky.

|  | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ (dle SOD) | Zvýšení MJ o | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena zvýšení bez DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 205 | 1 | 1 900 | 1 900 |

Dokumentace k rozšíření obvodu KoPÚ bude předána na katastrální úřad do 2 měsíců 
od uzavření tohoto Dodatku č.3.

Celková změna hodnoty závazku (zvýšení) činí 1 900,- Kč bez DPH. Jedná se 
o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zároveň dochází ke změně Čl. VI Cena za provedení díla :

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 688 300,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 1 083 000,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 190 500,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 961 800,- Kč |
| DPH 21% | 411 978,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 373 778,- Kč |

2. Smluvní strany se dohodly na posunu termínů předání dílčích částí z důvodu nutnosti vyhotovení geotechnického průzkumu a objednání hydrologických dat pro návrh opratření v plánu společných zařízení, které zajistí objednatel.

Změna termínů plnění bodu 3.5.1 (včetně částí 3.5.i.a, 3.5.i.b, 3.5.i,c) – Vypracování plánu   společných zařízení – do 4 měsíců po předání geotechnického průzkumu a hydrologických dat od objednatele.

Změna termínu plnění bodu 3.5.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – do 13 měsíců po předání geotechnického průzkumu a hydrologických dat od objednatele.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo včetně dodatků č.1 a 2 nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Hradci Králové dne 26.04.2023 | V Pardubicích dne 26.04.2023 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Petr Lázňovský ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj Státní pozemkový úřad | Ing. Pavel Cimpl jednatel GEOVAP, spol. s r.o. |

- Příloha:

- Příloha č.1 - Položkový výkaz činností KoPÚ Jetřichov – Dodatek č. 3