# dodatek č. 9

- ke smlouvě o dílo č. 892-2022-520205 uzavřené dne 16. 2. 2023 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Žďár nad Sázavou

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Zastoupená: 		Ing. Petrem Pejchalem, vedoucím Pobočky Žďár nad Sázavou

Ve smluvních záležitostech zastoupená:		Ing. Petrem Pejchalem, vedoucím Pobočky Žďár nad Sázavou

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Petrem Pejchalem, vedoucím Pobočky Žďár nad Sázavou

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 724906472

E-mail: 	zdarnsazavou.pk@spucr.cz

ID datové schránky:	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOREAL spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Zastoupená:		Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Karlem Vondráčkem, nar. 1954, jednatelem

Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ing. Karlem Vondráčkem, nar. 1976, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 	xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: 	xxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky:	pb5jxk5

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 	0720092329/0800

DIČ: 	CZ40527514

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

        - Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9 ke shora uvedené Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 11. 2013, na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pavlínov" (dále jen „Dodatek“), upravená dodatky č.1 uzavřeným dne 1.7.2015, č.2 uzavřeným dne 12.8.2015, č.3 uzavřeným dne 25.1.2016, č.4 uzavřeným dne 16.9.2016, č.5 uzavřeným dne 26.10.2017, č.6 uzavřeným dne 27.4.2018, č.7 uzavřeným dne 6.8.2018 a dodatkem č.8 uzavřeným dne 30.8.2018. Předmětem Dodatku je aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků pro zpracování DKM a příloh rozhodnutí o výměně a přechodu vlastnických práv k pozemkům po odvolacím řízení a snížení počtu měrných jednotek a zrušení položky 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a Stabilizace hranic pozemků.

Předmět a ÚČEL Dodatku

Zhotovitel požádal Objednatele dne 26.2.2024 o změnu závazku ze smlouvy, a to :

- navýšení o nový fakturační celek : „Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků po ukončení odvolacího řízení“.

- změna počtu měrných jednotek u položky 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a Stabilizace hranic pozemků. Tato změna je vyvolaná okolnostmi vyvolanými v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19, energetickou krizí, válkou na Ukrajině a ekonomickou situací v ČR (skokový nárůst inflace, cen PHM a zvýšení mzdových nákladů). V důsledku těchto neočekávaných okolností a podstatných změn došlo k hrubému nepoměru a znevýhodnění zhotovitele, tím že na straně zhotovitele došlo k neúměrnému zvýšení nákladů plnění. Zhotovitel tyto změny a okolnosti nemohl v době uzavření smlouvy o dílo rozumně předpokládat ani ovlivnit a všechny tyto skutečnosti nastaly až po uzavření smlouvy o dílo. Při stanovení cenové nabídky do výběrového řízení (rok 2013) předpokládal zhotovitel standardní průběh prací, tj. bez protahování správního řízení. Důvody četných prodlužování termínů dílčích plnění byly mimo jiné, komplikovaná jednání s vlastníky v průběhu celé KoPÚ a zejména pak v posledních dvou až třech letech pandemická situace COVID-19 a odvolací řízení. Vlivem tohoto prodlužování narostly zhotoviteli náklady. Zejména pak vlivem inflace narostly náklady, spojené s řádným a kvalitním vyhotovením části díla. Tyto nepříznivé faktory mají zásadní vliv na ekonomickou výhodnost celé zakázky a nebylo je možné v roce 2013 předpokládat.

Objednatel žádost zhotovitele schválil. Tímto dodatkem se navýšuje cena díla o novou položku 2.7. Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků po ukončení odvolacího řízení a zároveň se cena díla snižuje o položku 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a Stabilizace hranic pozemků.

Z výše uvedených důvodů se celková cena díla mění a navyšuje o 34 000,00 Kč bez DPH (41 140,00 Kč včetně DPH).

Tímto dodatkem dochází ke změně osoby zastupující objednatele na ing. Petra Pejchala, vedoucího Pobočky Žďár nad Sázavou.

Smlouva o dílo se mění takto

3.1. Zřizuje se nový fakturační celek 2.7. Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků po ukončení odvolacího řízení a snižuje se počet MJ a cena u etapy 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a Stabilizace hranic pozemků.

|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7. | Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků po ukončení odvolacího řízení | ks | 1 | 136 000 | 136 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100bm | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Stabilizace hranic pozemků | bod | 0 | 0 | 0 |  |

3.2. Celková cena díla se mění takto:

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |
| --- | --- |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | 543 800,00 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | 485 800,00 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 131 250,00 Kč |
| Celková cena bez DPH | 1 160 850,00 Kč |
| DPH | 243 778,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 404 628,50 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností („Cena Díla“).

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.

Místo: Žďár nad Sázavou	Místo: Plzeň

Datum: 6. 3. 2024		Datum: 6. 3. 2024

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Petr Pejchal		Martin Vondráček

Vedoucí pobočky Žďár nad Sázavou	jednatel GEOREAL, spol. s r.o.

Státního pozemkového úřadu

Za správnost

„elektronicky podepsáno“

………………………………

Ing. Petr Pejchal

Pobočka Žďár nad Sázavou

Příloha č.1 k Dodatku č. 9 SOD - KoPÚ Pavlínov

|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Aalýza a studie odtokových poměrů | ks | 1 | 60 000 | 60 000 | 30.5.2014 |
| 1.1.2. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 400 | 100 | 40 000 | 30.11.2014 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha (bod) | 17 | 700 | 11 900 | 30.08.2014 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha (bod) | 5 | 1 500 | 7 500 |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty | ha | 380 | 510 | 193 800 | 30.08.2014 |
|  | Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 4 | 700 | 2 800 | 30.08.2014 |
|  | Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech | ha | 0 |  | 0 |  |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území |  |  |  |  | 30.01.2015 |
|  | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 89 | 1 000 | 89 000 |  |
|  | - stabilizace plastovou značkou | bod | 127 | 50 | 6 350 |  |
|  | - stabilizace kat. hranice kamennou značkou |  | 2 | 800 | 1 600 |  |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území |  |  |  |  | 30.01.2015 |
|  | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 40 | 1 000 | 40 000 |  |
|  | - stabilizace plastovou značkou | bod | 30 | 50 | 1 500 |  |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | 100bm | 35 | 900 | 31 500 | 30.06.2015 |
|  | - vytyčení pozemků |  |  |  |  |  |
|  | - stabilizace plastovou značkou | bod | 32 | 50 | 1 600 | 30.06.2015 |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 375 | 150 | 56 250 | 30.12.2015 |
|  | Body 1.4 a 1.5. možno sloučit |  |  |  |  |  |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  | 543 800 |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 375 | 300 | 112 500 | 30.09.2016 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty | ha | 22 | 500 | 11 000 | 30.09.2016 |
|  | Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních | ha | 4 | 1 000 | 4 000 | 30.09.2016 |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu | 100 bm | 77 | 350 | 26 950 | 30.09.2016 |
| 2.4. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | 100 bm | 21 | 600 | 12 600 | 30.09.2016 |
| 2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 375 | 450 | 168 750 | 30.04.2018 |
| 2.6. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 3+1 | 3 500 | 14 000 | 31.05.2018 |
| 2.7. | Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků po ukončení odvolacího řízení | ks | 1 | 136 000 | 136 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH |  |  |  |  | 485 800 |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100bm | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Stabilizace hranic pozemků | bod | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 375 | 350 | 131 250 | 3 |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 131 250 |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  | 543 800,00 Kč |  |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH |  |  |  |  | 485 800,00 Kč |  |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 131 250,00 Kč |  |
| Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 1 160 850,00 Kč |  |
| DPH |  |  |  |  | 243 778,50 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | 1 404 628,50 Kč |  |
| 1) | Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum |  |  |  |  |  |