SMLOUVA O DÍLO

- uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno, na adrese Kotlářská 931/53, 602 00 Brno.

Zastoupená: Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí Pobočky Brno

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí Pobočky Brno

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Ludmila Podracká, Pobočka Brno

Kontaktní údaje:

Tel.: 602 559 300

E-mail: brno.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební

Veveří 331/95, 602 00 Brno

Zapsán: je součástí veřejné vysoké školy, která vznikla ze zákona (zákon č. 111/98 Sb.) a nezapisuje se do obchodního rejstříku.

Zastoupená: prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c., děkan

Ve smluvních záležitostech zastoupená: doc. Ing. Karel Šuhajda Ph.D., proděkan pro rozvoj fakulty

V technických záležitostech zastoupená: doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D., vedoucí Ústavu vodních staveb

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: yb9j9by

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 10006 - 98 330 621 / 0100

DIČ: . CZ00216305

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Na základě výsledku výběrového řízení provedeného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají Smluvní strany tuto Smlouvu o dílo a poskytování služeb:

Čl. I
Účel a předmět Smlouvy

- Účelem této Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran při realizaci veřejné zakázky malého rozsahu sp. zn. SP 4137/2023-523201, E-zak P23V00001376 („veřejná zakázka“) s názvem „Studie protipovodňových opatření v k. ú. Rajhradice .“ Účelem je vypracování studie odtokových poměrů pro k.ú. Rajhradice s vlivem na povodňové ohrožení obce Rajhradice. Studie vyhodnotí odtokové poměry severně nad obcí Rajhradice                   a navrhne systém protipovodňových opatření pro ochranu obce Rajhradice a vyhodnotí jejich účinnost. Především navrhne umístění jednotlivých prvků protipovodňových opatření, včetně jejich parametrů (např. kóty koruny hrází, umístění, rozměry a výšky funkčních objektů apod.) pro stanovení potřebných záborů pozemků, zejména stavebních, k umístění a realizaci těchto prvků na úrovni dokumentace technického řešení ( „DTR“).

Studie bude podkladem pro zpracování plánu společných zařízení v rámci komplexních   pozemkových úprav v k. ú. Rajhradice („KoPÚ“), tj. specifické formy územního řízení. Řešení této studie nebude ovlivňováno průběhem administrativních hranic k. ú. Rajhradice.

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami pro Objednatele dílo ve formě studie, která bude obsahovat:

- Analýzu území

  - Výstupy z hydraulického modelu na podkladě hydrologicky korektního digitálního modelu (zdroj Povodí Moravy s.p. - PMO)

  - analýza ohrožení území povodní

  - analýza odtokových poměrů území

  - provedení identifikace  VHO staveb v území

  - geologická rešerše na základě předběžného GTP

  - geodetické zaměření lokality, vč. případného doměření

  - analýza hydrologických dat

- Návrh opatření

B.1	návrh protipovodňových opatření

- návrhové průtoky a objemy

- transformovaný odtok,

- maximální výška hladin

- návrh a hydraulický výpočet objektů

- návrh a výpočet odpadního koryta

- základní parametry návržených opatření na úrovni DTR (situační uspořádání hrází a objektů, podélné a příčné profily, schema objektů s uvedením základních kót a rozměrů  a technické zprávy)

B.2	projednání návrhů opatření správci vodních toků a povodí, dotčenými orgány a zástupci obce

B.3	zohlednění a zapracování připomínek vlastníků, správce vodních toků a povodí, dotčených orgánů a zástupců obce do komplexního systému návrhu opatření           (úzká spolupráce se správcem toku a povodí)

B.4	stanovení účinnosti navržených opatření

B.5	spolupráce s projektatntem KoPÚ a obcí Rajhradice

- Výstupy studie

  - výstupy analytické části

  - textový výstup

  - mapové výstupy

  - hydraulické výpočty

  - dokladová část

  - výstupy návrhové části (v podrobnostech  DTR)

  - technická zpráva

  - mapové výstupy

  - hydraulické výpočty

  - výkresová část

  - dokladová část

(„Dílo“)

(Dílo dále také jako „Plnění“)

- Podrobná specifikace Díla je obsažena v Příloze č. 1 této Smlouvy.

- Objednatel se zavazuje za provedení Díla zaplatit Zhotoviteli odměnu vymezenou v čl. VII této Smlouvy.

Čl. II

Podklady k provedení Díla

- Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli po podpisu této Smlouvy tyto podklady:

  - Základní mapu 1:10 000 a 1:50 000

  - Data výškopisu (ZABAGED, DMR 4G/5G)

  - Hydrologická data ČHMU na Ivanovickém potoce, Svratce a Dunávce v dohodutém rozsahu.

  - Předběžný geologický průzkum (dodáno objednatelem po upřesnění polohy Zhotovitelem)

  - Výstupy a výřez z povodňového modelu města Brna (v součinnosti s  PMO)

  - Geodetické zaměření zájmové lokality (v součinnosti se zhotovitelem KoPÚ v k. ú. Rajhradice společností Ekos T spol. s r. o. a Obcí Rajhradice)

  - Geodetické zaměření zájmových úseků vodních toků (v součinnosti s PMO)

  - Aktuální mapa majetkoprávních vztahů vč. seznamu vlastníků dotčených pozemků.

  - Technický standard dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách PP01/2016, změna č. 2 účinná od 10.10.2022

  - Metodický návod pro provádění pozemkových úprav

- Objednatel se zavazuje předložit Zhotovitelem zpracovanou dokumentaci technického

řešení k posouzení TBD.

Čl. III

Doba a místo Plnění

Dílo vymezené v čl. I. této Smlouvy a Přílohou č. 1 bude zhotoveno a předáno Objednateli v následovně:

Dokumentace technického řešení k předložení dotčeným orgánům státní správy: 29.11.2024

Dokumentace technického řešení se zapracovanými připomínkami dotčených orgánů státní správy: 31.3.2025

Dokumentace technického řešení se zapracovanými připomínkami Regionální dokumentační komise: 30.5.2025

Hotové Dílo bude předáno Objednateli nejpozději: 31.7.2025

- Zhotovitel se zavazuje započít s prováděním Díla bezprostředně po podpisu této Smlouvy.

- Místem Plnění je Česká republika, zejména sídlo Zhotovitele, místem předání Díla je sídlo Objednatele.

Čl. IV
Povinnosti Smluvních stran

- Zhotovitel je povinen:

  - při Plnění postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům v oboru;

  - po ukončení poskytování Plnění vrátit Objednateli veškeré dokumenty, nosiče dat a jiné věci, které v souvislosti s poskytováním Plnění od Objednatele obdržel, pokud nebyly určeny ke spotřebování při poskytnutí Plnění;

  - nepoškozovat při poskytování Plnění zájmy Objednatele a jednat tak, aby byla činností Zhotovitele co nejméně narušena běžná činnost Objednatele;

  - v případě nutnosti součinnosti Objednatele sdělit Objednateli požadavek na tuto součinnost nejpozději 3 pracovní dny před poskytnutím této součinnosti;

  - zajistit si podklady nad rámec čl. II této Smlouvy potřebné pro provedení Díla vlastními prostředky;

  - řídit se veškerými písemnými nebo ústními pokyny Objednatele, pokud nejsou v rozporu se zněním Smlouvy a příslušnými platnými právními předpisy.

- Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla zabezpečit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění Veřejné zakázky podílejí. Objednatel je oprávněn plnění povinností uvedených v tomto bodu kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje, že pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru (např. velkoformátový tisk), bude Dílo předávané v souladu s čl. V odst. 3 Smlouvy, tištěné výlučně:

  - na kancelářském papíru vyrobeném ze 100 % sběrových papírových vláken nebo na papíru, který bude obsahovat směs recyklovaných sběrových vláken a primárního vlákna z šetrně obhospodařovaných lesů a z legálních zdrojů;

  - na kancelářském papíru běleném bez použití elementárního chlóru, tzn. že bude označen ekoznačkou EŠV, ekoznačkou EU, „Modrým andělem“, „Severskou labutí“ apod.;

  - na kancelářském papíru, jehož bělost bude alespoň 60 a nepřesáhne bělost 90 (dle normy Bělost ISO 2470); a

  - na kancelářském papíru, který se hodí k dlouhodobé archivaci (skartační znak A), tzn. že splňuje podmínky normy ISO 9706.

Splnění povinnosti dle tohoto bodu bude doloženo dokladem (fakturou, účtenkou apod.) o uskutečnění nákupu takového množství kancelářského papíru Zhotovitelem, který odpovídá papíru spotřebovanému v rámci tisku Díla předávaného v souladu s čl. V odst. 3 Smlouvy.

- Objednatel je povinen:

  - poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné poskytování Plnění;

  - poskytnout Zhotoviteli dokumenty a informace dle čl. II této Smlouvy nezbytné pro poskytování Plnění.

Čl. V
Převzetí Díla

- Zhotovitel se zavazuje předat první část Díla (Analýza území) dle čl. I této Smlouvy Objednateli nejpozději do 29.11.2024. O akceptaci první části Díla bude vyhotoven předávací protokol, který bude podepsán oběma Smluvními stranami.

- Objednatel je oprávněn v průběhu zpracování Díla Zhotovitelem svolat minimálně 2 kontrolní dny. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při provádění Díla provádí služby v rozporu s touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen na základě písemné žádosti Objednatele neprodleně zjednat nápravu. Nezjedná-li Zhotovitel nápravu bez zbytečného odkladu, nejdéle však 30 pracovních dnů od doručení žádosti od Objednatele o zjednání nápravy, považuje se toto prodlení za porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.

- Dílo (část A) Analýzaúzemí a B) Návrh opatření) bude předáno v klasické formě písemného a grafického zpracování, vše přehledné a čitelné, v digitální podobě ve formátu dgn, dwg nebo dxf na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) a pdf nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

- Finální část Díla C) Výstupy studie Zhotovitel předá Objednateli v počtu 4 paré v listinné formě a v digitální podobě ve formátu dgn, dwg nebo dxf na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) a pdf nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

- Dílo bude předáno v sídle Objednatele, kde jej převezme zástupce Objednatele pro věci technické.

- O předání celého Díla bude vyhotoven protokol o převzetí a předání Díla potvrzující, že Dílo odpovídá zadání této Smlouvy a případným připomínkám Objednatele. Protokol bude následně podepsán oběma Smluvními stranami. Podpisem finálního protokolu Smluvními stranami dochází k převzetí Díla.

- Dílo musí být Zhotovitelem předáno nejpozději ke dni

  - první část Díla (A) Analytická část a část B) Návrh opatření (B.1))     29. 11. 2024

  - celé Dílo 31. 7. 2025

jinak je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla.

Čl. VI
Vlastnické právo, právo užívání

- V případě, že součástí nebo jedním z výstupů Plnění Zhotovitele podle této Smlouvy je poskytnutí movitých věcí, které se mají stát vlastnictvím Objednatele, nabývá Objednatel vlastnické právo k těmto věcem dnem jejich převzetí Objednatelem podle čl. V odst. 5. této Smlouvy. Do nabytí vlastnického práva uděluje Zhotovitel Objednateli právo tyto věci užívat v rozsahu a způsobem, který vyplývá z účelu této Smlouvy.

- V případě, že součástí Plnění Zhotovitele podle této Smlouvy je Plnění, které je považované ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“) za Autorské dílo („Autorské dílo“), uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění toto Autorské dílo užívat za podmínek sjednaných v tomto čl. VI Smlouvy a to od okamžiku převzetí součásti Plnění, která příslušné Autorské dílo obsahuje Objednatelem, do té doby je Objednatel oprávněn Autorské dílo užít v rozsahu a způsobem nezbytným k převzetí příslušné součásti Plnění.

- Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k Autorskému dílu užívat toto Autorské dílo v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené s ohledem na účel této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností to znamená, že Objednatel je s ohledem na účel této Smlouvy oprávněn užívat Autorské dílo v neomezeném množstevním a územním rozsahu, a to všemi v úvahu přicházejícími způsoby a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových Autorských práv k takovémuto Autorskému dílu. Součástí licence je neomezené oprávnění Objednatele provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat do dalších Autorských děl, zařazovat do databází apod., a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Zhotovitele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití Autorského díla nebo svoje oprávnění k užití Autorského díla třetí osobě postoupit, avšak pouze za předpokladu, že tím bude docházet k užití Autorského díla v souladu s účelem, pro který bylo Autorské dílo vytvořeno. Licence k Autorskému dílu je poskytována jako výhradní. Objednatel není povinen licenci využít.

- Udělení licence nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak.

- Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k Autorskému dílu je zahrnuta v ceně za poskytnutí Plnění dle této Smlouvy.

Čl. VII
Cena

- Zhotoviteli náleží za poskytování Plnění odměna v následující výši:

| Předmět plnění | Cena |
| --- | --- |
| Část Díla zpracovaná v roce 2024 A) Analytická část a část B) Návrh opatření (B.1) | 208 600,00 Kč bez DPH |
| Část Díla zpracovaná v roce 2025 část B) Návrh opatření (B.2 – B.5) a C) Výstupy studie | 89 400,00 Kč bez DPH |
| Celková cena za provedení Díla | 298 000,00 Kč bez DPH |
| 21 % DPH | 62 580,00 Kč |
| Celková cena za provedení Díla | 360 580,00 Kč včetně DPH |

Cena je platná po celou dobu realizace Díla a obsahuje veškeré práce související s provedením Díla a kryje náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení Díla, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.

Čl. VIII
Platební podmínky a fakturace

- Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu za provedení Díla jen po řádném předání a převzetí celého Díla dle čl. V odst. 5. této Smlouvy, a to na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem („faktura“).

- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, je Objednatel oprávněn ji Zhotoviteli vrátit k přepracování. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury.

- Faktura je splatná do 30 dnů po jejím obdržení Objednatelem. Faktura musí být Objednateli doručena nejpozději do 30. 11. kalendářního roku. Připadne-li termín splatnosti na den, který není pracovním dnem, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den.

- Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohy.

- Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé Smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu odesílatele ve prospěch účtu příjemce.

- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů.

Čl. IX
Záruční podmínky, vady Díla

- Zhotovitel poskytuje záruku, že každá část Díla a Dílo jako celek mají ke dni jejich převzetí dle čl. V odst. 6. a dále po dobu 36 měsíců od převzetí Díla vlastnosti stanovené v této Smlouvě a jsou úplné. Po dobu záruční lhůty má Objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. Reklamací vad se záruční doba přerušuje a po odstranění vad pokračuje záruční lhůta dále.

- Případné vady Díla oznámí Objednatel Zhotoviteli doporučeným dopisem, ve kterém vady popíše a určí lhůtu, do které Zhotovitel vady odstraní. Dílo a jeho část má vady, pokud neodpovídá (kvalitou či rozsahem) předmětu a účelu uvedenému ve Smlouvě nebo požadavkům obecně závazných právních předpisů. Odstranění vad provede Zhotovitel na svůj náklad nejpozději do 14 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace.

- Převezme-li Objednatel Dílo se skrytou vadou, kterou nebylo možno zjistit v průběhu předání Díla ani při správním řízení, má právo na odstranění vad ve stanovené lhůtě určené Objednatelem.

- Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost za vady se řídí obecnou právní úpravou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) s výjimkou předchozích odstavců tohoto článku.

Čl. X

Smluvní pokuty, náhrada škody

- Pokud Zhotovitel nedodá Objednateli první část Díla ve lhůtě vymezené v čl. V
odst. 1. této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH.

- Pokud Zhotovitel nedodá Objednateli ve lhůtě vymezené v čl. V odst. 6. této Smlouvy Dílo splňující požadavky této Smlouvy pro jeho řádné převzetí Objednatelem, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.

- Pokud Objednatel neuhradí Zhotoviteli fakturu ve lhůtě stanovené v čl. VIII odst. 3. této Smlouvy, uhradí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.

- Za každé jednotlivé porušení povinnosti dle čl. IV odst. 2. a čl. XII odst. 1. této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.

- Smluvní pokuty jsou splatné 30. den ode dne doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k jejich úhradě povinnou Smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.

- Poruší-li Zhotovitel povinnost dle čl. IV odst. 3 této Smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč.

- Žádná ze Smluvních stran není oprávněna započíst jakoukoliv svoji pohledávku ze Smlouvy proti pohledávce druhé Smluvní strany.

- Zaplacení jakékoli smluvní pokuty se nedotýká práva Smluvních stran na náhradu škody v plné výši a nezbavuje povinnou stranu povinnosti splnit její závazky vyplývající z této Smlouvy.

- Bude-li ze strany Zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto Smlouvou, a Objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný Zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu Objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí Objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů Zhotovitel Objednatele předem neupozornil.

Čl. XI
Výpověď a odstoupení od Smlouvy

- Objednatel je oprávněn bez jakýchkoli sankcí odstoupit od této Smlouvy v případě, že

  - Zhotovitel je po více než 40 dní v prodlení s dodáním Díla splňujícího požadavky této Smlouvy pro jeho řádné převzetí Objednatelem dle čl. V odst. 5. ve lhůtě vymezené v čl. V odst. 6.;

  - Zhotovitel neodstranil vady Díla ve lhůtě stanovené podle čl. IX odst. 2.;

  - Zhotovitel porušil povinnost mlčenlivosti dle čl. XIII odst. 1.; nebo

  - Zhotovitel poruší tuto Smlouvu jiným podstatným způsobem.

- Objednatel je také oprávněn bez jakýchkoliv sankcí nebo odpovědnosti vůči Zhotoviteli odstoupit od této Smlouvy, nebude-li schválena nebo bude-li odebrána částka ze státního rozpočtu, či z jiných zdrojů (např. z EU), která byla určena k úhradě za Plnění této Smlouvy.

- Ve vztahu k Dílu je Objednatel oprávněn vypovědět tuto Smlouvu bez jakýchkoli sankcí, a to s jednoměsíční výpovědní lhůtou, jež počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Zhotoviteli.

- Je-li závazek vypovězen, zaniká uplynutím výpovědní doby.

Čl. XII
Ostatní ujednání

- Zhotovitel se zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při Plnění této Smlouvy v tajnosti a nezpřístupnit tyto informace žádné třetí osobě.

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňujících mu provést Dílo dle Smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření Smlouvy není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti.

- Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy a nahrazují se jí veškerá písemná a ústní ujednání Smluvních stran o předmětu této Smlouvy

- Objednatel může provést u Zhotovitele kontrolu Plnění Smlouvy.

- V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít Zhotovitel přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k Plnění Smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, nebo zákonným předpisem, který tento zákon nahradí.

Čl. XIII
Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma Smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro Smluvní stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila.

- Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

- Veškeré změny a doplňky budou uskutečněny po vzájemné dohodě Smluvních stran formou písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

- Vztahy mezi Smluvními stranami výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména Občanského zákoníku, na čemž se obě Smluvní strany dohodly.

- Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o ochraně informací, licenční ustanovení ani další ustanovení a nároky z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

- Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Plnění.

- Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Vysoké učení technické v Brně

Pobočka Brno 		Fakulta stavební

Datum 11.3.2024		Datum 8.3.2024

________________________________ 	___________________________

Ing. Miroslava Priessnitzová					doc. Ing. Karel Šuhajda Ph.D.

Vedoucí Pobočky Brno					proděkan pro rozvoj fakulty

| Za správnost: Ing. Radmila Navrátilová |  |
| --- | --- |

Příloha č. 1: Podrobná specifikace Plnění

- Analýza území

- dokumentace povodňových rizik

- zpracování výstupů z hydraulického modelu povodní pod Brnem, ( zdroj PMO)

- provedení hydraulických výpočtů pro návrh technických opatření

- posouzení možnosti využití územního plánu pro následný návrh protipovodňových opatření

- geologická rešerše ( na podkladě předběžného geologického průzkumu)

2. Návrh opatření

Návrh protipovodňových opatření pro ochranu obce Rajhradice (prostorově a funkčně uspořádaný a dále využitelný v KoPÚ)

- návrh vodohospodářských opatření (včetně stanovení rozsahu geologického průzkumu v ha)

- návrh základních technických parametrů u navržených opatření

- projednání návrhů opatření  se správci vodních toků a povodí, dotčených orgánů a zástupci dotčených obcí.

- zohlednění a zapracování připomínek, správců vodních toků a povodí, správců technické infrastruktury, dotčených orgánů a zástupců dotčených obcí do komplexního systému návrhu opatření.

- stanovení účinnosti navržených opatření

3. Výstupy studie (v podrobnostech DTR)

- technická zpráva

- popis  návrhu řešení, včetně shrnutí výsledků hydraulických výpočtů, případné alternativy řešení

- vyhodnocení účinnosti navržených řešení

- hydrotechnické výpočty:

- návrhové parametry objektů

- posouzení transformačního účinku objektů ( bytygrafické čáry, max.výšky hladin, max. transformovaný odtok apod.)

- návrh a hydraulický výpočet výpustných a bezpečnostních objektů

- návrh a výpočet odpadního koryta

- mapové výstupy

- přehledná situace

- koordinační situace – situační uspořádání návrhu PPO (umístění hrází,   výpustného a bezpečnostního objektu)

- podélné profily objektů

- základní parametry návržených opatření na úrovni DTR ( podélné profily objektů,

- schema objektů s uvedením základních kót a rozměrů, technická zpráva)

- návrh odpadního koryta

- návrh případné úpravy stávajících hrází řeky Svratky ( podélný profil, schematický příčný profil)

- tabulky plynoucí z analýzy územně technických podkladů (stav územních plánů, seznam správců inženýrských sítí, údaje z technicko – provozní evidence správce toku apod.)

- dokladová část

- zprávy, záznamy, zápisy z projednání, seznamy dokumentů, atd.

Požadavky na zpracování vodohospodářských opatření  Dokumentace technického řešení  PSZ v rámci KoPÚ

dokumentace bude ověřena autorizovanou osobou s požadovanou specializací a zpracována v následujícím rozsahu:

a) Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených povodní, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení navrhovaných objektů;

b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb, to vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých staveb. Příčné řezy budou vyhotoveny ke každému podélnému profilu ve vzdálenosti max. 50 m a jsou zahrnuty do Ceny Díla;

c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb (hráz, objekty, odpadní koryto, poldr aj. protipovodňové opatření) společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb (hráz, objekty, odpadní koryto, poldr aj. protipovodňové opatření) společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy jsou zahrnuty do Ceny Díla. Podélné profily budou vyhotoveny pro hráz i zátopu. Příčné řezy budou vyhotoveny v tělese hráze            v místech výpustného zařízení, bezpečnostním přelivu, a v dalších třech (3) charakteristických místech hráze. V zátopě budou vyhotoveny charakteristické příčné řezy ve vzdálenosti max. 50 m.