# DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nová Dědina

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “NOZ“)

# Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín

Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou

ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová

ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková, PhD.

vedoucí Pobočky Kroměříž

Kateřina Ježáková

Adresa:	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž

Tel.:	+420 725 900 182, +420 725 469 014

E-mail:	r.zabojnikova@spucr.cz

k.jezakova@spucr.cz

Osoba administrující veřejnou zakázku:	Ing. Petr Šošolík

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Geocentrum spol. s r.o.

Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8b, 779 00 Olomouc

Zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x

Tel.:	x x x x x x x x x x

E-mail:	x x x x x x x x x x

ID DS:	6ejp63k

Bankovní spojení:	Komerční banka a. s.

Číslo účtu:	59309811/0100

IČO:	47974460

DIČ:	CZ47974460

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

- Mezi smluvními stranami byla dne 3. 8. 2020 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ“) v k.ú. Nová Dědina (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 a č. 2.

- V průběhu zpracování KoPÚ byla navržena směna pozemků mezi Státním pozemkovým úřadem a Zemědělským podnikem Kvasicko, a.s. Tato směna probíhá z podnětu pozemkového úřadu, jelikož je třeba získat dostatečnou výměru pro navrhované prvky plánu společných zařízení. Z tohoto důvodu je nutno upravit termín pro předání dílčích částí díla 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů a 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst 1 zákona. Pobočka Kroměříž ke změně termínů vyslovila souhlas.

- S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 8. 2020.

I.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

3.4.2.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů

Termín: 15. 9. 2025			(původně 15. 4. 2024)

3.5.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Termín: 15. 9. 2025			(původně 15. 5. 2024)

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

| Zlín, dne 11. 3. 2024 Za objednatele: | Olomouc, dne 4. 3. 2024 Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Ing. Mlada Augustinová ředitelka | Geocentrum spol. s r.o. Petr Liška jednatel společnosti |

- Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Ing. Petr Šošolík