D O D A T E K  Č.  3  S M L O U V Y   O  D Í L O

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Charvatce u Jabkenic

č. objednatele: 38/2014-537100, uzavřené dne 13.6.2014

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY

O b j e d n a t e l:              			            Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský

kraj a hlavní město Prahu

Sídlo:						            Nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3

Jednající:                                                                  Ing. Jiří Veselý,  ředitel

E-mail:                                                                       stredocesky.kraj@spucr.cz

Doručovací adresa:                                                  Nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3

V technických záležitostech oprávněn: 	            Josef Zeman, referent Pobočky Mladá

Boleslav, Mgr. Roman Hanzík, vedoucí

Pobočky Mladá Boleslav

Tel.:                                                                           724 002 569/602 569 830

E-mail:                                                                       j.zeman1@spucr.cz

ID DS:                                                                       z49per3

Bankovní spojení: 					 Česká národní banka.

Číslo účtu: 						 3723001/0710

IČ:                                                                              01312774

DIČ:						             CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l: 					 AGROPLAN spol. s r.o.

Adresa: 						 Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupený: 						 Ing. Jana Švábová

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	 Ing. Jana Švábová

V technických záležitostech oprávněn jednat:	 XXXXXXXXXX

Tel. :                                                                           XXXXXXXXXX

E-mail :                                                                      XXXXXXXXXX

ID DS :                                                                       pb5jxk5

Bankovní spojení: 					 ČSOB a.s.

Číslo účtu:						 31405/0300

IČ:                                                                              48110141

DIČ:						             CZ48110141

I.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny:

Hlavního fakturačního celku 3.  Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo Dílčí  fakturační  celek 3.1. –  Vytýčení  hranic  pozemků dle  návrhu KPÚ  a  stabilizace hranic pozemků, hlavního fakturačního celku

| 3.1. | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Cena s DPH celkem v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ původně dle smlouvy o dílo | 100bm | 300 | 100 | 30 000 | 36 300 |
| Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ dle skutečnosti | 100bm | 3 | 100 | 300 | 363 |
| Stabilizace hranic pozemků původně dle smlouvy o dílo | bod | 600 | 100 | 60 000 | 72 600 |
| Stabilizace hranic pozemků dle skutečnosti | bod | 5 | 100 | 500 | 605 |

V Čl. VII. odst 1 se mění celková  cena za provedení díla, která je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.

Rekapitulace ceny:

| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | 447 500 Kč |
| --- | --- |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH | 238 300 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 58 600 Kč |
| Celková cena bez DPH | 744 400 Kč |
| DPH | 156 324 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 900 724 Kč |

Odůvodnění :

Vytýčení hranic pozemků podle schváleného návrhu KoPÚ a stabilizace hranic pozemků Pobočka Mladá Boleslav provedla na základě obdržené žádosti vlastníka ve lhůtě nejdéle do tří let od pravomocného rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ (§ 11 zákona č. 139/2002 Sb.).,  kdy ve lhůtě došlo k podání a vytýčení jedné žádosti o vytyčení pozemků. Vyčíslené méněpráce, které jsou předmětem tohoto dodatku, zohledňují skutečně provedené práce a měrné jednotky.

Hodnota méněprací za dodatek č. 1 bez DPH činí 30 050, - Kč), dodatek č. 2 GDPR,  hodnota méněprací za dodatek č. 3 bez DPH činí 89 200, - Kč.  Hodnota méněprací celkem 119 250,- Kč bez DPH oproti smlouvě z původní hodnoty závazku 863 650,- Kč bez DPH.

V návaznosti na toto ujednání se upraví cena i v příloze č.1 k dodatku č. 3 SOD č. 38/2014-537100 KoPÚ Charvatce u Jabkenic (bod 3.1. Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a stabilizace hranic pozemků), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č. 1 k SOD – KoPÚ Charvatce u Jabkenic je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.38/2014-537100, uzavřené dne 13.6.2014

V Praze dne: 19.03.2024       			         V Praze dne: 19.03.2024

Za objednatele:					         Za zhotovitele:

…………………………..                                                    ………………………………

Ing. Jiří Veselý					            Ing. Jana Švábová

Ředitel                                         			            Jednatelka

KPÚ pro Středočeský kraj	                                              AGROPLAN spol. s r.o.

a hlavní město Praha

|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 294 | 350 | 102 900 | 15.11.2014 |
| 1.2. | Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. Stabilizace |  |  |  |  |  |
|  | - mimo trvalé a lesní porosty | ha | 290 | 500 | 145 000 | 15.6.2015 |
|  | - v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 0 |  | 0 |  |
|  | - v lesních porostech | ha | 0 |  | 0 |  |
| 1.3. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území |  |  |  |  | 15.6.2015 |
|  | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 69 | 600 | 41 400 |  |
|  | - stabilizace plastovou značkou | bod | 82 | 100 | 8 200 |  |
|  | - stabilizace kat. hranice plastovou značkou | bod | 3 | 150 | 450 |  |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území |  |  |  |  | 16.6.2015 |
|  | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 64 | 600 | 38 400 |  |
|  | - stabilizace plastovou značkou | bod | 100 | 100 | 10 000 |  |
| 1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | 100bm | 0 |  | 0 |  |
|  | - vytyčení pozemků |  |  |  |  |  |
|  | - stabilizace plastovou značkou | bod | 0 |  | 0 |  |
| 1.6. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 289 | 350 | 101 150 | 15.9.2016 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | 447 500 |

Příloha č. 3 e)                            Příloha č. 1 ke SOD č. 38/2014-537100 - KoPÚ  Charvatce

Příloha č. 3 e)                            Příloha č. 1 ke SOD č. 38/2014-537100 - KoPÚ  Charvatce

| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 289 | 350 | 101 150 | 15.5.2017 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území | ha | 15 | 400 | 6 000 | 15.5.2017 |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | ha | 3 | 5 000 | 15 000 | 15.5.2017 |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 289 | 350 | 101 150 | 15.5.2018 |
| 2.5. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 3 | 5 000 | 15 000 | 15.6.2018 |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH | 238 300 |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100bm | 3 | 100 | 300 | 3 měsíce |
|  | Stabilizace hranic pozemků | bod | 5 | 100 | 500 |  |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 289 | 200 | 57 800 | 3 měsíce |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 58 600 |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | 447 500 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH | 238 300 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 58 600 Kč |
| Celková cena bez DPH | 744 400 Kč |
| DPH | 156 324 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 900 724 Kč |
| 1) | Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum |
| V Praze dne 19.03.2024 |
| ………………………………………… | …………………………………………………………………… |
| Ing. Jiří Veselý | Ing. Jana Švábová |
| ředitel | jednatelka |  |  |  |
| KPÚ Středočeský kraj | AGROPLAN spol. s r.o |  |  |