Dodatek č. 5

- ke smlouvě o dílo č. 543-2020-505101  ze dne 8.7.2020

- Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prostřední Vydří

- (dále jen Dodatek)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „NOZ“)

- SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice

Zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky

Jindřichův Hradec

Kontaktní údaje:

Adresa: 	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Tel.: 	+420 725 918 219

E-mail: 	jhradec.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(„objednatel“)

a

- sdružení  Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE

reprezentant sdružení: Ing. Pavel Dvořáček

fyzická osoba

sídlo:		xxxxx 391 01 Planá nad Lužnicí xxxxx

provozovna:					xxxxx, 390 02 Tábor

IČO:						659 45 735

Ve smluvních záležitostech zastoupeno: 		Ing. Pavlem Dvořáčkem

V technických záležitostech zastoupeno: 		Ing. Pavlem Dvořáčkem

Ing. Jindřichem Jírou

Kontaktní údaje:

Tel.: 		xxxxx

E-mail: 		xxxxx

ID datové schránky: 				xxxxx

Bankovní spojení: 				xxxxx

Číslo účtu: 					xxxxx

DIČ: 						xxxxx

Člen sdružení:		Ing. Jindřich Jíra PROJEKCE

fyzická osoba

sídlo:		xxxxx 395 01 Pacov

IČO:		438 20 654

Kontaktní údaje:

Tel.: 		xxxxx

E-mail:		xxxxx

DIČ: 		xxxxx

(„zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“).

# Čl. I

# Úvodní ustanovení

# Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 8.7.2020 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prostřední Vydří“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a uzavřených dodatcích (Dodatek č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4).

# Čl. II

# Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku č. 5 ke Smlouvě jsou samostatné méněpráce v rámci dílčí části 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

V rámci návrhu plánu společných zařízení byly zpracovány potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb pro stanovení plochy záboru půdy stavbami pouze v rozsahu 20 MJ, tj. nebyly provedeny práce v rozsahu 20 MJ v ceně 14 000 Kč bez DPH.

V důsledku toho se mění rekapitulace ceny díla v Čl. VI Cena za provedení díla, bodě 6.1. Smlouvy takto:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 558 250,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 412 490,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 64 670,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 035 410,00 Kč |
| DPH 21% | 217 436,10 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 252 846,10 Kč |

Nové znění Položkového výkazu činností – Přílohy ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Prostřední Vydří je přílohou tohoto dodatku.

# Čl. III

# Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant sdružení

Místo: České Budějovice		Místo: Tábor

Datum: 25.3.2024	20.3.2024

elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Pavel Dvořáček

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Za správnost:

elektronicky podepsáno

________________________________

Ing. Jarmila Najmanová

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Prostřední Vydří Hlavní celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez DPH v Kč Cena bez DPH celkem v Kč Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo 3.4. Přípravné práce 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole bod 4 5 000,00 20 000,00 31.3.2021 Doplnění stávajícího bodového pole bod 4 2 000,00 8 000,00 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 230 700,00 161 000,00 30.9.2021 Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků jako řešených 100 bm 12 3 000,00 36 000,00 31.3.2022 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 100 bm 113 1 950,00 220 350,00 31.5.2022 3.4.4. Rozbor současného stavu ha 230 200,00 46 000,00 30.9.2022 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 223 300,00 66 900,00 30.6.2023 Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 558 250,00 30.6.2023 3.5. Návrhové práce 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 223 680,00 151 640,00 28.2.2024 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 223 100,00 22 300,00 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 100 bm 20 700,00 14 000,00 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 100 bm 1 5 000,00 5 000,00 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 223 850,00 189 550,00 31.1.2025 3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 15 000,00 30 000,00 do 1 měsíce od výzvy zadavatele Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 412 490,00 3.6. Mapové dílo ha 223 290,00 64 670,00 do 3 měsíců od výzvy objednatele Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 64 670,00 Rekapitulace hlavních fakturačních celků 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 558 250,00 Kč 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 412 490,00 Kč 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 64 670,00 Kč Celková cena bez DPH v Kč 1 035 410,00 Kč DPH 21% v Kč 217 436,10 Kč Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 252 846,10 Kč 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD. |  |
| --- | --- |