# Dodatek č. 2

- ke smlouvě o dílo č. 188-2023-537213 ze dne 6.3.2023 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, na adrese nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00, Praha 3.

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Silvie Römerová, Pobočka Rakovník

Ing. Michal Hájek, Pobočka Rakovník

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 601 571 824, +420 724 864 919

E-mail: s.romerova2@spucr.cz, m.hajek@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143.

Zastoupená: Milan Nový, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Společně s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO:43820654

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: jyem6ry

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

DIČ: CZ25094459

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je oprava textu článků 3.3, 3.4, 17.1. a dále dle čl. 3 CENA DÍLA, čl. 3.6 a čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ na základě žádosti Zhotovitele, zaevidováno pod čj. SPU 104437/2024 o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek)pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) činí 10 %.

Odůvodnění:

Změna textu čl. 3.3, 3.4, 17.1. je vyvolána chybným nastavením vzorové smlouvy na KoPÚ kdy při podpisu smlouvy při převodu do formátu pdf.dochází k automatickému přečíslování čl.3.6 na čl. 3.5 . touto změnou byly dotčeny články 3.3,3.4, 17.1 smlouvy o dílo na zpracování KoPÚ Branov.

Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok se provádí v souladu c čl. 3.6 smlouvy o dílo. Roční index průměrné meziroční inflace pro rok 2023 činí 10,7 %. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) tedy činí 10 %.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Oprava textu článků. 3.3, 3.4, 17.1. smlouvy o dílo

V článku 3.3. smlouvy o dílo se původní text věty poslední :… a skutečnostem dle čl.3.5 ,nahrazuje textem: a skutečnostem dle čl. 3.6.

Správný text článku 3.3 je:

3.3    Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s čl. 3.2, případně při naplnění podmínek dle čl. 17, v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a skutečnostem dle čl. 3.6.

V článku 3.4. smlouvy o dílo se původní text ve větě první : Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2 a 3.5, jakož.…,nahrazuje textem: s výjimkou upravenou v čl. 3.2 a 3.6 a čl. 17.2, jakož….,

Správný text článku 3.4 je:

3.4	Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové položkové ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší možné a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené s plněním Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve smyslu ustanovení čl. 11 a tisk veškerých mapových podkladů.

V článku 17.1. smlouvy o dílo se původní text věty poslední :… prováděnou  dle čl.3.5 ,nahrazuje textem: … prováděnou dle čl. 3.6.

Správný text článku 17.1 je:

17.1	Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které mohou mít vliv na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou Smluvní stranu, včetně písemného návrhu řešení v souladu se ZZVZ tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Jakékoliv změny závazku ze Smlouvy, které nejsou Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy, budou řešeny výhradně postupem a v souladu s § 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6.

- 2.2. Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke smlouvě se mění takto:

- 6.2.1. Revize stávajícího bodového pole

- Původní cena za měrnou jednotku (bod) bez DPH v Kč 1 200,00.

- Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 320,00.

- Původní cena bez DPH celkem v Kč 9 600,00

- Cena bez DPH celkem v Kč 10 560,00

- 6.2.1. Doplnění stávajícího bodového pole

- Původní cena za měrnou jednotku (bod) bez DPH v Kč 3 000,00

- Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3 300,00.

- Původní cena bez DPH celkem v Kč 24 000,00

- Cena bez DPH celkem v Kč 26 400,00

6.2.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty

Původní cena za měrnou jednotku (ha) bez DPH v Kč 700,00

Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 770,00.

Původní cena bez DPH celkem v Kč 144 200,00

Cena bez DPH celkem v Kč 158 620,00

6.2.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech

Původní cena za měrnou jednotku (ha) bez DPH v Kč 1000,00

Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 100,00.

Původní cena bez DPH celkem v Kč 12 000,00

Cena bez DPH celkem v Kč 13 200,00

- 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

- Původní cena za měrnou jednotku ( 100 bm) bez DPH v Kč 2600,00

- Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2860,00

- Původní cena bez DPH celkem v Kč 522 600,00

- Cena bez DPH celkem v Kč 574 860,00

- 6.2.5.Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona.

- Původní cena za měrnou jednotku (100bm) bez DPH v Kč 3000,00

- Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.300,00

- Původní cena bez DPH celkem v Kč 69 000,00

- Cena bez DPH celkem v Kč 75 900,00

- 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů.

- Původní cena za měrnou jednotku (100 bm) bez DPH v Kč 1 800,00

- Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 980,00

- Původní cena bez DPH celkem v Kč 84 600,00

- Cena bez DPH celkem v Kč 93 060,00

- 6.2.7. Rozbor současného stavu.

- Původní cena za měrnou (ha) jednotku bez DPH v Kč 500,00

- Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 550,00

- Původní cena bez DPH celkem v Kč 109 000,00

- Cena bez DPH celkem v Kč 119 900,00

- 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

- Původní cena za měrnou jednotku (ha) bez DPH v Kč 500,00

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 550,000

- Původní cena bez DPH celkem v Kč 109 000,00

- Cena bez DPH celkem v Kč 119 900,00

- Přípravné práce celkem bez DPH původní cena v Kč 1 084 000,00

- „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 1 192 400,00

- 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“).

- Původní cena za měrnou jednotku (ha) bez DPH v Kč 1 000,00

- Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 100,00

- Původní cena bez DPH celkem v Kč 217 000,00

- Cena bez DPH celkem v Kč 238 700,00

- 6.3.1. i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1. i) a) Smlouvy.

- Původní cena za měrnou jednotku (ha)  bez DPH v Kč 800,00

- Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 880,00

- Původní cena bez DPH celkem v Kč 21 600,00

- Cena bez DPH celkem v Kč 23 760,00

- 6.3.1. i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl.

- 6.3.1. i) b) Smlouvy.

- Původní cena za měrnou jednotku (100 bm) bez DPH v Kč 2 000,00

- Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 200,00

- Původní cena bez DPH celkem v Kč 104 000,00

- Cena bez DPH celkem v Kč 114 400,00

- 6.3.1.i)b DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru

- půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy.

- Původní cena za měrnou jednotku (100bm) bez DPH v Kč 5 000,00

- Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 5 500,00

- Původní cena bez DPH celkem v Kč 10 000,00

- Cena bez DPH celkem v Kč 11 000,00

- 6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských PSZ dle čl. 6.3.1. i) c) Smlouvy.

- Původní cena za měrnou jednotku (ks) bez DPH v Kč 60 000,00

- Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 66 000,00

- Původní cena bez DPH celkem v Kč 60 000,00

- Cena bez DPH celkem v Kč 66 000,00

- 6.3.2. h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha.

- Původní cena za měrnou jednotku (ha) bez DPH v Kč 7 000,00

- Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 7 700,00

- Původní cena bez DPH celkem v Kč 7 000,00

- Cena bez DPH celkem v Kč 7 700,00

- 6.3.2. h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha.

- Původní cena za měrnou jednotku (ha) bez DPH v Kč 4000,00-

- Nová Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 4400,00

- Původní cena bez DPH celkem v Kč 4 000,00

- Cena bez DPH celkem v Kč 4 400,00

- 6.3.2. h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha.

- Původní cena za měrnou jednotku(ha) bez DPH v Kč 1 500,00

- Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 650,00

- Původní cena bez DPH celkem v Kč 1 500,00

- Cena bez DPH celkem v Kč 1 650,00

- 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.

- Původní cena za měrnou jednotku (ha)  bez DPH v Kč 1 500,00

- Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 650,00

- Původní cena bez DPH celkem v Kč 325 500,00

- Cena bez DPH celkem v Kč 358 050,00

- 6.3.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ.

- Původní cena za měrnou jednotku (ks) bez DPH v Kč 15 000,00

- Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 16 500,00

- Původní cena bez DPH celkem v Kč 30 000,00

- Cena bez DPH celkem v Kč 33 000,00

- 6.3.4. Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice.

- Původní cena za měrnou jednotku (100 bm) bez DPH v Kč 7 800,00

- Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 8 580,00

- Původní cena bez DPH celkem v Kč 7 800,00

- Cena bez DPH celkem v Kč 8 580,00

- 6.3.5. i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha.

- Původní cena za měrnou jednotku (ha)  bez DPH v Kč 10 500,00

- Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 11 550,00

- Původní cena bez DPH celkem v Kč 10 500,00

- Cena bez DPH celkem v Kč 11 550,00

- 6.3.5. ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha.

- Původní cena za měrnou jednotku (ha) bez DPH v Kč 6 000,00

- Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6 600,00

- Původní cena bez DPH celkem v Kč 6 000,00

- Cena bez DPH celkem v Kč 6 600,00

- 6.3.5. iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 250,00

- Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 475,00

- Původní cena bez DPH celkem v Kč 2 250,00

- Cena bez DPH celkem v Kč 2 475,00

- Návrhové práce celkem bez DPH původní cena v Kč 807 150,00

- „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč 887 865,00

- 6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 300,00

- Nová cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 330,00

- Původní cena bez DPH celkem v Kč 65 400,00

- Cena bez DPH celkem v Kč 71 940,00

- „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč. 71940,00

- Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč 1 192 400,00

- Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč     887 865,00

- Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč       71 940,00

- Celková cena bez DPH v Kč  2 152 205,00

- DPH 21 % v Kč     451 963,05

- Celková cena Díla včetně DPH v Kč 2 604 168,05

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a počty měrných jednotek MJ), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

- .

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r. o.(reprezentant

sdružení)

Místo: Praha		Místo: Praha

Datum: 26.03.2024		Datum: 25.03.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		Funkce: jednatel společnosti

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Michal Hájek

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě - dodatek č. 2 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Branov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) |  | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |  |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8 | 1 320,00 |  | 10 560,00 | 31.3.2024 |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 8 | 3 300,00 |  | 26 400,00 |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 206 | 770,00 |  | 158 620,00 | 30.4.2024 |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 12 | 1 100,00 |  | 13 200,00 |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 201 | 2 860,00 |  | 574 860,00 | 30.9.2024 |  |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 23 | 3 300,00 |  | 75 900,00 | 30.9.2024 |  |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 8) | 100 bm | 47 | 1 980,00 |  | 93 060,00 | 30.9.2024 |  |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 218 | 550,00 |  | 119 900,00 | 30.11.2024 |  |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 218 | 550,00 |  | 119 900,00 | 30.1.2025 |  |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 192 400,00 | 30.1.2025 |  |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 217 | 1 100,00 |  | 238 700,00 | 31.3.2026 |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 27 | 880,00 |  | 23 760,00 |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 52 | 2 200,00 |  | 114 400,00 |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 2 | 5 500,00 |  | 11 000,00 |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 66 000,00 |  | 66 000,00 |  |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 7 700,00 |  | 7 700,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 4 400,00 |  | 4 400,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 650,00 |  | 1 650,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 217 | 1 650 ,00 |  | 358 050,00 | 31.8.2026 |  |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 16 500,00 |  | 33 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | 8 580,00 |  | 8 580, 00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 11 550,00 |  | 11 550,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 6 600,00 |  | 6 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 2 475,00 |  | 2 475,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 887 865,00 | xxxxx |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 218 | 330,00 |  | 71 940,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 71 940,00 | xxxxx |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 192 400,00 |  |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 887 865,00 |  |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 71 940,00 |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 152 205,00 |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 451 963,05 |  |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 604 168,05 |  |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  |  | AREA G. K., spol. s r. o.(reprezentant sdružení) |  |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  |  | Místo: Praha |  |  |  |
| Datum: 26.03.2024 |  |  |  |  | Datum: 25.03.2024 |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  |  | ________________________________ |  |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  |  | Jméno: Milan Nový |  |  |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  |  | Funkce: jednatel společnosti |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nevyplňovat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |  |  |