Dodatek č. 4

- ke smlouvě o dílo č. 791-2022-520203 uzavřené dne 26. 8. 2022 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.

Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím Pobočky 	Pelhřimov

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727957213

E-mail: 	pelhrimov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154

Zastoupená: 	Ing. Petrem Kubů, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Petrem Kubů, Ing. Janou Švábovou, jednateli

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Petrem Kubů, Ing. Janou Švábovou, jednateli

Kontaktní údaje:

Tel.: 		xxxxxx / xxxxxx

E-mail:		xxxxxx

ID datové schránky:	pb5jxk5

Bankovní spojení: 		ČSOB Praha 4

Číslo účtu:		31405/0300

DIČ: 		CZ48110141

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 26. 8. 2022, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 15. 8. 2023, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 6. 10. 2023 a dodatkem č. 3 uzavřeným dne 27. 2. 2024, na provedení díla s názvem: „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bratřice." (dále jen „Dodatek“). Předmětem Dodatku je změna počtu měrných jednotek z důvodu změny obvodu KoPÚ a rozšíření obvodu KoPÚ o část k.ú. Salačova Lhota.

Předmět a ÚČEL Dodatku

V průběhu prací na KoPÚ Bratřice a v souvislosti s přihlédnutím k zaměření polohopisu v obvodu upravovaného území a s přihlédnutím k zjišťování průběhu hranic obvodů KoPÚ a šetřenou katastrální hranici bylo nutno přistoupit k úpravě hranic obvodu KoPÚ.

Byl svolán kontrolní den pro KoPÚ Bratřice (dne 5. 10. 2023), kde z důvodu nových skutečností ze zaměření polohopisu bylo dohodnuto několik změn:

- - Obec Bratřice navrhla zahrnutí severní lokality pod Černým rybníkem do obvodu pozemkové úpravy z důvodu zajištění přístupnosti zemědělských pozemků a lokality u Černého rybníka.

- - Z důvodu nepřístupnosti pozemků za potokem podél kat. hranice s k.ú. Salačova Lhota, je nutné část k.ú. Salačova Lhota zahrnout do obvodu KoPÚ, odkud je jediný reálný přístup do této lokality. Vlastníci těchto pozemků byly již pozváni na úvodní jednání.

- - Po zaměření polohopisu došlo k drobným úpravám obvodu na kat. hranici s k.ú. Jetřichovec a s k.ú. Zhořec u Pacova.

V KoPÚ Bratřice došlo v rámci změn obvodu a rozšíření obvodu o část k.ú. Salačova Lhota k úpravě počtu měrných jednotek v etapě zjišťování hranic obvodů KoPÚ a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. Výše uvedenými změnami obvodu upravovaného území, především rozšířením obvodu KoPÚ o část k.ú. Salačova Lhota, došlo ke změně výměry území zahrnutého do obvodu KoPÚ a počtu měrných jednotek v několika dalších etapách. Celková výměra řešeného území se zvýší z 526 ha na 540 ha.

- Změny měrných jednotek a termínů jsou rekapitulovány v následující tabulce:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ - původní | Počet MJ - nový |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 129 | 131 |
| 6.2.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 5 | 7 |
| 6.2.7. | Rozbor současného stavu | ha | 526 | 540 |
| 6.2.8. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 526 | 540 |
| 6.3.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 526 | 540 |
| 6.3.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 526 | 540 |
| 6.4. | Mapové dílo | ha | 526 | 540 |

zMĚNA CENY

Změnami uvedenými v článku 2. dochází ke změně závazku ze smlouvy o dílo. Veškeré výše uvedené změny byly provedeny v souladu s § 100, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vyhrazené změny závazku ze smlouvy, které jsou uvedeny ve smlouvě o dílo v článku 17. Hodnota změn dle § 100, odst. 1 je 71 290,78 Kč bez DPH

Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 510 304,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 361 994,15 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 373 091,40 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 3 245 389,55 Kč |
| DPH 21 % | 681 531,81 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 926 921,36 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností („Cena Díla“).

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Místo: Jihlava		Místo: Praha

Datum: 27.3.2024	Datum: 27.3.2024

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.				Ing. Petr Kubů

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina				jednatel

Státního pozemkového úřadu				AGROPLAN, spol. s r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

…………………………..

Ing. Jan Čekal

KPÚ pro Kraj Vysočina