- DODATEK č. 3

- ke Smlouvě o dílo č. 787-2023-505206 (Objednatel), č. 1000/2023 (Zhotovitel)

- ze dne 03.07.2023 na provedení díla

- Komplexní pozemkové úpravy Dunovice

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

- ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice, na adrese Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice

Zastoupená: 	Ing. Richardem Valným,

vedoucím Pobočky Strakonice

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Richardem Valným,

vedoucím Pobočky Strakonice

V technických záležitostech zastoupená:	Evou Havlovou, Pobočka Strakonice

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 702 153 007

E-mail: 	strakonice.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE

na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 13.06.2023

Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant plnění závazku

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem XXXXXXXXXX Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty, Provozovna, koresp. adresa: XXXXXXXXXX Tábor, IČO: 65945735, DIČ: XXXXXXXXXX, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, zastoupená: Ing. Pavel Dvořáček

Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem XXXXXXXXXX Pacov, adresa provozovny XXXXXXXXXX Pelhřimov, IČO: 43820654, DIČ: XXXXXXXXXX, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, zastoupená: Ing. Jindřich Jíra

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavel Dvořáček

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: 	XXXXXXXXXX

E-mail: 	XXXXXXXXXX

ID datové schránky:	XXXXXXXXXX

Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXX

Číslo účtu: 	XXXXXXXXXX

DIČ: 	XXXXXXXXXX

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 03.07.2023 Smlouvu o dílo č. 787-2023-505206 (objednatel), č. 1000/2023 (zhotovitel), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Dunovice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva o dílo“).

Dodatkem č. 1 k Smlouvě o dílo ze dne 05.10.2023 bylo ujednáno předávání digitálních dat mezi oběma Smluvními stranami výhradně prostřednictvím Výměnného úložiště SPÚ. V důsledku této změny se změnil čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA. Další změna se týkala předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.

Dodatkem č. 2 ze dne 08.01.2024 byla provedena oprava chybných textů článků 3.3, 3.4 a 17.1 Smlouvy o dílo, které byly způsobeny přerušením vazby v křížových odkazech při převodu Smlouvy do formátu *.pdf.

II.

Předmět dodatku.

Při kontrole předaného elaborátu Revize a doplnění bodového pole bylo zjištěno, že na základě požadavků ZKI České Budějovice a KP Strakonice vznikla potřeba revize celkem 14 bodů bodového pole. Je konstatováno, že skutečný rozsah prací u etapy 6.2.1 „Revize stávajícího bodového pole“ není shodný s rozsahem prací u této etapy (fakturačního celku) uvedeným ve Smlouvě o dílo.

Etapa (fakturační celek)	Rozsah dle Smlouvy o dílo	Skutečný rozsah

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole:	 	13 MJ (1 MJ = 1 bod)	14 MJ (1 MJ = 1 bod)

Uvedená Smlouva o dílo vč. dvou dodatků předpokládá u fakturačního celku „6.2.1 Revize stávajícího bodového pole“ 13 MJ (1 MJ = 1 bod). Ve skutečnosti je počet měrných jednotek v rozsahu =14 MJ. Dochází tedy ke změně počtu MJ z původních 13 na současných 14 (tj. navýšení o 1 MJ). Při zachování jednotkové ceny dochází ke změně ceny: 1 MJ x 2 500,- Kč/MJ = + 2 500,- Kč bez DPH.

Na základě tohoto Dodatku č. 3 dochází ke změně ceny - vícepráce celkem 2 500,- Kč bez DPH, tj. 0,19% původní hodnoty závazku (1 320 640,- Kč bez DPH).

Absolutní výše všech dosavadních změn závazku 2 500,- Kč bez DPH, tj. 0,19% původní hodnoty závazku (1 320 640,- Kč bez DPH).

Původní znění tabulky v článku 3.1 Smlouvy o dílo:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 613 500,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 656 300,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 50 840,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 320 640,00 Kč |
| DPH 21 % | 277 334,40 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 597 974,40 Kč |

Je nahrazeno novým zněním:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 616 000,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 656 300,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 50 840,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 323 140,00 Kč |
| DPH 21 % | 277 859,40 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 600 999,40 Kč |

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek č. 3, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ing. Pavel Dvořáček

KPÚ pro Jihočeský kraj	reprezentant plnění závazku

Pobočka Strakonice

Místo: Strakonice		Místo: Tábor

Datum: 28.03.2024	Datum: 27.03.2024

________________________________ 	___________________________

Ing. Richard Valný		Ing. Pavel Dvořáček

vedoucí Pobočky Strakonice		reprezentant plnění závazku

Za správnost:

________________________________

Ing. Jiří Roučka

- Pobočka Strakonice

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 787-2023-505206 (objednatel), č. 1000/2023 (zhotovitel) –  KoPÚ Dunovice

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 14 | 2 500,00 | 35 000,00 | 31.3.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 7 | 2 000,00 | 14 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 156 | 1 000,00 | 156 000,00 | 30.9.2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 8 | 1 500,00 | 12 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 29 | 3 000,00 | 87 000,00 | 30.11.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 4 | 4 000,00 | 16 000,00 | 31.3.2025 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 60 | 2 200,00 | 132 000,00 | 30.10.2025 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 164 | 500,00 | 82 000,00 | 31.1.2026 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 164 | 500,00 | 82 000,00 | 30.4.2026 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 616 000,00 | 30.04.2026 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 163 | 1 000,00 | 163 000,00 | 30.10.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 20 | 1 000,00 | 20 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 20 | 2 000,00 | 40 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 10 | 3 000,00 | 30 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 163 | 1 600,00 | 260 800,00 | 30.11.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000,00 | 40 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |

| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 11 200,00 | 11 200,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 6 400,00 | 6 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 2 400,00 | 2 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 656 300,00 |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 164 | 310,00 | 50 840,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 50 840,00 |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 616 000,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 656 300,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 50 840,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 1 323 140,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 277 859,40 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 1 600 999,40 |  |