**Příloha č. 1 Smlouvy o dílo na výsadbu (PRV) – Specifikace díla**

Stavba je projektovou dokumentací členěna na následující stavební objekty:

**k.ú. Suchdol u Konice**

SO 4.1 – Interakční prvek IP16

Předmětem výsadby tohoto IP jsou 3 ks lípy srdčité a zatravnění plochy 310 m2 trávobylinnou luční směsí v souladu s osazovacím plánem. Součástí díla je 3-letá následná péče o výsadby a zatravněné plochy.

SO 4.2 – Interakční prvek IP17

Předmětem výsadby tohoto IP jsou níže specifikované dřeviny a zatravnění plochy 2 210 m2 trávobylinnou luční směsí v souladu s osazovacím plánem. Součástí díla je 3-letá následná péče o výsadby a zatravněné plochy.

* Jadernička moravská – 5 ks
* Slivoň Durancie – 14 ks
* Slivoň Čačanská rodná – 8 ks
* Slivoň Wangenheimova – 7 ks
* Líska obecná – 30 ks
* Ptačí zob – 30 ks
* Vrba jíva – 20 ks
* Zimolez obecný – 20 ks
* Růže šípková – 30 ks

**Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla a geodetické zaměření skutečně provedeného díla bude provedeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.**