Dodatek č.1

KE SMLOUVě O DÍLO č. 21-2023-523101

uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatelem:	    Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: 	Hroznová 17, 603 00 Brno

zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ

v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav

Adresa:	náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

Tel.:	+420 727 956 365

E-mail:	breclav.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	3723001 / 0710

IČ:	01312774

DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem:				 AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Sídlo:						 Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupený: 					 Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	 Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: 		 xxxxx

Bankovní spojení: 		 ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 		 372520453/0300

IČ/DIČ: 		 41601483 / CZ41601483 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění u fakturačního celku stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci). Zhotovitel odevzdal dílo včas, avšak před zahájením stavebního řízení bylo notné provést řízení o připojení polní cesty k silnici III/4146. Z toho důvodu stavební úřad zahájil stavební řízení dne 1.3.2024.

Vzhledem k těmto objektivním důvodům, které zhotovitel nemohl ovlivnit se mění smlouva o dílo následovně:

Čl. III, odst. 3.1.1. písm. b) nově zní:

stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) – nejpozději do 14 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Brně dne: 8. 4. 2024		          V Brně dne: 8. 4. 2024

________________________________ 	  ___________________________

Ing. Renata Číhalová				   Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

ředitelka Krajského pozemkového úřadu	   jednatel

pro Jihomoravský kraj

v z. JUDr. Jarmila Křížová